notepadcc 详细设计说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | notepadcc |
| 文档名称 | 详细设计说明书 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-15 |
| 目标平台 | Windows 10 1809 及以上 / Windows 11 |
| 目标架构 | x64（Win64），仅提供 64 位版本，不规划 Win32/x86 目标 |
| 编译工具链 | 双轨：MSVC v143（正式发布，/W4 /permissive-）＋ MinGW-w64 GCC 13+（本地开发与 CI，-Wall -Wextra -Wpedantic）；C++20 |
| 编辑内核版本 | Scintilla 5.6.7 ＋ Lexilla 5.5.4（随源码固定版本） |
| 正则引擎版本 | PCRE2 10.49（8-bit，JIT；JIT 后端 sljit 按 PCRE2 固定的提交号拉取） |
| 构建系统 | CMake ≥ 3.25；MinGW 侧用 Ninja，MSVC 侧用 Visual Studio 17 2022 生成器（理由见 ADR-10） |
| 设计基线 | 《Notepad++功能全景梳理.md》（14 功能域 + P0/P1/P2 分级 + 验收自检清单） |
| 对标策略 | 全面对标、功能全覆盖，不做功能裁剪 |

目　录

（目录在此处自动生成，若未显示请按 Ctrl+A 后 F9）

# 0. 文档说明

## 0.1 编写目的

本文档把《Notepad++功能全景梳理.md》定义的功能基线，落地为可施工的工程设计：说明技术选型与总体架构、模块边界与职责、核心数据结构、对外与对内接口、关键流程时序、配置文件格式、性能预算与实施路线。

文档的读者是参与 notepadcc 的开发、测试与验收人员。阅读后可回答三个问题：这一版要做成什么样、代码分成哪些部分、每个部分凭什么接口对接。

## 0.2 与基线的对应关系

基线文档定义了"做什么"，本文档定义"怎么做"。对应关系为：

| 基线内容 | 本文档对应章节 |
| --- | --- |
| 二、功能模块全景梳理（14 功能域） | 第 2 章 模块划分与职责 |
| 三、功能优先级分级（P0/P1/P2） | 第 10 章 实施路线 |
| 四、已知短板与差异化机会 | 6.9 差异化能力设计 |
| 五、功能清单总览速查表 | 第 2 章 模块总表 |
| 附录 A 常用快捷键 | 附录 A |
| 附录 B 验收自检清单 | 第 9 章 测试与验收 |

## 0.3 架构决策记录（ADR 摘要）

本文档涉及的几项关键决策先集中列出，后文不再重复论证：

| 编号 | 决策 | 结论 | 主要理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 目标架构 | x64 单一目标 | 见 1.1.2 |
| ADR-02 | 编辑内核 | 嵌入 Scintilla（静态链接，x64） | 与基线 1.2 节一致；语法着色、折叠、列编辑等成熟能力开箱可用 |
| ADR-03 | 外壳框架 | Win32 API + STL 原生，不引入 .NET/Qt/Electron | 保住"轻、快、小"三条底线 |
| ADR-04 | 正则引擎 | 统一使用 PCRE2（8-bit, UTF 模式, JIT） | 单文档与跨文件搜索语义一致，避免两套正则行为 |
| ADR-05 | 配置格式 | XML，集中于 config 目录 | 与基线中宏/快捷键的 XML 迁移能力对齐，便于手工审计与插件读取 |
| ADR-06 | 插件 ABI | C 导出函数 + 版本化函数表，x64 限定 | 二进制兼容可控，避免 C++ 名称修饰与 STL 跨模块问题 |
| ADR-07 | 文档与视图 | 一文档多视图，视图只读共享 | 支撑"克隆到另一视图"与未来的多分屏 |
| ADR-08 | 线程模型 | UI 单线程持有全部编辑控件，重活下沉到线程池 | Scintilla 非线程安全，这是硬约束 |
| ADR-09 | 产品命名 | notepadcc（早期设计代号为 codepad++） | 用户指定；全文、代码标识、配置目录与插件 ABI 前缀已同步更名 |
| ADR-10 | 编译工具链 | MSVC v143（正式发布）与 MinGW-w64 GCC（本地与 CI）双轨，均以 CMake 驱动；MinGW 用 Ninja，MSVC 用 Visual Studio 生成器 | 代码不使用任一编译器专有扩展，两边均已构建通过，单元测试全绿（当前 1298 项，见 README 的能力表）。MSVC 不用 Ninja 的原因：本地化 MSVC 的 /showIncludes 前缀在写入 build.ninja 时编码错乱，导致头文件依赖全部丢失、增量构建失效；MSBuild 的 tlog 机制与界面语言无关。MSVC 侧另需 /MT 静态 CRT 以满足便携要求 |

关于 ADR-09 的更名范围：本次更名是彻底的，不留旧名残留，涉及以下几类实体——

| 位置 | 旧值 | 新值 |
| --- | --- | --- |
| 产品与窗口标题 | codepad++ | notepadcc |
| 可执行文件 | codepad++.exe | notepadcc.exe |
| CMake 工程与目标 | codepadpp / codepad | notepadcc |
| C++ 命名空间 | cpp::<module> | npcc::<module> |
| 安装模式配置目录 | %APPDATA%\CodePad++ | %APPDATA%\notepadcc |
| 配置 XML 根元素 | <CodePadConfig> | <NotepadccConfig> |
| 日志文件 | codepad.log | notepadcc.log |
| 插件 ABI 前缀 | CpHostServices / CpPlugin_* / CPPLUGIN_ABI_VERSION | NpccHostServices / NpccPlugin_* / NPCC_PLUGIN_ABI_VERSION |
| 插件开发包头 | codepad_plugin.h | notepadcc_plugin.h |

唯一保持不变的是对标产品的兼容命名：shortcuts.xml 的顶层元素仍为 <NotepadPlusCompat>（见 7.3），这是为了让用户能直接沿用旧的快捷键与宏文件，属于功能需要而非命名残留。

## 0.4 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Buffer / 缓冲区 | 一份文档数据及其编辑状态，对应一个 Scintilla 文档对象 |
| View / 视图 | 呈现缓冲区的窗口区域；一个缓冲区可被多个视图呈现 |
| 视图组（ViewGroup） | 一组并排的视图（主视图、次视图、扩展视图），构成分屏布局 |
| 便携模式 | 配置与缓存写入程序目录而非 %APPDATA% 的运行方式 |
| EOL | 行尾符，取值 CRLF / LF / CR |
| UDL | 用户自定义语言（User Defined Language） |
| 命令 | 一个可由菜单、工具栏、快捷键、插件或宏触发的具名动作 |
| 宿主 | notepadcc 主程序，相对于插件而言 |
| 大文件模式 | 针对超过阈值文件的降级编辑策略集合 |

# 1. 设计总览

## 1.1 设计目标与约束

### 1.1.1 必须满足的目标

| 目标 | 量化指标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 轻 | 安装包 ≤ 20 MB；便携版解压后 ≤ 40 MB | 构建产物度量 |
| 快 | 冷启动 ≤ 1.0 s（SSD、默认配置、无插件） | 启动计时埋点 |
| 快 | 打开 50 MB 文本文件到可交互 ≤ 2.0 s | 性能用例 |
| 快 | 50 MB 文件内字面量查找首个匹配 ≤ 300 ms | 性能用例 |
| 稳 | 常驻内存（空闲 + 10 个中等文档）≤ 40 MB | 任务管理器采样 |
| 稳 | 连续编辑 8 小时无内存增长趋势（回归压测） | 长稳测试 |
| 开放 | 插件可安装/卸载/启停，配置与插件可随目录迁移 | 验收用例 |

### 1.1.2 目标架构定为 x64 的影响

原始规划沿用 Notepad++ 的 Win32 路线。本版改为 Win64（x64）单一目标，该调整带来以下必须显式处理的后果：

1. 进程内可直接访问超过 2 GB 的连续地址空间。这是本文档 6.1 节"大文件零拷贝映射"方案能够成立的前提；32 位下只能靠分块视图模拟。

2. 指针与句柄宽度统一为 64 位。所有内部结构体、自定义消息参数（WPARAM/LPARAM）不再需要 LONG/LONG_PTR 折衷；但仍禁止把指针塞进 DWORD。

3. 插件与第三方库必须提供 x64 版本。宿主对 32 位 DLL 一律拒绝加载并给出明确提示，不提供跨位数桥接。

4. 注册表与文件系统重定向不再是问题。x64 进程直接访问 HKLM\Software\... 与 %ProgramFiles% 的真实视图，不再需要处理 WOW64 重定向；但这也意味着 32 位版本的旧配置目录不会被自动继承。

5. Shell 集成需按 x64 注册。右键菜单、文件关联若通过 Shell 扩展实现，必须编译为 x64 并与主程序位数一致；本版优先使用注册表纯声明式关联（无需 Shell 扩展 DLL），避免位数与 Explorer 版本耦合。

6. 体积略有增加。指针与对齐变宽，x64 可执行文件比 x86 大约 10%~20%；通过 /O2 /Gy /OPT:REF /OPT:ICF 与静态 CRT 缓解，仍远低于 20 MB 门槛。

7. 不再需要处理 64 位文件系统的超长路径缺失问题之外的兼容分支，即代码中不保留 #ifdef _WIN64 的双路径实现——单一目标意味着不留 32 位死代码。

### 1.1.3 设计约束

Scintilla 控件必须在 UI 线程创建与访问，且每次调用必须先取得目标视图，禁止跨线程 SendMessage。

任何写文件的动作必须是原子替换（临时文件 + MoveFileEx），避免断电或崩溃导致源文件截断。

所有用户可见字符串最终都要走语言包键值，不允许硬编码在代码里。现状（M2 第十五块）：菜单（每一条命令的文本）、菜单类别名已经走上语言包，并有一整套内置英文；对话框、消息框与状态栏文案仍是硬编码简体中文——它们是被 Tr(键, 默认文本) 的"默认文本"那一档接住的，逐条搬进语言包是纯体力活，按批补（见 6.6）。

不在同一进程内直接执行不受信任的插件代码是理想状态；本版采用"同进程 + 结构化异常兜底"的折中（见 6.7）。

## 1.2 技术选型

| 层次 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | C++20 | std::string_view、std::filesystem、std::span 显著减少样板代码 |
| 编译器 | MSVC v143（/std:c++20 /permissive- /utf-8）与 MinGW-w64 GCC 13+（-std=c++20） | 见 ADR-10。两边都必需的约束：源文件一律 UTF-8 无 BOM，宽字符 printf 使用 %ls（%s 在标准 C 里表示窄字符串） |
| 编辑内核 | Scintilla 5.x（静态库，Lexilla 独立库） | 语法着色由 Lexilla 的 lexer 提供 |
| UI | 原生 Win32 + 自绘控件 | 菜单、工具栏、标签栏、停靠面板、状态栏均自绘以保证主题一致性 |
| 正则 | PCRE2（8-bit，UTF，JIT） | 统一引擎，见 ADR-04 |
| XML | 轻量 DOM 解析器（内置，如 pugixml 风格的最小实现） | 配置与会话文件读写，避免引入重型依赖 |
| 字符集 | Unicode（UTF-16 内部 API 接口，UTF-8 文档内部存储） | 窗口类全部使用 W 系列 API |
| 压缩 | zlib（仅用于插件的 .zip 离线包解压） | 无网络依赖场景 |
| 加密 | Windows CNG（BCrypt） | 更新包签名校验、哈希计算 |

不引入的组件：.NET / CLR、Qt、Electron、Boost 全量（仅按需取用 header-only 部分）、CMake 之外的大型构建框架。

## 1.3 总体架构

采用五层 + 一条通知总线的结构。上层依赖下层，反向通信一律通过通知总线或回调接口，禁止下层直接引用上层类型。

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ L5 表现层 (shell / ui)                                        │

│   主窗口 · 菜单 · 工具栏 · 标签栏 · 停靠面板 · 状态栏 · 对话框   │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ L4 应用层 (app / core)                                        │

│   命令注册表 · 文档管理器 · 会话管理 · 配置中心 · 最近文件       │

│   通知总线 · 运行命令 · 宏录制/回放                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ L3 领域服务层 (edit / search / lang / macro / plugin / io)     │

│   编辑视图适配 · 编码与 EOL · 列编辑 · 搜索引擎 · 跨文件扫描     │

│   语法与 UDL · 样式配置 · 函数列表 · 自动完成 · 插件宿主         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ L2 基础设施层 (infra)                                         │

│   文件 IO · 内存映射 · 线程池 · 任务队列 · 路径 · 日志 · 加解密  │

│   字符编码转换 · 注册表 · 剪贴板 · i18n 资源                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ L1 平台层                                                     │

│   Win32 API (x64) · Scintilla / Lexilla · PCRE2 · CRT         │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

通知总线 (NotificationBus) 横跨 L3~L5：文档打开/关闭/保存/修改、

语言切换、主题切换、配置变更、插件事件等均以 (code, payload) 广播。

分层的三条硬规则：

1. 表现层不含业务判断。菜单项是否置灰、点击后做什么，全部由命令注册表中的命令对象决定；视图只负责渲染与转发消息。

2. 领域服务层不弹窗。所有需要用户确认的动作以返回值或事件形式上报，由应用层决定是否提示。这条规则保证服务层可被单元测试直接驱动。

3. 基础设施层不知道"文档"概念。它只处理字节、文件、线程与句柄。

## 1.4 源码目录与工程结构

notepadcc/

├── CMakeLists.txt

├── src/

│   ├── app/            应用入口与生命周期

│   │   ├── main.cpp            wWinMain、单实例判定、命令行解析

│   │   ├── AppContext.h/.cpp   全局服务容器的构造与销毁顺序

│   │   └── CommandLine.h/.cpp  参数词法分析与语义解释

│   ├── shell/          主窗口与外壳

│   │   ├── MainWindow.*        主窗口过程、布局、视图组管理

│   │   ├── MenuBuilder.*       由命令表生成菜单与右键菜单

│   │   ├── Toolbar.*           自绘工具栏（大小/图标/自定义按钮）

│   │   ├── TabBar.*            自绘标签栏（拖拽、颜色组、右键菜单）

│   │   ├── DockHost.*          停靠面板宿主（左右上下、浮动、布局持久化）

│   │   ├── StatusBar.*         多分区状态栏

│   │   └── FindResultsDock.*   查找结果、函数列表等面板

│   ├── core/           应用层

│   │   ├── Command.h           命令描述结构

│   │   ├── CommandRegistry.*   命令注册、查找、执行、状态刷新

│   │   ├── DocumentManager.*   缓冲区与视图的生成、归属、销毁

│   │   ├── SessionManager.*    会话快照与恢复

│   │   ├── ConfigCenter.*      配置加载、校验、保存、变更广播

│   │   ├── ShortcutStore.*     快捷键的加载与保存（shortcuts.xml）

│   │   ├── CommandText.*       命令名的显示文本（去助记符）与快捷键提示文本

│   │   ├── RecentFiles.*       最近文件与最近关闭列表

│   │   ├── NotificationBus.*   事件总线

│   │   └── RunCommand.*        F5 运行命令与变量展开

│   ├── edit/           编辑领域

│   │   ├── EditView.h/.cpp     Scintilla 适配封装（唯一允许 SendMessage 的地方）

│   │   ├── ViewGroup.*         分屏布局与视图切换

│   │   ├── DocBuffer.*         缓冲区状态（编码、EOL、只读、语言、书签）

│   │   ├── Encoding.*          编码探测、转换、BOM 处理

│   │   ├── EolMode.*           行尾识别与转换

│   │   ├── Bookmark.*          书签与标记

│   │   ├── ColumnEdit.*        列选择、列块编辑、数字序列插入

│   │   └── Folding.*           折叠状态保存与恢复

│   ├── search/         搜索领域

│   │   ├── SearchConfig.h      搜索参数模型

│   │   ├── RegexEngine.*       PCRE2 封装（编译、匹配、超时保护）

│   │   ├── LiteralSearcher.*   扩展模式转义解析与字面量快速路径

│   │   ├── InDocSearch.*       单文档搜索与替换、高亮指示器

│   │   └── CrossFileSearch.*   跨文件扫描、过滤器、结果模型、可取消任务

│   ├── lang/           语言与语法

│   │   ├── LexerRegistry.*     内置语言表与 Lexilla 绑定

│   │   ├── LanguageDetect.*    扩展名/内容/首行识别

│   │   ├── StyleConfig.*       样式配置器模型与持久化

│   │   ├── UdlLoader.*         UDL 定义解析与导出 Scintilla 关键词表

│   │   ├── FunctionList.*      函数/结构树提取（lexer 驱动）

│   │   └── AutoComplete.*      字词补全、API 词库、调用提示

│   ├── macro/          宏

│   │   ├── MacroRecorder.*     命令流录制

│   │   ├── MacroPlayer.*       回放与重复执行

│   │   └── MacroStore.*        宏的持久化与迁移

│   ├── plugin/         插件

│   │   ├── PluginApi.h         对外 ABI 头（纯 C）

│   │   ├── PluginHost.*        加载、初始化、通知分发、卸载

│   │   ├── PluginAdmin.*       在线/离线安装、升级、卸载、启停

│   │   └── PluginSecurity.*    位数/签名/哈希校验

│   ├── io/             文件与外部世界

│   │   ├── FileReader.*        映射读取、分块读取

│   │   ├── FileWriter.*        原子保存、备份、只读处理

│   │   ├── XmlFile.*           XML 文件的读与写（把文件访问留在 io 层，避免 infra 反向依赖）

│   │   ├── FileWatcher.*       ReadDirectoryChangesW 监听

│   │   ├── FileScanner.*       目录遍历与过滤器匹配

│   │   └── PrintExport.*       打印、导出 HTML/RTF、复制为富文本

│   ├── ui/             通用 UI 设施

│   │   ├── Theme.*             主题与配色解析

│   │   ├── Dpi.*               感知模式下尺寸换算

│   │   ├── DarkMode.*          系统深色模式联动与子类化

│   │   ├── Controls/           自绘按钮、编辑框、列表控件

│   │   └── Dialogs/            首选项、查找替换、列块编辑、关于等

│   ├── infra/          基础设施

│   │   ├── ThreadPool.*        通用线程池

│   │   ├── TaskQueue.h         可取消任务

│   │   ├── Logger.*            分级别日志与滚动文件

│   │   ├── Paths.*             安装/便携目录解析

│   │   ├── Hash.* / Signature.* CNG 封装

│   │   └── Xml.*               最小 XML DOM

│   └── i18n/

│       └── Localization.*      语言包加载、切换、缺键回退

├── res/

│   ├── icons/          图标（多尺寸 ICO + 单色矢量位图）

│   ├── themes/         主题样式定义

│   ├── langs/          内置语言定义 langs.xml + 语言包 *.lang.xml

│   └── lexilla/        静态链接时的 lexer 注册表

├── plugins-sdk/        插件开发包（头文件 + 导入库 + 示例插件）

└── tests/

├── unit/           单元测试

├── integration/    集成测试

└── perf/           性能基准

## 1.5 进程与线程模型

进程模型

默认单实例多标签。启动时通过命名互斥体 + 隐藏消息窗口（CPPM_OPEN_FILES 自定义消息）把文件路径转交给已有实例。

提供"多实例模式"开关（对应基线 2.2）。开启后每次启动都新建进程，配置互斥体与文件锁随之调整；配置写入采用最终写入者胜出策略，并对 session 文件加进程级锁。

M1 已落地：默认单实例。判定用命名互斥体（Local\notepadcc-single-instance，进程退出由内核自动释放，不存在"上次崩溃留下的锁"），后到的实例把命令行里的文件路径交给已在跑的那个再自己退出。

实现上踩过两个坑，都记在附录 B 的坑表里：① 交接窗口不能是消息专用窗口（HWND_MESSAGE），那类窗口无法被 FindWindow 找到，而找它正是交接的前提；② 跨进程只传路径字符串，用 WM_COPYDATA（系统会替我们封送指针），WM_APP 系列不会。交接窗口在主窗口之前创建，文件先排队、主窗口建好后再投递——"程序刚启动时被双击了文件"是最常见的时序，不能在这里丢文件。

多实例模式下配置与 session.xml 的并发写入尚未加进程级锁（当前是"最后写入者胜出"，实测不会写坏文件，因为写盘走原子替换），这一条留待 M2。

不考虑跨位数共存（ADR-01）。

线程模型

| 线程 | 数量 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 线程 | 1 | 消息泵、窗口、全部 Scintilla 操作、命令执行 | 不做磁盘 IO、不做大范围文本扫描 |
| IO 线程池 | 2~4 | 文件读写、映射建立、保存、备份、目录遍历 | 不触碰任何窗口与 Scintilla |
| 搜索线程池 | 1~N（N = min(4, 逻辑核数-1)） | 跨文件扫描、正则匹配 | 不触碰编辑控件；结果通过 PostMessage 回传 |
| 自动更新线程 | 1 | 更新检查、下载、签名校验 | 不在 UI 线程做网络等待 |

跨线程数据交换约定

1. 需要后台线程处理文档内容时，先把目标区间拷贝成一份不可变的 std::string（或 shared_ptr<const std::string>）作为任务载荷，后台只读这份副本，不允许后台线程持有并访问缓冲区指针。

2. 后台向 UI 回传使用 PostMessage(hwnd, WM_APP + n, ...)，绝不使用 SendMessage，避免降级为同步等待而死锁。

3. 长任务必须支持取消：任务持有 std::shared_ptr<std::atomic_bool> cancelFlag，扫描循环按块（例如每 4 MB 或每 1000 个文件）检查一次。

4. 任务完成通知统一走 NotificationBus，由 UI 线程分发，保证监听者只在 UI 线程被调用。

## 1.6 性能预算分配

把 1.1.1 的目标拆到各阶段，避免后期"整体不达标但找不到瓶颈"。

| 场景 | 总预算 | 分配 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动 1.0 s | 进程与 CRT 初始化 80 ms；窗口与控件创建 250 ms；Scintilla 首次实例化 120 ms；配置与会话解析 150 ms；语言定义加载 200 ms；会话文件恢复（首批）200 ms |  |
| 打开 50 MB 文件 2.0 s | 文件打开与映射 30 ms；编码探测（首 256 KB）10 ms；Scintilla 装载 1.2 s；语法识别与 lexer 绑定 20 ms；视图呈现 100 ms；剩余为索引与 UI 更新 |  |
| 字面量查找首个匹配 300 ms（50 MB） | 目标定位与映射 10 ms；扫描 250 ms（按 ~200 MB/s 有效吞吐估算）；高亮与滚动 40 ms |  |

任何一项超出分配超过 50% 时，必须在提交评审中显式说明并给出优化计划。

# 2. 模块划分与职责

## 2.1 模块总表

下表与基线文档"五、功能清单总览速查表"的 14 个功能域一一对应，并给出承载模块、关键类与优先级。

| # | 功能域 | 承载模块 | 关键类 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 编辑核心 | edit | EditView DocBuffer Folding Bookmark | P0 |
| M2 | 文件与文档管理 | core io | DocumentManager SessionManager FileWriter FileWatcher | P0 |
| M3 | 视图与窗口 | shell edit | ViewGroup MainWindow DockHost | P0 |
| M4 | 查找与替换 | search | InDocSearch CrossFileSearch RegexEngine | P0 |
| M5 | 列编辑 / 块编辑 | edit | ColumnEdit | P0 |
| M6 | 语言与语法 | lang | LexerRegistry UdlLoader StyleConfig FunctionList AutoComplete | P0/P1 |
| M7 | 编码与换行处理 | edit | Encoding EolMode | P0 |
| M8 | 宏与自动化 | macro | MacroRecorder MacroPlayer MacroStore | P1 |
| M9 | 插件体系 | plugin | PluginHost PluginAdmin | P1/P2 |
| M10 | 界面与个性化 | ui shell | Theme Dpi DarkMode Localization | P1 |
| M11 | 设置 / 首选项 | core ui | ConfigCenter CommandRegistry | P0/P1 |
| M12 | 辅助工具与实用命令 | core edit | RunCommand TextTools | P1 |
| M13 | 打印与导出 | io | PrintExport | P1 |
| M14 | 系统与运维 | infra app | Updater Paths Logger | P2 |

## 2.2 M1 编辑核心

职责：提供文本编辑的一切基础能力，并把 Scintilla 的消息细节完全封闭在 EditView 之内。

设计要点

1. EditView 是唯一允许调用 SendMessage(scintillaHwnd, SCI_*, ...) 的类。其余代码只能调用 EditView 的语义化方法（InsertText、GetLineText、Redo、GetSelection 等）。这条约束的直接收益是：将来替换或升级编辑内核时改动面收敛在一个文件里，也让单元测试可以用假实现替换。

2. 撤销与重做交给 Scintilla 原生机制，不自行实现撤销栈；但需要配置撤销缓冲区（SCI_SETUNDOCOLLECTION、SCI_EMPTYUNDOBUFFER）以保证大文件下内存可控——超过阈值时缩短撤销深度并在状态栏以提示条告知用户。

3. 行操作（复制行、删除行、上下移动、合并行、拆分行）实现为一组独立命令并在 CommandRegistry 注册，快捷键只绑定命令 ID。这样"快捷键可重绑"和"宏可录制"天然成立。

4. 注释/取消注释按当前语言的 CommentDef { linePrefix, blockStart, blockEnd } 实现；UDL 语言同样提供该结构，从而获得一致的注释行为。

5. 括号匹配使用 SCI_BRACEHIGHLIGHT 系列；跳转匹配括号用 SCI_BRACEMATCH，失败时给出状态栏提示而非静默无响应。

6. 空白可视化（空格、制表符、行尾符）映射到 Scintilla 的 VIEWWS 与 VIEWEOL；每个开关都是独立命令，可绑定快捷键。

M3 第三块落地形态（括号匹配）：高亮这一半照设计用 SCI_BRACEHIGHLIGHT / SCI_BRACEBADLIGHT（配不上就用后者把孤立的那个标出来）；匹配那一半换成了自研纯函数 `edit::FindBraceMatch`。理由是"光标旁那个括号配谁"正是最容易写错边界的一小块逻辑，放在纯函数里能被单测逐字节钉住，而 SCI_BRACEMATCH 只能在控件里跑（它还会按样式跳过字符串与注释里的括号，那是另一套判断，见下面第三条）。三条约定写死在纯函数里：先看光标右边一个字节、再看左边一个（刚敲完 ( 时插入点就在它后面，用户期望高亮的是刚敲进去的那一个）、只数同一种括号（([)] 里 ( 就配到第 3 个字节的 )，不做语法感知的嵌套判断——少一层"看起来更聪明"的判断，换来的是"程序说配上了、用户也看得见配上"）、只在光标前后各 64 KB 里找（整篇扫描在大文件上会卡界面，而现实里的配对括号不会隔几十万字节；超出窗口一律按"没配上"处理）。Ctrl+B 跳到配对括号那个字节上，配不上时光标原地不动并给状态栏一句提示。

顺带修掉一个一直没被发现的缺陷（不是这一块引入的）：WM_COMMAND 处理完命令之后会紧接着刷一次状态栏，而那次刷新会把命令刚写进第一段的提示当场盖掉——于是所有走菜单/加速键的命令留下的说法（"没有书签""已复制为富文本…"这一批，二十多处）全都看不见，界面上就是"点了没反应"。现在那里只刷"文档信息"两段，第一段留给命令自己的提示，光标一动再由编辑控件的通知刷回常规内容。这也是状态栏这一段第一次被读回来核对（见 9.3），此前没有任何测试看过它。

7. 摘要（字数统计）：视图菜单里一条命令，弹出只有四行的框——行数 / 字符数 / 词数 / 字节数。分工是"能问控件的就问控件，要数内容的才走纯函数"：行数取 SCI_GETLINECOUNT、字节数取 SCI_GETLENGTH（两者都是全量、且不复制文本），字符数与词数由 edit::StatsOf 数一遍。口径必须写清楚，否则"数得出来"会变成"数得不对也没人知道"：换行也算一个字符（CRLF 是两个：\r 与 \n），这样纯 ASCII 文档里"字符数 == 字节数"，用户一眼能对上；ANSI(GBK) 文档按缓冲区里的代码页字节数算（一个字节一个字符——不引入码页转换表，也就不会给出"看起来精确、其实不对"的数字）；超过 8 MB 的文件只数前 8 MB，并把这件事写在框里（"统计结果偏小"不能是静默的）。这个框的文案暂时不进语言包（键已按 dialog.summary.* 留好，等对话框那一批一起搬，见 6.6）。

对应基线 2.1 全部条目。

## 2.3 M2 文件与文档管理

职责：生命周期管理——从"用户点开一个文件"到"这个文档被关闭且资源释放"的全部过程。

设计要点

1. DocumentManager 持有 std::vector<std::unique_ptr<DocBuffer>>，每个 DocBuffer 有稳定的 BufferId（单调递增整数，循环利用需显式审批）。标签顺序由独立的 std::vector<BufferId> tabOrder 维护，保证拖拽排序不影响缓冲区身份。

2. 未保存文档的统一处理：新建而未保存的文档给予 filePath = ""，关闭前走统一的"是否保存"询问流程；崩溃恢复依赖于周期性的自动备份快照（见 6.9）。

3. 外部修改检测（对应基线 2.2）：为每个已保存文档记录 FileIdentity { volumeSerial, fileIndex, size, lastWriteTime }。检测有两个触发源——FileWatcher 的目录变更通知（主动），以及在标签切换到前台、窗口重新获得焦点时的兜底校验（被动）。命中变更时弹出带"重新加载 / 保留当前 / 另存为 / 查看差异（若装 Compare 插件）"的对话框。

M1 落地的形态：记录的是 {size, lastWriteTime}（volumeSerial/fileIndex 需要按句柄取 FileId，留待 M2——它的价值主要是识别"改名后仍是同一文件"，在只按路径匹配的场景下用不上）。FileWatcher 用 ReadDirectoryChangesW 的异步形式监听每个文件所在目录：Windows 没有"只监视一个文件"的高效接口，所以按目录监听再按文件名过滤。每个目录一个后台线程，停止时用 StopAsync/CancelIoEx 从等待中退出，而不是靠关句柄去打断 pending 的读。触发源与兜底校验都按设计实现，对话框提供"重新加载 / 保留当前"两项——"另存为"与差异对比留待 M2。

这一条路径上的每个判断都记日志。原先"通知到了、但身份对比认为没变"以及"通知对应的文件没打开/不是活动标签"这三条分支全是静默返回，于是"外部明明改了文件、程序毫无反应"完全无从查起（排查这一轮时就是靠临时加日志才定位到问题在测试侧）。现在通知到达、兜底检查的每个出口、以及最终决定都留痕；FileWatcher 的失败路径（目录句柄打不开、监视挂载超时）同样不再静默——那几种情况下"外部改动检测"是整个失效的，必须有痕迹。

两个实现上的坑：

`Watch()` 返回时必须保证监视已经挂上。后台线程启动与第一次 ReadDirectoryChangesW 真正生效之间有一个空档，这期间的改动会被漏掉。现在用 armedEvent 同步：线程挂上第一次读之后才置位，Watch() 等它。这个竞态是在测试里连跑多次才暴露出来的。

`WatchLoop` 与 `Clear()/Unwatch()` 之间的锁顺序。回调期间不能持锁（调用方可能在回调里再次调用 Unwatch，会自锁死），而 join 也必须在锁外做（监视线程可能正等着同一把锁，持锁 join 直接死锁）。现在 Clear()/Unwatch() 先在锁内把待停的监视对象摘出来，再在锁外停。

`WatchLoop` 扫描通知缓冲区时必须持锁（这一条是后来补的）。目录变更通知里只有文件名，要对着"正在监视的文件"表筛一遍；而这张表会被 UI 线程的 Watch()/Unwatch() 改动。原先扫描这段是无锁的，push_back 一旦触发重分配，扫描就会读到已释放的内存，文件名匹配不上，这次改动就被静默丢掉——用户看到的现象是"外面明明改了文件，编辑器毫无反应"，而且极难复现。回调仍然在锁外发，两个要求并不冲突。

缓冲区溢出不能装作没事。ReadDirectoryChangesW 在缓冲区装不下时会把这一批通知整批丢掉并返回 0 字节。原来的实现遇到 0 字节直接 continue，等于无声吞掉一次变更。现在遇到 0 字节就按"该目录下正在监视的文件都可能变了"全部上报，由上层重新比对文件的大小与时间戳——没真变就只是静默刷新记录，不会误报，真变了则不会漏。

4. 只读处理：文件属性为只读时仍允许打开编辑，保存时尝试清除只读属性（对应基线"一键清除只读标记"），并在保存失败路径上给出明确的权限提示，而不是笼统的"保存失败"。

5. 会话管理（对应基线 2.2）：退出时写 session.xml；启动时按配置决定是否恢复。会话恢复采用两阶段——先恢复文件与视图骨架（快），再逐个恢复光标位置、书签、折叠状态（慢，可延后到空闲期），保证恢复过程不阻塞首屏。

M1 已落地：退出时记录标签顺序、活动标签、每个文档的绝对路径、光标位置、首个可见行、缩放级别与书签行号；启动时不带文件参数才恢复，带参数则以参数为准（用户的显式意图优先）。只记录有路径的文档——未命名文档在退出时已被逐一询问过"保存还是丢弃"，重启再把它恢复出来会与用户当时的选择相矛盾。会话中的文件若已被删除或改名，跳过它继续恢复其余文档，不打断启动；若一个都恢复不了，则退回新建空白文档。

两个必须注意的点：① 路径一律存绝对路径（用 GetFullPathNameW 规范化），否则换工作目录后会话就失效；② 打开文件时同样先规范化再比较，否则同一文件换个写法就会被当成两个文档，各自演化出不同内容——这比"多开一个标签"严重得多，是数据风险。

更完整的两阶段恢复、分屏布局留待 M2（见 5.9）；书签、折叠状态与崩溃快照已在 M1 落地。

6. 便携模式判定顺序：① 命令行 -portable；② 程序目录存在 portable 空标记文件；③ 程序目录下的 config 目录可写。三者任一成立即进入便携模式，配置根目录解析为 Paths::ConfigRoot()，全程序只通过该函数取配置路径，不出现第二处拼接。

7. 多实例模式：进程内互斥体按"模式 + 配置根目录"生成名字，使便携版与安装版、不同配置目录的实例互不干扰。

## 2.4 M3 视图与窗口

职责：窗口布局、分屏、停靠面板与全屏等一切与"东西摆在哪儿"相关的能力。

设计要点

1. ViewGroup 管理 1~4 个视图槽位（主、次、第三、第四），本版实现主/次双视图 + 可扩展槽位，为基线中"分屏能力有限"这一短板预留超越空间（6.9 节）。

2. "移动到另一视图"（Move to other view）只是改变 DocBuffer 的 ownerView；"克隆到另一视图"（Clone）则新建一个视图并共享同一 Scintilla 文档对象，克隆视图只读。共享文档的刷新由 Scintilla 的文档引用计数机制负责，两视图在同一 UI 线程内，不存在并发问题。

若实测发现共享文档在折叠/书签等视图态上互相干扰，降级方案为：克隆视图持有独立文档副本，通过 SCI_SETREADONLY 锁定，并在主视图保存时同步刷新副本内容。降级方案的触发条件与切换开关在实现阶段确定并记录到 ADR-07 的补充说明中。

3. 同步滚动是视图组的属性，打开后任一视图的滚动事件按"首可见行号"对齐其他视图，不按像素对齐（行列结构不同时更符合直觉）。

4. 标签栏为自绘控件，支持：拖拽排序、拖出成新窗口、标签颜色分组（颜色存于会话文件）、锁定标签（禁止编辑与关闭）、多行/垂直标签布局（当标签数超过阈值时切换）。

M1 已落地的部分：拖拽排序、中键关闭、右键菜单（关闭 / 关闭其他 / 关闭右侧 / 关闭全部 / 复制完整路径）、脏标记、宽度自适应与滚轮横向滚动、活动标签自动滚入视野。标签颜色分组与锁定标签留待 M2。

实现要点：每个缓冲区独占一个 Scintilla 控件，切换标签只是 ShowWindow(SW_SHOW/SW_HIDE)。这一点很重要——撤销历史、滚动位置、折叠状态都保存在控件内部，若在切换时销毁重建就会全部丢失。相应地，WM_DESTROY 到达时子窗口已先被系统销毁，此时只能清空句柄记录（EditView::Detach），不能再向它们发送任何消息。

勾选态与脏标记的数据来源：文本改动由 Scintilla 的 SCN_SAVEPOINTLEFT/REACHED 通知驱动，注意要按"发出通知的那个控件"定位到对应文档再更新标记——打开文件时会给尚在隐藏状态的控件 SetText，此刻活动文档还不是它，按活动文档更新就会记错对象。

5. DockHost 提供左、右、下三个停靠区与浮动窗口，面板包括：文件夹工作区、项目、函数列表、查找结果、运行命令输出、插件自定义面板。面板布局（位置、大小、可见性）随会话持久化。

M2 落地形态（文件夹工作区）：左侧一条 220（DPI 缩放）宽的面板，里面是系统的 TreeView 控件——树要的东西（展开折叠、键盘导航、滚动、选中态）系统控件都给齐了，自绘只会把这几样重新写一遍还写不好；代价是它跟随系统配色，暗色模式下这块仍是浅色（与本版"管到编辑区 + 标签栏"的范围一致，见 2.6 第 4 条）。目录树模型（core/FolderTree）与界面分开：前者只吃"一个目录"、吐出"显示哪些节点、按什么顺序"（目录在前、文件在后，各自按名字不区分大小写），所以能被单元测试直接驱动；后者只负责把它填进树。为防超大目录把界面拖死，模型带深度上限（8 层）与子项数上限（2000）。

用法与边界：视图菜单里"打开文件夹作为工作区…"（系统选择目录对话框）、"关闭工作区"、"刷新工作区"、"打开选中的文件"；树里双击或回车 = 打开选中的文件（选中目录时是展开/收起）。工作区目录记在 config.xml 的 general.workspaceFolder（不是会话里——"我常在这个目录下干活"是使用偏好，不该因为某次没保存会话就丢掉）；目录暂时不在（U 盘、网络盘）时当作没有工作区，配置保留。有工作区时"在文件中查找"的目录默认取工作区根（比"当前文件所在目录"更贴项目里的意图）；没有工作区时保持原来的规则（当前文件目录 → 上次用过的目录）。

与设计的差异（如实记录）：① 没有做真正的 DockHost——面板固定在左侧、宽度固定、不能拖动分隔条、不能停靠到别处、不能浮动，也没有"位置/大小随会话持久化"（只记了目录）；② 没有"项目"概念（多根目录、.nppProject 这类工作区文件），只有单个文件夹；③ 树里没有右键菜单（新建/重命名/删除/在资源管理器中显示这些）与按扩展名过滤；④ 没有把目录变化变成自动刷新（要按"刷新工作区"或重开），虽然工程里已有 FileWatcher 可以接；⑤ 重命名/删除文件后用户要手动刷新。

6. 全屏模式（F11）为窗口级全屏，隐藏标题栏与菜单，Esc 退出；另提供"专注模式"（仅隐藏停靠面板与标签栏）作为差异化小功能。

M3 第三块落地形态：全屏铺的是当前显示器的工作区（GetMonitorInfo 的 rcWork），不是整个显示器——任务栏照旧看得见，也就不会被它挡住，符合"窗口级全屏"这个说法。进全屏时把 WINDOWPLACEMENT、GWL_STYLE、GWL_EXSTYLE 三样原样存下来，退出时逐项还原（只记一个"是不是全屏"的布尔量是不够的：还原时要用的东西必须一起留着）。Esc 只能在消息循环里拦——编辑控件拿着焦点，WM_KEYDOWN 根本送不到主窗口来；而把 Esc 绑成全局快捷键又会在非全屏时反过来触发全屏。所以只在"确实处于全屏"时才吞掉这个键，其余情况照旧往下分发。"专注模式"没做（设计里它是差异化小功能）。

另一处如实记录：这一项登记成了可勾选命令（kCmdCheckable、查询函数返回"是不是全屏"），但菜单的勾选态整条链路还没接上——CommandRegistry::IsChecked 至今没有 UI 调用方，所有可勾选命令（显示行号、暗色模式、分屏…）都不会在菜单里显示勾。全屏这一项其实也看不见它（全屏时菜单栏是收起来的），列在这里只是免得后来人以为"登记了就会显示"。

## 2.5 M4 查找与替换

职责：编辑器最核心的生产力模块，也是本产品与竞品拉开差距的主要着力点。

设计要点

1. 三种搜索模式（对应基线 2.4）统一建模为 SearchMode { Literal, Escaped, Regex }：

Literal：走 Scintilla 原生 SCI_SEARCHINTARGET 字面量路径，最快；

Escaped：先由 LiteralSearcher 把 \n \r \t \xNN \uXXXX 解析为实际字节序列，再走字面量路径（因此性能与普通模式一致）；

Regex：由 RegexEngine（PCRE2）编译与匹配，对单文档搜索采用"按块向前扫描 + 跨块边界重叠"的策略，块大小 1 MB，重叠区长度为 max(patternMaxWidth, 4 KB)，解决跨块匹配漏检问题。

2. 匹配选项：区分大小写、全字匹配、.匹配换行符、仅在选区内查找，全部作为 SearchConfig 的字段。.匹配换行符 在 PCRE2 中通过 PCRE2_DOTALL 实现。

3. 匹配高亮用 indicator 实现：为搜索结果分配专用 indicator 编号，使用 SCI_INDICATORFILLRANGE 批量填充，扫描过程中分批提交（每 2000 个匹配或每 50 ms 让出一次），保证 UI 不卡死。

4. 在文件中查找 / 替换（Ctrl+Shift+F/H）由 CrossFileSearch 承担：目录遍历 + 过滤器（支持 *.js;*.html 分号分隔与 !排除 语法）+ 包含子目录开关。执行流程为：枚举候选文件 → 按大小与二进制特征筛除 → 并行分块扫描 → 结果按文件聚合流式回填到面板。

5. 可取消与可暂停：任务面板提供进度（已扫描文件数 / 命中数 / 耗时）、暂停与取消按钮。取消语义为"立即停止产生新结果，保留已有结果"，与用户直觉一致。

6. 替换安全性：跨文件替换默认走"先生成变更预览 + 确认 + 写回"三步，每个文件写回前做原子替换并生成 .bak（可配置）。这是本产品相对基线对象的一处体验强化——批量替换是不可逆操作，必须留后悔药。

7. 去重：整行去重、删除重复行作为独立命令（TextTools），内部实现为一次排序索引 + 哈希集合，避免 O(n²) 比对。

M1 已落地与暂缓的部分

已实现：三种模式（普通走 Scintilla 原生搜索，扩展先解析转义再走字面量路径，正则走 PCRE2）、区分大小写、全字匹配、.匹配换行、循环查找（含"已回绕"提示）、计数、标记全部（indicator）、替换当前、全部替换（包在单个撤销单元内）、底部查找栏。

在文件中替换（Ctrl+Shift+H）已按 5.5 的安全流程落地：先生成逐文件的替换预览（一行一个文件、带勾选框，可逐条取消），用户确认后再写回。写回前有五道关卡：

1. 重新读取并校验文件身份（大小 + 最后写入时间）。计划里刻意不保存"预览时的文件内容"，因此不会照着过期内容覆盖——生成预览之后文件被其他程序改过，该文件直接跳过。

2. 重算替换，保证写回的内容与预览一致（文件没变时结果必然一致）。

3. 编码可表示性检查：ANSI 文件在替换前做一次宽字符往返转换比对。WideCharToMultiByte 遇到无法表示的字符会静默替换成 `?` 而不报错，只看返回值判断不出来。不通过的文件整个跳过，绝不写回。

4. 保留原编码：从原始字节重新判定一次 BOM 与 UTF-16 字节序，避免替换顺手把文件编码改掉。

5. 原子写回（见 4.6）。单个文件失败不影响其余文件；可选生成 .bak。

批量改动属于敏感操作，用户的"确认/取消"会记进日志便于事后追溯。

暂缓到 M2 的两项，都属于规模问题而非正确性问题，这里写清楚以免被误当成已完成：

1. 正则匹配目前是整篇缓冲区的单次匹配，没有实现 5.4 里按 1 MB 分块 + 重叠区扫描的方案。文件上限 64 MB 时单次拷贝与匹配尚在可接受范围；一旦支持更大的文件，或希望在长搜索中保持界面响应与可取消，就必须补上分块。同时也就没有做扫描过程的进度提示与取消。

2. ANSI（GBK 等）文档的正则匹配退化为按字节处理：模式串会按该代码页转成字节，字面量匹配因此是正确的，但带元字符的模式可能切到多字节字符的中间字节上，\p{...} 之类 Unicode 属性也不生效。彻底解决要对匹配区间做"转码 + 偏移映射"，安排在 M2。UTF-8 文档不受影响。

另外，替换的"当前"语义做了明确约束：只有当前选区确实等于一个匹配项时才替换，否则只查找并选中下一个。否则用户随手选中一段文字再点"替换"，那段文字会被直接改掉——这是会破坏用户内容的操作，宁可不动。

## 2.6 M5 列编辑 / 块编辑

职责：实现基线中标志性的矩形块编辑能力。

设计要点

1. 列选择依赖 Scintilla 的矩形选择模式（SCI_SETSELECTIONMODE(SC_SEL_RECTANGLE)）。鼠标 Alt+拖动 与键盘 Alt+Shift+方向键 均映射到该模式。

2. 列插入/删除的本质是对每一行的同列区间做一次替换。实现时先收集矩形覆盖的行区间与列区间，再按"从后往前"的顺序应用修改，避免前面的修改导致后面行号偏移。这一顺序约束必须写进代码注释，否则是很典型的隐性 bug 源。

3. 列块编辑对话框（Alt+C）支持：

插入固定文本；

插入数字序列：参数为 起始值、步长、补零位数、进制（十进制/十六进制）、每 N 行重置；

序列号与文本混排（如 item_\i\，\i\ 为序号占位符），这是基线未覆盖但实际高频的用法，作为差异化增强。

4. 列粘贴：当源与目标均为矩形选区时保持列对齐，行数不足时自动补行到所需数量（并记入撤销单元，一次撤销可回退整个粘贴）。

M1 已落地的部分与实测发现

已实现：Alt+鼠标拖动选矩形（需要显式打开 SCI_SETMOUSESELECTIONRECTANGULARSWITCH，Scintilla 默认是关的）、Alt+Shift+方向键扩展、虚拟空间（SCVS_RECTANGULARSELECTION，让选区能越过短行行尾）、Alt+C 列块编辑对话框（模板里的 \i\ 占位符 + 起始值 / 步长 / 补零位数 / 进制 / 每 N 行重置，带实时预览）、列块删除、Insert 切换插入/改写并在状态栏显示。

三个从实测里得到的结论，写下来免得后人重踩：

1. `SCI_SETSEL` 不保留矩形模式。先 SCI_SETSELECTIONMODE(SC_SEL_RECTANGLE) 再 SCI_SETSEL，选区会退回流式（SCI_SELECTIONISRECTANGLE 变回 0）。建立矩形选区必须用 SCI_SETRECTANGULARSELECTIONANCHOR/CARET，它们自己会置模式。

2. 批量修改前必须先把所有行的位置取出来。改一次文档就会清掉选区，之后再问"第 N 行的选区从哪开始"只能得到 -1。第一版就是这么错的：只有最后一行被改了，前面几行悄无声息地没动。

3. 矩形选区在 Scintilla 内部会被展开成"每行一条"的多个选区（SCI_GETSELECTIONS 可以量到），Scintilla 的字符输入路径（InsertCharacter）正是靠这个实现"逐行插入"。

一处没有完成端到端验证的行为，如实记在这里：在矩形选区上直接打字会逐行插入，这条依赖 Scintilla 的输入路径，而界面回归脚本用跨进程合成的 WM_CHAR 复现不出真实键盘输入（实测只改到主选区那一行）。矩形选区本身是否正确建立（展开成 3 条）是有断言的，经由 Alt+C 对话框的列插入也是端到端验证过的（真填模板、真点插入、回读文本核对）。

## 2.7 M6 语言与语法

职责：把"这段文字是什么语言、该怎么着色、怎么折叠、怎么补全"这件事做对。

设计要点

1. 语言注册表：LexerRegistry 维护 LangId → { 显示名, 扩展名集合, Lexilla lexer 名称, 关键字表, 注释定义, 折叠规则 }。内置语言定义存放于 res/langs/langs.xml，与代码解耦，新增语言不需要改代码。

2. 语言识别顺序：① 会话或显式指定；② Shebang/首行特征（如 #!/usr/bin/env python）；③ XML/HTML 特征嗅探（看首 4 KB 是否以 <?xml、<!DOCTYPE html 开头）；④ 扩展名映射；⑤ 兜底为"普通文本"。识别结果写入状态栏，用户可手工切换（手工结果优先于自动结果，且随会话保存）。

3. UDL（用户自定义语言）：以 XML 定义，支持关键字分组（多组、多套样式）、注释符、字符串界定符、运算符、数字识别、转义字符、大小写敏感性、扩展名绑定。加载时把 UDL 定义编译为 Scintilla 的关键词表与属性字符串（SCI_SETKEYWORDS、SCI_SETPROPERTY），复用 Lexilla 的 container 或 null lexer 承载。这样 UDL 语言与内置语言在后续所有环节（折叠、注释、样式配置）行为对等。

M2 落地形态（改判）：锁定版本的 Lexilla 里没有 container 词法器，改为自研一个 `ILexer5` 词法器承载 UDL 定义（核实过程与理由见 7.6 末尾）。落地时把 UDL 定义从 XML 解析成 edit::UdlDefinition（纯数据、纯函数解析，可单测），再由 edit::UdlLexer（借 Lexilla 的 LexerBase 兜掉样板方法，扫描用 StyleContext/Accessor）把它变成着色与折叠；EditView 看到 LanguageDef::udl 非空就用自研词法器、否则照旧走 Lexilla 的按名查找。

样式号由我们自己定（edit/UdlStyles.h：0 普通文本、1/2 行/块注释、10~18 九组关键字、20 数字、21 字符串、22 运算符、23 标识符），因此样式配置器可以按 UDL 语言的名字存配色，与内置语言走同一套 stylers.xml。9 组关键字按 组号 % 3 循环映射到 关键字/强调项/次要项 三个语义角色，按角色调色时看不出 9 组的区别——要分开就在配置器下面的"具体样式"列表里逐组调（2.6 第 4 条的逐样式号覆盖）。

与设计的差异（如实记录）：① 触发"每对字符串界定符一个样式"简化为所有界定符共用一个字符串样式（配色只有"字符串"这一个角色，分开也没人看得见）；② <Numbers dec/hex/float> 三个属性能读进来但不改变规则——以数字开头就按数字走，0x1F、1.5e3、12u 都能跟下来，但 dec="no" 不会真的关掉十进制；③ 字符串不跨行（见 7.6 的说明）；④ UDL 的窗体界面没做，定义靠手写 XML + 菜单里的示例模板——对标产品的"Define your language"对话框是一块独立的活。

4. 样式配置器：按语言逐项调整前景色、背景色、字体、字号、粗体斜体下划线。数据模型为 StyleDef { langId, styleIndex, fg, bg, font, size, attrs }，持久化到 stylers.xml，可直接对应 Scintilla 的 SCI_STYLESET* 系列。

M2 落地形态：配色按语义角色给，而不是按 Lexilla 的样式号。样式号是词法器内部的事（同一个 cpp 词法器给 C++ 与 JavaScript 用时样式号含义相同，但用户面对的仍是"注释/关键字/字符串"这些概念），让用户去填"样式 5 是什么颜色"既难懂也容易错。角色到样式号的映射仍留在 EditView 的样式表里（那张表是按 SCE_* 定义核对过的），StyleScheme 只管"角色的颜色是什么"。

6 个角色：注释、关键字、数字、字符串、强调项（预处理/变量/属性名）、次要项（实体/值/键名）；另有默认前景、背景、字体名与字号。菜单"样式配置器"里可以用语言下拉框选语言、逐个角色点颜色块调色（走系统颜色选择器）、勾粗体斜体，还有"恢复默认"；确定即写入 <配置目录>\stylers.xml 并立刻对所有已打开视图重新上色（克隆视图也在内），取消则什么都不动。

M2 落地形态（含"按样式号逐项调整"）：配置器里现在有两节——上面 6 行是角色（粗调），下面一个列表是该语言的具体样式号（细调），列表里每项显示「样式号 名字 当前颜色 粗/斜」，选中就改它，另有"该项恢复默认"。两节写进同一份 stylers.xml：

xml

<NotepadccStyles schemaVersion="1">

<Default fore="#1E1E1E" back="#FFFFFF" font="Consolas" size="11"/>

<Language name="cpp">

<Style role="comment" fore="#2E7D32" bold="no" italic="yes"/>

<StyleNumber number="7" name="次要项" fore="#00CC00" bold="no" italic="no"/>

</Language>

</NotepadccStyles>

上色时先按角色铺一遍，再让 <StyleNumber> 压上去——所以逐项覆盖真的压得过角色色（回归脚本会核对这一点）。几条规则：number 只能是 0~255（越界跳过并警告，不然就是"写了没反应"）；fore 必填（逐项覆盖没有"角色默认"可继承，这个样式号可能压根不在目录里）；name 只为人读，程序不用它；在界面上把某一项调回角色色，确定时那条覆盖会被删掉而不是留一条等值记录（等值记录会在下次改角色色时显得"没生效"）。

"哪些样式号列得出来"由 `edit/StyleCatalogue` 决定，它是界面列表与上色两处的唯一来源：内置语言列的是本程序真上了色的那些（每族 5~7 项），UDL 列它自己的全表（6 项 + 9 组关键字，共 15 项）。但目录不是权威——文件里写下的任何样式号都会被应用，哪怕目录里没有它（比如给 cpp 的运算符样式 10 单独配色）。这条边界的用意是：用户想要什么就写什么，不必等我们把他要的那一项补进目录。

暗色模式（主题）：浅色与深色是 stylers.xml 里的两套完整主题，文件里出现哪套就覆盖哪套、没出现的仍用内置值（与 langs.xml 同一条规则；旧版那种"根下直接放 Default/Language"的扁平文件按浅色主题读，照旧能用）：

xml

<NotepadccStyles schemaVersion="2">

<Theme name="light">

<Default fore="#1E1E1E" back="#FFFFFF" font="Consolas" size="11"/>

<Language name="cpp">…</Language>

</Theme>

<Theme name="dark">

<Default fore="#D4D4D4" back="#1E1E1E" font="Consolas" size="11"/>

<Language name="cpp">…</Language>

</Theme>

</NotepadccStyles>

深色不是"把浅色反过来"：关键字 #569CD6、字符串 #CE9178、注释 #6A9955 这些是照常见深色配色的惯例定的——压暗的绿红在深底上根本读不清。用哪套主题记在 `config.xml` 的 `general.theme`，而不是 stylers.xml 里：配色文件是可以整份替换的（用户可能用别人的主题），而"这台机器上我要深色"是使用偏好，不该被换文件带走。名字认不出时记一条警告并回浅色。

与"语法颜色"分开的另一半是控件皮肤（edit/EditorPalette）：行号边距、光标、当前行高亮、选区、书签与折叠记号、空白符号。两件事分开的理由是：stylers.xml 是用户可以整份替换的，而"深色下的边距该是深灰、光标该是浅色"得有人兜住——不能指望用户把每个记号都调一遍，更不能让他换一份配色就把边距变成刺眼的白。所以主题决定语法色，EditorPalette 决定控件皮肤，两者都由"当前是浅色还是深色"驱动。还有一处必须自己记着：切换语言时 SetDefaultFont 会 STYLECLEARALL，把行号边距那几个样式一起清回默认，所以 ApplySchemeDefaults 末尾要把皮肤重铺一遍（浅色下几乎看不出差别，深色下就是"一开新语言就露出白边距"）。

够到哪一层（如实记录）：这一版管的是编辑区 + 标签栏（标签栏自绘的九个颜色各有一套深色值）。菜单栏、状态栏、查找栏/搜索面板与各个对话框仍是系统配色——整窗暗色要给 Win32 菜单栏与所有控件做自绘或换主题 API，是另一块独立的活，留给后续版本。

与设计的差异（如实记录）：① 设计里的 StyleDef 还带背景色、字体、字号、下划线，本版逐项覆盖只做前景色 + 粗体 + 斜体（背景色与字体是全局的，逐样式号设它们在实际使用里没有场景）；② 配置器里仍没有"默认前景/背景/字体/字号"的编辑界面，那几项要改文件（界面留到需要时再加）；③ 下划线这个属性没有做（Scintilla 支持，但没有实际使用场景）；④ 主题只有内置的两套，界面上也没有主题管理器（想加第三套就在 stylers.xml 里写一个 <Theme name="...">，程序认得并会读进来，只是没有菜单项去切它）。

5. 函数列表：由 lexer 驱动的结构提取（每种语言一个轻量提取器，多数可通过正则 + 大括号深度实现），输出树形模型给停靠面板。解析在后台线程执行，节流到停止输入 300 ms 后触发，避免每次按键都重解析。

M2 落地形态：视图菜单里"函数列表"（可勾选，默认关——它占左侧一条，第一次用的用户不该莫名其妙少一块编辑区；开关记在 config.xml 的 general.functionList）。面板与"文件夹工作区"共用左侧一列：两个都开就各占一半，只开一个就占满。点中一个符号（双击或回车，或菜单"跳到选中的符号"）→ 光标跳到那一行的行首、焦点交回编辑器。

提取器是纯函数（core/FunctionList：给语言名与文本，返回符号表），所以单元测试能直接造源码比对名字/行号/层级，不涉及任何窗口。按语言分四类规则：C 家族/JS/TS 用大括号深度 + "名字("；Python 用缩进层级（def / async def / class）；Markdown 用井号个数（代码块里的 # 不算）；CSS 用花括号之前的选择器（@media 之类不算）。其余语言（json/xml/props/UDL 等）返回空表——"这种语言列不出来"是正常状态，界面上如实说明，不猜。

几条实现上的取舍（都是被测试逼出来的，见附录 B）：① 函数名取的是第一个 `(` 前面那个标识符——行首通常是返回类型（int helper(…)），把行首那个词当名字是最容易犯的错；② 判断"是定义还是调用"看名字后面那对括号之后是什么：先碰到 ; 是语句（printf("}")），先碰到 {（或这一行到此为止、下一行以 { 开头）才是定义；③ 大括号深度必须跳过字符串与注释里的括号，否则 printf("}") 会让后面所有符号的层级集体错位；④ 符号自己的层级算的是"这一行开头所处的层级"，不能把自己那个 { 算进去（不然顶层函数全变成 1 层）。

节流与后台：文档内容变化（SCN_SAVEPOINTLEFT）与切换标签都会请求重算，但只是重启一个 300 ms 的一次性定时器——停手之后才真的解析（设计文档 2.6 第 5 条）。解析在 infra::ThreadPool 上跑：Scintilla 只能在 UI 线程访问，所以文本是一份拷贝，结果用 kMsgFunctionListReady 递回 UI 线程（指针所有权一并转移，与跨文件搜索同一条约定）。迟到的结果按请求号丢弃——用户可能已经改了文件或换了标签。大文件档（T2/T3）不列函数（设计文档 6.1：那一档要省的正是"扫全文"），超过 4 MB 的文件也直接说明"不列符号"，而不是硬啃。

与设计的差异（如实记录）：① 设计说"由 lexer 驱动"，本版按语言名选规则表，没有真的走 lexer 的 token 流（用 token 流会更准，但也要为每种语言处理词法器样式号，成本高得多）；② 每个语言只有一套规则，没有可插拔的提取器接口，也没有"函数列表配置"（对标产品允许用户写 perl 正则自定义）；③ 只认"这一行自己带着定义"的写法——把返回类型与函数名分成两行的声明不会列出来，宏生成的、模板特化的、箭头函数（const f = () =>）也不列；④ 面板里没有搜索框、没有按类型过滤、没有排序选项，也不跟随光标高亮当前所在函数；⑤ 面板与文件夹工作区共用左栏、宽度固定（没有真正的 DockHost，见 2.4 第 5 条）。

6. 自动完成：三级来源——文档内已出现词（最快）、API 词库（每种语言一份文本文件，可自定义）、插件提供的候选。触发方式可配（输入即触发 / Ctrl+Space 手动触发 / 输入 N 个字符后触发）。调用提示（CallTip）从 API 词库的括号说明中提取。

M2 落地形态：先做手动触发一种，Ctrl+Space（编辑菜单里也有"自动完成"一项），两个来源都已接上。文档内提词只认"字母或下划线开头、长度 ≥3"的词——下限 3 是为了不让 if / for / i 这类短词把候选列表淹掉；去重后按字典序，上限 4000 条。语言词库是 <配置目录>\api\<语言>.api（空白分隔、# 开头整行算注释，读取上限 8 MB），词库缺失是常态，不报错。两个来源合起来后按光标前已经输入的那截前缀再筛一遍（忽略大小写，保留原词的大小写，最多 300 条）；一个候选都没有时什么都不做——弹一个空框比不弹更糟。

提词必须只扫一遍：光标前那截前缀先算出来，文档提词就只收以它开头的词（一遍线性扫描，边收边按哈希表去重、收满上限即停）。这一点不是优化而是正确性边界——第一版是"把整篇的词都收进向量，再用线性表去重，最后才截断"，5 MB 的文件上按一次 Ctrl+Space 会把 UI 线程占住 54 秒，看起来就是卡死；改成一遍扫描之后同样的文件 0.06 秒回话。界面回归脚本的"大文件"段现在会量这个耗时（超过 5 秒判失败），这条经验也写进了附录 B。

候选列表交给 Scintilla 的 SCI_AUTOCSHOW（分隔符为空格、SCI_AUTOCSETIGNORECASE(1)、SC_ORDER_PERFORMSORT），回车与 Tab 提交、Esc 取消、继续输入时跟随收窄这些都是 Scintilla 的既有行为，外壳不重复实现。提词用的三个函数（CollectWords / ParseWordList / FilterByPrefix）是纯函数，只吃字符串，不碰窗口与磁盘。

与设计的差异（如实记录）：① 触发方式只做了手动那一种，"输入即触发""输入 N 个字符后触发"留待后续（要做就得连带处理节流与候选重算，不宜顺手塞进来）；② API 词库这一版只当词表用，没有解析 函数名(参数) 说明 这类格式，调用提示（CallTip）未做；③ 插件提供的候选要等插件宿主。

M1 已落地的语法着色与折叠（语言注册表与 UDL 留待 M2）：

着色这一块曾经只做了一半：词法器接上了、token 也标上了样式号，但从来没给样式号设过颜色，所以屏幕上的文字是单色的——SCI_STYLECLEARALL 把默认样式扩散到所有样式，而 Scintilla 是按"样式号 → 颜色"渲染的，Lexilla 只负责前者。现在补上了按 lexer 的默认配色表（注释绿斜体、关键字深蓝粗体、数字棕、字符串暗红、强调项紫、次要项蓝），样式号全部取自 third_party/lexilla/include/SciLexer.h 的 SCE_* 定义，不靠记忆写数字。M2 的样式配置器会在这张表之上做用户可调。

同一轮里还查出两个"静默失效"的配置错误，都是本次加上"按 token 位置核对颜色"的测试之后才暴露的：

1. `js` 指向了不存在的词法器。Lexilla 里没有名为 javascript 的词法器，CreateLexer("javascript") 返回空，SCI_SETILEXER 于是把词法器清掉——JS 文件既没有语法着色、也没有折叠，而且不报任何错。现在改用 cpp 词法器配 JavaScript 关键字（业界通行做法），并补上 mjs / jsx。

2. `c` / `h` / `hpp` / `ts` 的关键字表是 `nullptr`。词法器只认 SCI_SETKEYWORDS 给的那几组词，没有词表就没有关键字着色（int、let 会被当成普通标识符）。现在同一族的扩展名共用一份关键字常量（C/C++ 一份、JavaScript 一份、TypeScript 一份）。

守着这两条的单元测试是按真实 token 位置核对的：取某个 token 的样式号，要求它不是默认样式、且前景色与默认前景色不同。样式号抄错、词法器名字写错、关键字表漏给，都会在这里失败——这三类错误此前都是"肉眼看不出来、也没有任何报错"的。

折叠层级由 Lexilla 算，我们只负责开关与呈现，不做第二条实现：

折叠边距用 Scintilla 约定的 2 号边距（SC_MASK_FOLDERS），符号取预留的 SC_MARKNUM_FOLDER*，只画"+ / −"两个，其余定义成 EMPTY——否则默认样式会在每个缩进层级上留下一串方框。

是否折叠按语言给：语言表里多了一个 foldable 字段，batch / props / null 这类不产生折叠层级的 lexer 会把边距整条收起来（留一条永远空着的窄边距看起来就是坏了）。fold.compact 显式设成 0——默认值会把"} 后面没有正文的块"折起来，折出来的效果像是丢了一行。

交互交给 Scintilla：SCI_SETAUTOMATICFOLD 打开"边距点击切换 / 编辑后重算 / 自动显示符号"三件事。自己做这套重算时机很容易漏，尤其是编辑之后。

在块内部按快捷键折的是包住它的那一层：光标不在折叠头上时向上找最近一个折叠头。不这样做的话，用户在函数体里按折叠键会毫无反应，而他期待的明显是"把这一层折起来"。

大文件档一律不给折叠：算层级正是那一档要省的 lexer 扫全文。关掉折叠时会把已折的行展开，免得内容"消失"又没有边距可以点开。

折叠状态随会话保存：只记折叠头的行号，不记层级——层级是 lexer 现算的，行号才是跟着内容走的东西。恢复时放在最后一步，因为折叠会改变可见行数，得先把滚动位置安顿好。

快捷键三个（Ctrl+Alt+F 折叠/展开当前层级、Alt+0 折叠全部、Alt+Shift+0 展开全部）。设计附录 A 原本把"折叠当前层级"与"展开当前层级"分成两个命令，这里合成一个切换——同一个键按两下就是来回，比记两个键好用。

## 2.8 M7 编码与换行处理

职责：中文用户的高频刚需，也是本产品重点打磨的差异化区域。

设计要点见 6.2 节完整算法说明，此处只列职责边界与对外行为：

1. 内部存储约定：Scintilla 缓冲区保存字节序列，通过代码页机制解释显示。UTF-8 与 ANSI 系列（GBK/Big5/Shift-JIS 等）交给 Scintilla 的代码页；UTF-16LE/BE 由适配层转换为 UTF-8 后在控件中呈现，保存时按文档记录的原始编码回写。

2. "以 XX 编码打开"与"转为 XX 编码"必须是两个明确区分的动作：前者只改解释方式（字节不变，可能直接修好乱码），后者重写字节（真正修复文件）。UI 上通过分区展示与二次确认防止误操作。

3. 状态栏持续显示当前编码与 BOM 状态，编码展示格式统一为 UTF-8-BOM / UTF-8 / ANSI(GBK) / UCS-2 LE 等规范短名。

4. EOL 转换提供 CRLF / LF / CR 三向互转，同时提供"打开时按当前 EOL 规范统一"的选项；状态栏显示当前文档的 EOL 类型，混合行尾时显示为 Mixed 并给出"统一为…"的快捷入口。

5. 默认新建文档的编码与行尾可在首选项配置（对应基线"新建"分页）。

## 2.9 M8 宏与自动化

职责：把用户操作序列变成可重复执行的资产。

设计要点

1. 录制对象是命令流，不是键鼠事件。MacroRecorder 监听 CommandRegistry 的执行事件与若干文本编辑事件，记录为 MacroStep 序列。相比录制原始键鼠事件，命令流方案对窗口位置、焦点、DPI 变化都不敏感，跨机器回放成功率高得多。

2. 录制期间状态栏显示 REC 指示，可随时停止。

3. 回放支持指定重复次数（对应基线"重复执行 N 次"）。回放过程中任何一步失败（例如找不到匹配文本）默认立即停止并提示失败步骤序号；提供"跳过失败步骤继续"的宽松模式开关。

4. 持久化：宏存储于 shortcuts.xml（与基线一致，便于用户从对标产品迁移），包含名称、步骤列表、绑定快捷键。支持导出/导入单个宏与全部宏。

5. 宏可绑定到快捷键、菜单项（宏菜单）与工具栏按钮。

M2 落地形态：菜单"宏"里有开始/停止录制（Ctrl+Shift+R）、播放上次的宏（Ctrl+Shift+P）、重复执行上次的宏…（Ctrl+Shift+L，弹一个小框问次数与失败策略）、保存录制的宏；已保存的宏在同一个菜单里各占一条命令（按名字显示），因此可以像别的命令一样绑快捷键，宏自带的快捷键（文件里 Ctrl/Alt/Shift/Key）也一并生效。录制期间状态栏第 4 段显示 ● REC。

录什么、不录什么（这条最要紧）：录制钩子挂在 CommandRegistry::Execute() 上——它是全程序唯一的执行入口（菜单、快捷键、宏自己都从这里过），凡是带 kCmdRecordable 的命令在执行成功之后记一步。目前标记为可录制的是只依赖文档当前内容的那些：工具菜单的行操作/排序/去重/空白/行号/大小写/编解码，以及注释与区块注释。剪贴板、撤销/重做、打开/保存/另存为、查找替换这些不进宏——它们依赖剪贴板、撤销历史或用户交互，回放时会做出与录制时不同的结果；与其录进去让人踩坑，不如明说它们不录（对标产品把查找替换也录进宏并带上参数，那是另一套设计，我们没做）。

三种步骤的取舍：命令用命令 ID + 命令键两个都记（ID 是稳定编号；命令键给人读，并且在 ID 对不上时兜底）；Scintilla 原生消息只记参数全是数值的（指针参数没法序列化，更没法跨会话重放）；输入的文字连续吃进同一步，靠 300 ms 空闲切段，中间来命令就把文本段落截断。

回放（设计文档 5.7）按记录的步骤逐条执行，跑 repeatCount 遍；某步失败默认立即停止并报"第 N 步失败（第几遍）"，宽松模式则跳过继续。每步之间会抽一次消息队列，否则回放期间窗口完全没反应、连"按 Esc 中断"都做不到；代价是这段时间里点菜单能插进来。真要做成"事务式"回放（回放期间屏蔽其它命令），得把编辑操作排队到回放结束后统一执行，那是独立的一块，留给后续版本。

与设计的差异（如实记录）：① 步骤类型只做了设计的三种（Command / ScintillaMessage / InsertText），设计里提到的 FindReplace 步骤没做（它对应"把查找替换也录进宏"，见上）；② 没有做导出/导入单个宏与全部宏（文件就是 shortcuts.xml，手工搬这一段即可）；③ 宏还没绑到工具栏（工具栏那一版还没做）；④ 已保存的宏只能执行，不能在界面上改名或删除——改名靠重录时用同名覆盖，删除要手工编辑 shortcuts.xml，宏管理器留到后面。

## 2.10 M9 插件体系

职责：在不牺牲主程序稳定性和体积的前提下提供扩展生态。

设计要点

1. ABI 设计（ADR-06）：插件为 x64 DLL，导出三个 C 函数：

c

// plugins-sdk/notepadcc_plugin.h

#define NPCC_PLUGIN_ABI_VERSION 1u

typedef struct NpccHostServices {

uint32_t size;                 // 本结构体字节数，宿主与插件双向校验

uint32_t abiVersion;

void*    hostCookie;

/* --- 以下为函数指针表，只允许在尾部追加 --- */

void     (*RegisterCommand)(void* hostCookie, const NpccCommandDesc*);

void     (*AddDockPanel)(void* hostCookie, const NpccPanelDesc*);

intptr_t (*ScintillaSend)(void* hostCookie, intptr_t viewId, uint32_t msg, uintptr_t w, intptr_t l);

void     (*Notify)(void* hostCookie, uint32_t code, void* payload);

void*    (*Alloc)(size_t);      // 宿主分配器，避免跨 CRT 释放

void     (*Free)(void*);

size_t   (*GetConfigPath)(void* hostCookie, wchar_t* buf, size_t cch);

} NpccHostServices;

typedef struct NpccPluginInfo {

uint32_t abiVersion;

const wchar_t* name;

const wchar_t* version;

const wchar_t* author;

const wchar_t* description;

} NpccPluginInfo;

/* 导出符号（extern "C" __declspec(dllexport)） */

const NpccPluginInfo* NpccPlugin_GetInfo(void);

int  NpccPlugin_Init(const NpccHostServices* host);   // 0 = 成功

void NpccPlugin_Shutdown(void);

2. 兼容性规则：NpccHostServices 只允许在尾部追加字段，任何已有字段的类型、顺序、语义都不得变更；宿主与插件通过 size 与 abiVersion 双向校验，不匹配时拒绝加载并给出可读原因。跨模块内存一律使用 Alloc/Free（或 CoTaskMemAlloc 族），禁止 new 在插件、delete 在宿主。

3. 通知码采用 NPPN_* 风格的稳定枚举（见 4.8），插件通过 NpccNotificationSink 接收。所有通知在 UI 线程发出。

4. PluginHost 在加载与调用插件入口时用 SEH（__try/__except）与 C++ 异常兜底包裹，捕获到崩溃时把该插件标记为故障、禁用并提示用户，而不带崩主程序（见 6.7 的局限说明）。

5. PluginAdmin 提供列表、启停、安装、卸载、更新。在线源采用签名索引文件；离线安装支持 .zip 与裸 .dll。安装目录固定为 config/plugins/<PluginName>/，保证便携迁移整体可用。

6. 首批兼容方向以基线 2.9 的插件清单为参照（Compare、JSON Viewer、XML Tools、NppExport、NppFTP、NppExec、Python Script、MIME Tools、MarkdownPreview、Explorer、Converter、Spell Checker、Function List、Customize Toolbar、AutoHide）。这些插件的原生版本与其原宿主 ABI 绑定，不承诺二进制兼容；本版的做法是随包提供功能等价的内置实现或原生重写版（Compare、JSON、XML、MIME、Explorer、Function List 优先内置化，见第 10 章）。

M2 落地形态（第一块：宿主内核）：ABI 就是本节第 1 条那份 plugins-sdk/notepadcc_plugin.h（纯 C、size+abiVersion 双向校验、跨模块内存走宿主的 Alloc/Free），落地时按下面几条调整：

① 没有实现 `ScintillaSend`：只有 edit/EditView 允许碰 Scintilla 消息（4.1 的分层约定），要给插件开这个口子得先把"哪些消息是安全的"定清楚。字段留着（尾部追加的规矩不能破），调用时返回 -1 并记一条日志——插件至少知道自己没被静默忽略。

② 宿主的函数表暂时是：RegisterCommand / Alloc / Free / GetConfigPath / GetEditorText / SetEditorText / ShowMessage / Log / ScintillaSend（见上）。没有 `AddDockPanel` 与 `Notify`：面板要真 DockHost（现在只有固定左栏）、通知总线是另一个模块的事，等它们落地时按"尾部追加"补进去。

③ 发现与校验：扫 <配置目录>\plugins\<名字>\（也认直接放 .dll 的裸插件），读 plugin.json（自己写了一个只认扁平对象的极简 JSON 读取器：字符串、数字、布尔、字符串数组；不支持嵌套与 \uXXXX，遇到不认识的写法报错并给位置，不猜值）。校验顺序是：被禁用→跳过（不是错误）；DLL 在不在；依赖是否都已加载成功；minHostVersion；LoadLibraryW（32 位 DLL 在这里失败，错误码 216，理由直接写成"插件必须是 64 位"）；三个导出函数齐不齐；GetInfo 的 abiVersion；最后才是 Init 的返回值。每一种失败都留下可读原因并显示在插件管理器里——"为什么没加载"是这个功能最容易让人困惑的地方。

④ 隔离：Init/Shutdown 用 try/catch 包住（C++ 异常不会把主程序带崩）。SEH 没做：GCC/MinGW 不提供 __try/__except 语法，要跨工具链做访问违例隔离得另想办法（写在差异里）；插件里真的发生了访问违例，本版会带崩主程序。

⑤ 不能卸载：禁用/启用只写 <配置目录>\plugins.xml，重启生效——ShutdownAll 只调插件的 Shutdown，不 `FreeLibrary`。插件可以把宿主给的回调留在自己那儿，卸库等于给悬空指针开门；要真正卸载就重启程序。

与设计的差异（如实记录）：① 没有 AddDockPanel/Notify 与通知总线（见上）；② 没有安全校验链：设计 6.7 要求的哈希白名单、Authenticode 签名、首次加载需用户确认都没做——本版只做"位数 + 导出符号 + ABI 版本"，插件是用户自己放进配置目录的本地 DLL，等价于"信任本地文件"；③ PluginAdmin 只有"列出与启停"，安装/卸载/更新没做（离线丢一个目录进去即可，卸载就是删目录）；④ 插件命令目前都落在"插件"一个菜单分类里，没有按插件分组；⑤ 插件不能注册面板/工具栏按钮（NpccPanelDesc 未实现）。

## 2.11 M10 界面与个性化

1. 主题系统：Theme 定义一套命名颜色令牌（windowBg、tabActiveBg、toolbarBg、editorFg、editorBg、accent、border…），所有自绘控件只引用令牌不引用具体色值。内置"浅色 / 深色 / 深黑 / 高对比"四套，并允许用户基于任一套派生自定义主题。

2. 深色模式：跟随系统时，通过 DwmSetWindowAttribute(DWMWA_USE_IMMERSIVE_DARK_MODE) 让标题栏与系统对话框进入深色；按钮、列表、滚动条等标准控件以子类化 + 主题 API（SetWindowTheme(L"", L"DarkMode_Explorer")）+ 自绘兜底三者结合处理。

3. 高 DPI：清单声明 PerMonitorV2，所有尺寸以逻辑单位定义、经 Dpi::Scale() 换算；图标按 100%/125%/150%/200%/250%/300% 准备多尺寸资源；跨显示器拖动时响应 WM_DPICHANGED 重排布局并让 Scintilla 重新设置字号与边距宽度。

4. 字体：按语言独立配置字体与字号，支持连字字体（Fira Code、JetBrains Mono 等）与渲染质量设置（SCI_SETFONTQUALITY），中文场景下额外提供"中英文分别指定字体"的能力（中文用等宽中文字体、西文用代码字体），这是基线未点明但中文用户实际很在意的一项。

5. 多语言界面：语言包为 XML 键值对，键采用 区域.控件.用途 命名（如 dialog.find.matchCase）。切换语言无需重启（重建菜单与对话框文本即可）。内置简体中文、繁体中文、英文三套，便于社区扩充。

6. 工具栏与右键菜单定制：工具栏按钮集合与顺序、菜单项显隐均由配置文件驱动，提供可视化定制界面。

## 2.12 M11 设置 / 首选项

1. ConfigCenter 是配置的唯一权威来源。所有配置项以强类型结构体 + 默认值表定义，加载时逐项校验（类型、范围、枚举合法性），非法值记为警告日志并回退默认值，绝不因为一个坏配置导致启动失败。这是"稳"的具体体现。

2. 配置分页与基线一致：常规、编辑、边距与符号、新建、备份、自动完成、高亮、打印、MISC、多实例、最近文件历史、文件关联、语言菜单、暗色模式。

3. 快捷键管理：支持对主菜单命令、Scintilla 原生命令、宏、插件命令、运行命令分别绑定快捷键，并提供冲突检测（同一 (修饰键, 键码) 组合被多处占用时高亮并给出替换建议）。

4. 配置变更广播：任何修改写入 ConfigCenter 后由 NotificationBus 广播 NFY_CONFIG_CHANGED，各模块自行响应（例如"显示符号"变更后更新所有视图）。禁止模块间直接调用对方的 ApplyConfig。

5. 持久化策略：写盘采用"延迟合并 + 原子替换"——变更后 1 秒内合并写盘一次，程序退出与系统关机（WM_QUERYENDSESSION）时强制刷盘。

M1 已落地与暂缓的部分

已实现 core::ConfigCenter：结构化配置（general / edit / newFile / backup / largeFile / search 六节），加载时逐项校验类型与范围，非法值回退默认值并记警告日志（本条对应第 1 条）；写盘复用 io::WriteFileAtomic，RequestSave() 在距上次写盘不足 1 秒时只记待写状态、由下一次请求或 Flush() 落盘（本条对应第 5 条）。

界面为「设置 → 首选项」（Ctrl+,），四个分页：

| 分页 | 字段 |
| --- | --- |
| 常规 | 启动时恢复上次打开的会话、最近文件列表保留条数 |
| 编辑 | 制表符宽度、用空格代替制表符、自动缩进、智能缩进、显示空白符号 / 行尾符 / 行号 / 缩进引导线、高亮光标所在行、自动换行、缩放级别 |
| 新建文件 | 默认编码（UTF-8 / UTF-8-BOM / ANSI / UTF-16LE / UTF-16BE）、默认代码页、默认行尾 |
| 高级 | 崩溃恢复快照开关 / 间隔 / 保留数，大文件三档阈值（降级 / 只读 / 拒绝打开，单位 MB） |

点「确定」时逐字段校验：非整数或越界就弹出提示、对话框不关闭并把焦点移回该控件；三个大文件阈值必须严格递增，否则整组不采纳（避免出现"只读阈值低于降级阈值"这种自相矛盾的状态）。校验通过后改动立即作用于全部已打开视图，并合并写盘到 config\config.xml。视图菜单里的四个开关（自动换行、空白符号、行尾符、行号）同样会回写配置，因此菜单与首选项两个入口不会给出不同的结果。

作用到视图时按文件档位恢复而不是照搬配置：常规档照配置，降级档（T2）在配置之上再叠一层大文件降级，只读档（T3）再加只读与关撤销——否则一次"改首选项"就会把大文件档的降级项全部抹掉。

快捷键管理（第 3 条）已落地：设置 → 管理快捷键。列表一行为一条命令，三列（类别 / 命令 / 当前快捷键），支持按类别名、命令名或快捷键文本筛选；选中一行后直接按下新的组合键即可改绑，不需要先点"指定"。规则与冲突处理：

1. 可绑定的组合：必须带 Ctrl 或 Alt，或者是 F1~F24 / Insert / Delete。单按字母、单按数字一律不放行——否则在编辑器里打字就会不停触发命令；单按 Shift+字母 同样不放行（Shift+A 就是大写 A）。方向键与 Home/End/PgUp/PgDn 不放行，把它们留给列表与编辑器导航。

2. 冲突检测：目标组合已被别的命令占用时弹出确认，说清"现在属于谁、改给谁、谁会失去它"；用户同意才抢，抢的时候只摘掉对方的那一条组合（对方若还有别的绑定则原样保留）。

3. 批量操作：删除单个命令的快捷键、恢复默认方案、全部清除。

4. 提交语义：点"确定"才写盘并重建加速键表与菜单提示；点"取消"（或 Esc、关窗口）按打开时的快照完整回滚，不留半截改动。

5. 持久化：写 config\shortcuts.xml（格式见 7.3）。一个命令可以有多条绑定（如"下一个标签"同时有 Ctrl+Tab 与 Ctrl+PgDn），文件里就是多条记录。

一个命令的名称与快捷键文本由 core/CommandText 统一生成（去掉菜单助记符、按 Ctrl→Alt→Shift 固定顺序拼提示），菜单与这个对话框共用同一份实现，避免两边各写一套解析后慢慢长歪。

暂缓的部分（如实记录，避免把"计划"当成"已完成"）：

1. 配置变更广播（第 4 条的 NotificationBus）暂未引入。当前由主窗口在首选项返回后统一重算（ApplyConfigToRuntime + 逐文档 ApplyViewToggles），配置项还少，直接重算比搭总线更简单；等插件宿主落地、需要第三方也响应配置变更时再抽出来。

2. 关机刷盘：现在只在 WM_CLOSE 里 Flush()，WM_QUERYENDSESSION 路径留待 M2。

3. 快捷键的作用域（第 3 条提到的"分别绑定"）已经覆盖到宏、插件命令与运行命令（它们现在都是注册表里的真命令，"管理快捷键"里能按类别筛出来）；迁移预设（Default / VSCode / Sublime 一键切换）按设计属于 v1.1。

4. 第 2 条列出的分页里，边距与符号、自动完成、高亮、打印、MISC、多实例、最近文件历史、文件关联、语言菜单、暗色模式这些页签要等到对应功能落地时才一并接进来。

5. 语言包已接入（M2 第十五块，见 6.6 与 7.7）：菜单与类别名跟着语言包走，内置一整套英文，"设置"菜单里切换、不重启即生效。对话框、消息框、状态栏文案仍是硬编码简体中文，要一批一批往里搬。

6. 高级页里的崩溃快照开关、间隔与保留数已经全部生效（2026-10-15 补上）：定时快照写入 config\backup\autosave\，异常退出时另写 config\backup\crash_<时间戳>\，启动时提示恢复，细节见 8.3。

## 2.13 M12 辅助工具与实用命令

1. 行操作工具集（TextTools）：升/降序排序（区分或忽略大小写）、按长度排序、删除空行、删除重复行（可选"仅保留首次出现"或"保留最后一次"）、反转行序、行尾补/去空白、行号增删。

2. 转换工具：URL 编码/解码、Base64 编码/解码、HTML 实体转换、JSON/XML 格式化（内置实现，对应基线中本属插件的能力）、进制与大小写转换。

3. 运行命令（`F5`）：支持内置变量展开

$(FULL_CURRENT_PATH)、$(CURRENT_DIRECTORY)、$(FILE_NAME)、$(NAME_PART)、$(EXT_PART)、$(CURRENT_WORD)、$(CURRENT_LINE)、$(NPP_DIRECTORY)（为兼容保留，值为程序目录），以及编码/行尾占位。

4. 浏览器预览：对 HTML/Markdown 直接调用默认或指定浏览器打开；Markdown 另提供内置实时预览面板（内置实现，不依赖插件）。

M2 落地形态（第十八块，也是 M2 收口的那一块）：

text

Markdown 源码 ──► core::ParseMarkdown ──┬─► MarkdownToHtml ──► config\tmp\preview-N.html ──► 默认浏览器

└─► 自绘预览面板（折行、按块排版、跟着主题走）

两件事共用一次解析（core/MarkdownRender：块 → 行内片段）。分成两份解析器的话，"面板里看到的"和"浏览器里看到的"迟早不一致，而这种不一致最难被发现（两边各自都看着对）。

在浏览器里打开：Markdown 先生成 HTML 再交给默认浏览器——直接把 .md 丢给浏览器只会看到源码。生成的 HTML 落在 config\tmp\preview-<pid>-<n>.html（临时文件不是用户文档，便携版承诺不往外写）。其它类型（.html、文本）直接打开文件本身，因此要求文档已保存。

预览面板是自绘的，不是嵌浏览器控件：Windows 上要嵌真引擎，要么用 IE 的 WebBrowser 控件（要实现 IOleClientSite/IOleInPlaceSite 一整套 COM 站点，几百行样板），要么用 WebView2（依赖外部运行库，便携版不能假设它装了）。自绘的代价写明在这里：没有图片、表格、内嵌 HTML，只有 Markdown 的结构、字体与配色；换来零依赖、跟主题走，而且"面板上到底显示成什么样"能被跨进程读回来核对（WM_GETTEXT，与十六进制视图同一条规矩）。要完整排版就走浏览器那条路。

支持的 Markdown 子集（写在头文件里）：标题、段落、围栏代码块、有序/无序列表、引用、分隔线、行内粗体斜体行内代码链接与反斜杠转义；没有表格、脚注、任务列表、内嵌 HTML、图片、自动链接。挑这一档是因为它们覆盖了写文档时绝大多数用法，而每多一条都要多一套边界规则。

实时：改动之后节流 300 ms 重排（与函数列表同一套定时器写法）。面板开关记在 config.xml 的 general.markdownPreview，下次启动自己回来。

面板占右侧一栏（宽度按比例写死，与左侧固定栏同一个态度：没有真正的 DockHost）。十六进制视图会占掉剩下的编辑区——两件事同时开着时是"左边看字节、右边看排版"。

"指定浏览器"没有做：只调默认浏览器。要指定得加一项配置再在首选项里给入口，属于"配置中心那一批"（见 2.12 记的那些页签）。

5. 十六进制查看：内置只读十六进制视图（左侧偏移、中间十六进制、右侧 ASCII），支持跳转与选区联动；转换为可编辑模式时以副本打开，避免误改二进制文件。

M2 落地形态（行操作与文本转换）：

逻辑全部放在 edit/TextTools 里，是纯函数：给字节、返回字节，不碰窗口也不做 IO，所以能被单元测试覆盖到边角（1298 项里"行操作与文本转换"这一段占 54 项——测试跑完每段都会报出本段项数，这个数字可以随时核对；自动完成的取词与筛词也是同一套纯函数，单独成段）。两条贯穿所有行操作的约定单独钉了测试：保留原文的行尾风格（CRLF 的文本排完序还是 CRLF）、保留结尾换行与否（末尾有换行就保留、没有就不加）——这类细节用户一眼就能看出来，也是最容易在重写文本时丢掉的东西。

已实现：复制/删除/上移/下移当前行（走 Scintilla 原生命令）、升/降序排序（区分或忽略大小写）、按长度排序、删除空行、删除重复行（保留首次或最后一次）、反转行序、去行首/行尾空白、加行号/去行号、转大写/小写、URL 编解码、Base64 编解码、HTML 实体转义与还原。

几处刻意的取舍：

作用于"选区，没有选区则整篇"：用户不必先全选。

一次操作 = 一步撤销：变换包在 SCI_BEGINUNDOACTION/ENDUNDOACTION 里，用 SCI_SETSEL + SCI_REPLACESEL 落地（替换完原区域仍是选区，可以接着做下一个变换）。内容没有变化时不写文档，因此也不会留下一步空撤销、不会把文档标成已修改。

"空行"只指真正空的行：只有空白的行不算空行，与对标产品的语义一致。

去行号是启发式的：只认"行首一串数字 + 一个分隔符（制表符/空格/点/冒号）"，免得把正文开头的数字也砍掉。这一条写在函数注释里，测试也钉了正反两个例子。

大小写转换按代码页做：先按当前代码页解成宽字符，交给系统的大小写表（覆盖拉丁扩展、西里尔、希腊），再编回去；中文这类没有大小写的字符原样保留。ANSI 缓冲区传它的代码页，不会拿 UTF-8 去解释而改坏内容。

解码失败必须报出来：Base64/URL 解码遇到不合法输入会弹说明（长度不是 4 的倍数、含非法字符、% 后面不足两位……），而不是尽力猜一个结果。

本版没有实现的（如实列出）：进制转换（"把选区里的数字从十六进制转十进制"需要对输入形态有明确约定，否则做出来是猜的）。

补记：JSON/XML 格式化已落地（工具菜单：美化 JSON / 压缩 JSON / 美化 XML）。它是这一章里唯一一件"会失败"的工具，因此单独成一对纯函数（core/JsonFormat、core/XmlFormat），约定比其它转换严一层：

只动空白，不动内容。JSON 只做词法 + 结构重排，字符串与数字原样搬运：\u4e2d 不会被换成真汉字，1.500 不会被写成 1.5，1e3 不会被算成 1000。美化按钮把自己变成"改数据"的工具，是最容易发生也最难被发现的一类错误——用户不会逐个值去核对，等到下游解析出问题时已经找不到是谁改的。XML 同理：标签、属性、注释、CDATA、处理指令、DOCTYPE（含内部子集 [ ... ] 里那些 >）全部按原字节搬运。

混合内容不重排。<p>hello <b>world</b></p> 这种"元素里夹着文字"的地方整段原样输出——往里塞缩进就是往用户的字符数据里塞空白。判据只看直接子节点：<a><b>文字</b></a> 里的 a 仍会照常缩进重排（文字在 b 里面，a 自己没被塞东西），否则现实里几乎每一份 XML 都会因为"叶子元素带文字"而被整体拒排——第一版就是这么写的，等于这个功能对真实文件基本不起作用；带 CDATA 的元素算混合内容（CDATA 里装的就是字符数据），整段不动。"空元素压成一行"的判据同样收紧了：只有一对标签之间一个 token 都没有（<a></a>）才压行，<a>   </a> 中间那串空格是字符数据，会被换成标准缩进而不是被压掉。

失败不返回半截文本。非法输入弹一句"第 N 行第 M 列：……"（行列按字节数，中文一个字三字节）并保持文档一个字节不动、不留撤销步骤、不把文档标成已修改。校验卡的是真会咬人的地方：尾随逗号、字符串里的裸控制字符、\u 后面不足四位、前导零与 1. 这类数字形态、标签不匹配、注释/CDATA/标签没有收尾。

尾随换行按原文走。格式化结果统一以单个换行结尾，但被格式化的区域本来没有结尾换行时（用户只选了一段对象、后面还接着别的内容）会把那个换行去掉，不凭空添一行；成功时作用于选区（没有选区则整篇），与其它工具一样正好一步撤销。缩进宽度固定 2 空格——配置里还没有这一项，做成"每次都问一遍"只是把麻烦挪个地方。

补记：运行命令已落地（"运行"菜单 + F5，与对标产品的默认键一致）。几处刻意的决定：

界面：一个自建对话框（命令行 + 已保存命令的下拉 + "把输出收进一个新文档"复选框 + 运行 / 保存为命令 / 取消）。能用的变量、工作目录规则、以及"要跑 .bat 得写 cmd /c xxx.bat"这三条直接印在框里——这些是用户第一次就会问的问题，只写在文档里等于没写。

变量展开是纯函数（core/RunCommand）：给命令行与上下文（完整路径、光标处的词、行号、编码、行尾、程序目录），返回展开后的命令行，不碰窗口也不做 IO，因此能被单元测试逐条钉住。变量名大小写不敏感；认不出来的 `$(...)` 原样留着——换成空串会让命令悄悄跑错目标，那种错误比"命令压根没跑起来"难查得多。$(NAME_PART) 与 $(EXT_PART) 的切法跟着 Windows 的 PathFindExtension 走（.gitignore 这种以点开头的算"没有扩展名"），否则这两个变量凑不回原来的文件名（这一条是测试抓出来的，见附录 B）。

执行用 `CreateProcessW`，命令行整串交给系统解析（不自己切词，也不经过 cmd），工作目录是当前文件所在目录（没有文件的文档用程序目录）——这样 gcc $(FILE_NAME) -o out.exe 这类写法直接就能用。要跑批处理就自己写 cmd /c xxx.bat（CreateProcess 起不了 .bat，这是 Windows 的既有行为）。

捕获输出不用后台线程，用定时器轮询：勾上"把输出收进一个新文档"时，子进程的 stdout/stderr 被重定向到一个临时文件（config\tmp\run-<pid>-<n>.out）并附 CREATE_NO_WINDOW；主窗口挂一个 150 ms 的定时器轮询 WaitForSingleObject，进程一退出就读回那个文件、开一份 UTF-8 + CRLF 的 运行输出 N 文档，末尾附一行"退出码 / 用时"。比起后台线程，这么做省掉了整整一类麻烦：没有跨线程的所有权约定（消息里递指针那一套不用再来一遍），退出时也不用操心"线程还活着、窗口已经没了"。不勾捕获就不跟踪进程（起完撒手，子进程自己弹控制台）——否则跑一个记事本会把"一次只跑一个"这条限制一直占着。

输出字节的编码：先按 UTF-8 试一次，不合法再按本地 ANSI 代码页解释。顺序不能反，理由写在代码注释里：两个方向解错都不报错，只能靠"是不是合法 UTF-8"来判。

持久化进 `shortcuts.xml` 的 `<UserDefinedCommands>`，同一条命令的快捷键只写在 `<Command>` 的 `Ctrl/Alt/Shift/Key` 上、不与 <InternalCommands> 重复——理由（加载顺序）写在 7.3 那张表下面。

与设计的一处偏差（如实记录）：设计里把"运行命令输出"列在 DockHost 的停靠面板里（2.4 第 5 条），本版没有 DockHost，输出改成开一份新文档（运行输出 N）。这么做的直接好处是"输出是一份正常的文档"——能搜索、能复制、能另存、能被"在文件中查找"扫到；等到 DockHost 落地时，这里应当变成"面板里显示，同时仍可另存为文档"，而不是二选一。

补记：十六进制查看已落地（视图菜单里"十六进制查看（只读）"，再按一次回文本）。落地形态与几处决定：

自绘 + 内存映射（shell/HexView + io::MappedFile）：只画窗口里看得见的那几行，内存占用与文件大小无关。这一条不是洁癖——把十六进制文本塞进 Scintilla 意味着 8 MB 的文件变成 40 MB 文本，而"十六进制查看"的典型使用场景恰恰是大块二进制。顺带把 6.1 里那条"自绘视口路径"开了一半：滚动、命中测试、按屏渲染这些在这块里都走通了，缺的只是文本档的"按需解码 + 延迟行索引"。

读磁盘字节，不读编辑缓冲区：缓冲区里的字节在编码转换（ANSI / UTF-16 → UTF-8）之后已经不是文件里那些字节了。所以有未保存改动的文档直接拒绝（说明理由），而不是显示一份"看着像"的内容——十六进制视图存在的意义就是看清文件到底是什么。

排版规则（edit/HexModel，全是纯函数，单独测）：偏移 8 位大写十六进制（超过 4 GB 的用 16 位）；每字节两位大写、第 8 个字节后多一个空档；不满一行时十六进制列用空格补齐，这样最后一行的 ASCII 仍落在同一列上（不补就会整列左移）；ASCII 一列里 0x20~0x7E 原样、其余（含 0x7F，含 0x80 以上）一律一个 .——控制字符原样打出去会把界面弄得一团糟。

跳转的输入规则：带 0x 前缀按十六进制、不带按十进制。不带前缀的字母不当十六进制（"1F" 报错），免得"10 到底是十六还是十"要靠猜。跳转把目标滚到屏幕第一行（与十六进制查看器的惯例一致），而键盘与鼠标的移动只做"贴边滚动"。

切进来时滚到文本光标所在的字节：光标位置本来就是字节下标，对得上；这是"选区联动"里真正有用的那一半（另一半——在十六进制里选一段、切回文本时选中对应范围——没做）。

与分屏互斥：进十六进制视图前先关掉分屏（它要独占整块编辑区），退出时不自动开回来。

文件被外部改动时自动退出这个视图：映射里的字节已经过期，悄悄显示旧字节是最坏的选择。

补记：注释/取消注释已随语言定义一起落地（Ctrl+Q 行注释、Ctrl+Shift+Q 区块注释）。行注释的语义是"所有非空行都带前缀才取消，否则统一加上"，前缀插在缩进之后、取消时连同比对时补的那个空格一起去掉（所以"加→取消"是往返的）；批处理那种字母前缀忽略大小写。语言没有定义注释符时明确提示，不猜一个符号出来用。

## 2.14 M13 打印与导出

1. 打印：使用 Win32 打印 API（StartDoc/StartPage）+ 自绘文本。分页算法按"行高 × 可用高度"计算，支持行号、页眉页脚（可插入文件名、路径、页码、日期）、黑白与彩色两种着色模式、页边距设置。打印预览复用同一渲染函数，保证所见即所得。

2. 导出 HTML：把每个语法样式映射为 CSS 类，生成带 pre 容器与行号表格的独立 HTML 文件（可选择内嵌样式或外部样式表）。

3. 导出 RTF：样式表映射为 RTF 颜色表与字体表，保留配色、粗体斜体、行号。

4. 复制为富文本：向剪贴板同时写入 CF_UNICODETEXT（纯文本）与 Rich Text Format（"Rich Text Format" 注册格式），这样粘贴到记事本是纯文本、粘贴到 Word 是带色代码。

M2 落地形态（做了前三项，第四项留待后续）：

导出 HTML：文件菜单"导出为 HTML…"。生成器是纯函数（core/ExportHtml：给"字节 + 样式号 + 样式外观"，吐出 HTML 字符串），所以导出的三个易错点——转义、样式去重、行号对齐——都在单元测试里钉住了。样式映射成 CSS 类（span.s7 这种），只为用到的样式号写类；行号放在表格左列（复制正文时不带噪音）；CRLF/CR 统一按换行处理，不留在正文里。样式外观从控件里读（SCI_STYLEGETFORE/BOLD/ITALIC），而不是从配色文件里推——这样导出的颜色与屏幕上看到的一致，包括用户在样式配置器里改过的和逐样式号的覆盖。默认文件名与目录取当前文档旁边、同名换后缀（导出的东西通常就是放源码旁边的，也让自检脚本不必去驱动系统对话框里的路径输入）。

导出 RTF：与 HTML 共用同一份输入（同一套 StyledByte/ExportStyle），输出的颜色表按用到的颜色生成、正文按样式段输出 \cfN/\b/\i，非 ASCII 写成 RTF 的 \uN?（N 是有符号 16 位，超过 0x7FFF 的要转成负数）。行号不进 RTF（要另起一列文本，粘到 Word 里反而碍事）——这一点与 HTML 导出的差别如实记在这里。

打印：文件菜单"打印…"（Ctrl+P）走系统打印对话框，程序从不自动打印（测试也只验证到"对话框确实弹出"，绝不往打印机上送纸）。排版交给 Scintilla 的 SCI_FORMATRANGE：这是对设计的一处改判——设计说"分页算法按行高 × 可用高度计算"，实测更好的做法是问 Scintilla"从第 N 个字节开始这一页能排到哪"（它把换行、行高、制表位一起算好，比自己估算准得多）。外层那圈循环（收每页起点、防死循环）抽成了纯函数 core::CollectPageStarts，单测钉了四种情形：正常分页、一页排完、位置不前进时立刻停手（不前进还继续循环，表现是打印任务卡死、纸一直出）、排不动。页眉页脚支持 $(FILE_NAME) / $(FILE_PATH) / $(PAGE) / $(PAGES) / $(DATE)（纯函数 ExpandPrintTemplate，占位符换错顺序会互相污染——$(FILE_NAME) 与 $(FILE_PATH) 前缀相同，所以长的先换）。深色主题下自动用"白底黑字"的省墨模式。

与设计的差异（如实记录）：① 没有打印预览（设计里"预览复用同一渲染函数"，做预览要一个无边框窗口 + 缩放 + 翻页，是独立的一块）；② 页边距写死在 15 mm、页眉 8 mm，没有接进配置中心（设计里那份配置样本有 print 一节）；③ 行的折行模式固定为按词换行，没有给用户选；④ 打印在 Win10 之后的系统对话框是独立进程的现代 UI，脚本关不掉它（只能断言它出现），这是测试能力的边界，不是产品问题。

补记：第 4 条"复制为富文本"已落地（M2 第十七块）。形态与几处决定：

往剪贴板同时写 CF_UNICODETEXT 与 "Rich Text Format" 注册格式，两种要么一起成功、要么一起失败：只写进去一种的话，用户粘到 Word 里拿到的是哪一种取决于阅读顺序，那不是能猜的事。失败（剪贴板被别的程序占着）时把剪贴板清空并报明确的原因——不留"看起来成功了"的半成品。

复用导出的那套 RTF 生成器（同一个 BuildRtf、同一份 StyledByte/ExportStyle），所以屏幕上的配色、样式配置器里改过的颜色、逐样式号的覆盖，三处口径不可能不一致。行号不进剪贴板（粘代码时那一列数字是噪音），作用范围是选区（没有选区则整篇）。

顺带修掉两个一直没被发现的缺陷（都不是这一块引入的，是"盯着剪贴板内容逐字节核对"时顺出来的，详见附录 B）：① 读样式文本时把"写入的字节数"当成了"字符数"，于是每次读取的末尾多出一倍长度的 NUL——导出 HTML/RTF 的文件末尾一直拖着这些空字符；② ANSI(GBK) 文档的导出正文按 UTF-8 解，中文是乱码（编辑器缓冲区里只有 ANSI 文档是原始代码页字节）。现在三处导出/剪贴板统一先过 StyledBytesAsUtf8。

## 2.15 M14 系统与运维

1. 自动更新：启动后延迟 30 秒在后台检查（可配置为不检查）。更新包为签名 ZIP，校验链为：HTTPS 下载 → SHA-256 比对 → 清单签名验证（Ed25519 或 RSA-2048，公钥硬编码于程序）→ Authenticode 校验可执行文件。任一步失败即中止并提示，不提供"仍然继续"的旁路。这是基线"安全与合规"卖点最直接的落地。

2. 代理支持：复用 WinHTTP 的系统代理配置，并为插件下载单独提供手动代理设置项。

3. 绿色免安装：便携版不写注册表、不写 %APPDATA%、不写 %TEMP%（临时文件放在配置目录下的 tmp/），卸载即删除目录。这一条需要在 CI 里用沙箱试用测试做验证。

M1 落地形态：scripts/package.ps1 产出 dist\notepadcc-<版本>-portable-x64\ 目录与同名 zip，内容是程序本体、portable 标记文件与 说明.txt。版本号从 CMakeLists.txt 里读，默认用 MSVC 产物（正式发布链），可用 -Toolchain mingw / -NoBuild 切换。脚本只清理自己上一次的产物，并且删之前会先解析路径、确认它落在 dist\ 下面。

portable 标记的作用是不依赖命令行开关：程序目录下放着这个文件就一定走便携模式。这条承诺由界面回归脚本的第 16 段实测——解压到临时目录、不加 `-portable` 直接运行、核对 config\session.xml 与 config\logs\notepadcc.log 都落在程序目录里，并核对 %APPDATA%\notepadcc 全程未被创建，最后删目录验证"卸载即删目录"。

4. 日志：分 Error / Warn / Info / Trace 四级，默认记录 Info 以上，滚动保留最近 5 个文件各 4 MB。日志路径可在关于对话框中一键打开。

# 3. 核心数据结构

## 3.1 标识与句柄

cpp

// core/Ids.h

using BufferId = int32_t;   // 文档缓冲区标识，-1 表示无效；0 起单调递增

using ViewId   = int32_t;   // 视图槽位标识，-1 表示无效；0 = 主视图，1 = 次视图

using LangId   = int32_t;   // 语言标识，0 = 普通文本；由 langs.xml 定义

using CmdId    = uint32_t;  // 命令标识，见附录 B 的分配规范

using MacroId  = int32_t;

constexpr int32_t kInvalidId = -1;

标识必须是不透明整数：任何代码不得假设 BufferId == 标签索引，也不得用 ViewId 直接索引容器。容器访问统一走 DocumentManager::FindBuffer(BufferId)。

## 3.2 文档与视图

cpp

// edit/DocBuffer.h

enum class EolMode : uint8_t { Crlf, Lf, Cr, Mixed, Unknown };

enum class UniMode : uint8_t {

Ansi,        // 以 codePage 指定的代码页解释，无 BOM

Utf8,        // UTF-8 无 BOM

Utf8Bom,     // UTF-8 带 BOM

Utf16LE,     // UCS-2 / UTF-16 小端（以 BOM 或探测确定）

Utf16BE,

Utf16LE_NoBom,

Utf16BE_NoBom

};

struct FileIdentity {

uint32_t volumeSerial = 0;

uint64_t fileIndex    = 0;   // NTFS FileId，用于识别"改名后仍是同一文件"

uint64_t size         = 0;

uint64_t lastWriteMs  = 0;   // FILETIME 转 100ns 单位后再折算

bool     Valid() const noexcept { return volumeSerial != 0 && fileIndex != 0; }

};

struct EncodingState {

UniMode  uniMode   = UniMode::Ansi;

uint32_t codePage  = 0;          // 仅 Ansi 模式有效：936/950/932/1252...

bool     hasBom    = false;

bool     bomDetected = false;

/* 探测置信度 0~100；低于阈值时在状态栏提示"编码可能不准确" */

uint8_t  confidence = 100;

};

struct DocBuffer {

BufferId  id          = kInvalidId;

std::wstring filePath;           // 空串 = 未保存的新建文档

std::wstring displayName;        // 标签显示名（文件名或"新建 N"）

bool      isModified  = false;

bool      isReadOnly  = false;   // 用户锁定标签

bool      isDiskReadOnly = false;// 文件系统属性只读

bool      isUntitled  = true;

EncodingState encoding;

EolMode   eol          = EolMode::Crlf;

EolMode   defaultEol   = EolMode::Crlf;  // 探测得到的"原始"行尾

LangId    langId       = 0;

bool      langUserSet  = false;          // 用户手工指定过语言，自动识别不再覆盖

FileIdentity lastKnown;                  // 上次与磁盘一致的快照

ViewId    ownerView    = 0;              // 主归属视图

std::vector<ViewId> cloneViews;          // 克隆视图（只读）

bool      isLargeFile  = false;          // 处于大文件模式

/* 视图态：随会话保存，双视图共享文档时以主视图为准 */

struct ViewState {

int32_t  caretPos      = 0;

int32_t  anchorPos     = 0;

int32_t  firstVisibleLine = 0;

int32_t  xOffset       = 0;

int32_t  zoomLevel     = 0;

uint32_t wrapMode      = 0;          // 0 = 关闭，1 = 按窗口宽，2 = 按列宽

uint32_t wrapColumn    = 0;

} viewState;

std::vector<int32_t> bookmarks;          // 升序行号

std::vector<int32_t> collapsedLines;     // 折叠的头部行号

std::optional<COLORREF> tabColor;        // 标签颜色分组

std::chrono::system_clock::time_point backupAt;

};

视图槽位：

cpp

// edit/ViewGroup.h

enum class SplitAxis : uint8_t { None, Vertical /* 左右*/, Horizontal /*上下*/ };

struct ViewSlot {

ViewId   id      = kInvalidId;

HWND     hwnd    = nullptr;    // 承载 Scintilla 的容器窗口

HWND     sci     = nullptr;    // Scintilla 控件

BufferId buffer  = kInvalidId; // 当前呈现的缓冲区

bool     visible = false;

RECT     rc      = {};

};

struct ViewGroup {

SplitAxis axis = SplitAxis::None;          // 本版：None 或 Vertical

std::array<ViewSlot, 4> slots;             // 索引 0/1 为主/次视图，2/3 预留

ViewId   activeSlot = 0;

bool     syncScrollVertical = false;

int32_t  splitRatioPercent  = 50;

};

## 3.3 命令与快捷键

cpp

// core/Command.h

enum class CmdCategory : uint8_t {

File, Edit, Search, View, Format, Language, Settings,

Macro, Run, Plugin, Window, Help

};

enum CmdFlags : uint32_t {

kCmdNone          = 0,

kCmdCheckable     = 1u << 0,  // 带勾选态（如"显示符号"）

kCmdRecordable    = 1u << 1,  // 可被宏录制

kCmdNeedsBuffer   = 1u << 2,  // 需要活动缓冲区，否则置灰

kCmdNeedsSelection= 1u << 3,  // 需要非空选区，否则置灰

kCmdNeedsWritable = 1u << 4,  // 需要可写缓冲区

kCmdHidden        = 1u << 5   // 不在菜单显示（仅供快捷键/插件调用）

};

struct Command {

CmdId        id        = 0;

CmdCategory  category  = CmdCategory::Edit;

std::wstring key;                 // 语言包键，如 "cmd.edit.duplicateLine"

std::wstring defaultText;         // 语言包缺失时的回退文本

uint32_t     flags     = kCmdNone;

std::function<void(const CmdContext&)> execute;

std::function<bool(const CmdContext&)>  queryEnabled;  // 可空

std::function<bool(const CmdContext&)>  queryChecked;  // 可空

/* 录制/回放用：把执行时的参数序列化，便于宏重放与插件调用 */

std::function<std::string(const CmdContext&)> captureArgs;

std::function<void(const std::string&)>       restoreArgs;

};

struct CmdContext {

BufferId buffer = kInvalidId;

ViewId   view   = kInvalidId;

void*    userData = nullptr;   // 命令自定义参数（如"折叠到第 3 层"的层数）

};

struct ShortcutBinding {

CmdId    cmdId = 0;

uint8_t  modifiers = 0;   // MOD_CTRL / MOD_ALT / MOD_SHIFT / MOD_WIN 组合

uint16_t keyCode   = 0;   // 虚拟键码

uint8_t  scope     = 0;   // 0 = 全局，1 = 仅编辑器聚焦时

bool     Valid() const noexcept { return cmdId != 0 && keyCode != 0; }

};

## 3.4 搜索

cpp

// search/SearchConfig.h

enum class SearchMode : uint8_t { Literal, Escaped, Regex };

enum class SearchScope : uint8_t { CurrentBuffer, AllOpenBuffers, FilesInDirectory };

struct SearchConfig {

std::wstring pattern;

std::wstring replaceTo;

SearchMode   mode           = SearchMode::Literal;

SearchScope  scope          = SearchScope::CurrentBuffer;

bool         matchCase      = false;

bool         wholeWordOnly  = false;

bool         dotMatchesNewline = false;

bool         wrapAround     = true;

bool         inSelection    = false;

bool         useUnicodeProps = false;   // \p{...} 属性匹配，仅正则模式

/* 跨文件场景 */

std::vector<std::wstring> directories;

std::wstring filter = L"*.*";           // 支持 "*.js;*.html" 与 "!node_modules"

bool         includeSubDirs = true;

bool         skipBinary     = true;

uint64_t     maxFileSizeBytes = 64ull * 1024 * 1024;

};

struct MatchRange { int64_t start; int64_t end; };

struct FileSearchResult {

std::wstring path;

uint64_t     fileSize = 0;

std::vector<struct LineHit> hits;   // 行号 + 行文本 + 命中列区间

bool         truncated = false;     // 单文件命中过多被截断

std::wstring error;                 // 读取失败原因

};

## 3.5 宏

cpp

// macro/Macro.h

enum class MacroStepKind : uint8_t {

Command,           // 执行某个命令（带参数）

ScintillaMessage,  // 直接发送 SCI_* 消息（覆盖 Scintilla 原生动作）

InsertText,        // 插入文本（批量输入合并为一步，避免逐字符记录）

FindReplace,       // 查找/替换（参数完整保存）

Delay              // 显式等待，用于需要时间的外部动作

};

struct MacroStep {

MacroStepKind kind = MacroStepKind::Command;

CmdId   cmdId   = 0;

uint32_t sciMsg = 0;

uintptr_t sciWParam = 0;

intptr_t  sciLParam = 0;

std::string params;      // 步骤参数（JSON 或自定义紧凑格式）

uint32_t  delayMs = 0;

};

struct Macro {

MacroId   id = 0;

std::wstring name;

std::vector<MacroStep> steps;

std::optional<ShortcutBinding> binding;

uint32_t  playCount = 1;      // 默认重复次数

};

## 3.6 语言与样式

cpp

// lang/LexerRegistry.h

struct CommentDef {

std::wstring linePrefix;        // 如 "//"；空表示不支持行注释

std::wstring blockStart;        // 如 "/*"

std::wstring blockEnd;          // 如 "*/"

bool         nestedBlock = false;

};

struct LanguageDef {

LangId       id = 0;

std::wstring name;                 // 显示名

std::wstring englishName;

std::vector<std::wstring> extensions;   // {"cpp","hpp","h"}

std::wstring lexerName;            // Lexilla lexer 名，如 "cpp"

std::vector<std::vector<std::wstring>> keywordGroups; // 对应 SCI_SETKEYWORDS 的组序

CommentDef   comment;

bool         caseSensitive = true;

bool         foldable = true;

bool         isUdl = false;        // true = 来自用户自定义语言

};

// lang/StyleConfig.h

struct StyleDef {

LangId   langId = 0;

int      styleIndex = 0;   // Scintilla STYLE_*

COLORREF fg = RGB(0, 0, 0);

COLORREF bg = RGB(255, 255, 255);

bool     fgUsed = false;   // 未设置时沿用主题默认，避免"改一处坏全局"

bool     bgUsed = false;

std::wstring font;         // 空 = 使用全局字体

int      size = 0;         // 0 = 使用全局字号

bool     bold = false, italic = false, underline = false;

};

## 3.7 会话与配置

cpp

// core/SessionManager.h

struct SessionDoc {

std::wstring filePath;

bool      isUntitled = false;

std::wstring untitledText;     // 未保存文档的内容快照（受限长度）

LangId    langId = 0;

ViewId    viewId = 0;

EncodingState encoding;

EolMode   eol = EolMode::Crlf;

DocBuffer::ViewState viewState;

std::vector<int32_t> bookmarks;

std::vector<int32_t> collapsedLines;

std::optional<COLORREF> tabColor;

bool      isReadOnly = false;

bool      isActiveTab = false;

};

struct SessionSnapshot {

uint32_t schemaVersion = 1;

std::chrono::system_clock::time_point savedAt;

SplitAxis axis = SplitAxis::None;

int32_t   splitRatioPercent = 50;

bool      syncScrollVertical = false;

std::vector<SessionDoc> docs;          // 顺序即标签顺序

std::vector<std::wstring> recentFiles;

};

配置结构体按分页组织，每项必须有默认值，禁止裸字段无初值：

cpp

// core/ConfigCenter.h

struct GeneralConfig {

std::wstring uiLanguage = L"zh-CN";

std::wstring themeName  = L"Light";

bool  followSystemDarkMode = true;

bool  restoreSessionOnStart = true;

bool  checkUpdateOnStart = true;

bool  portableMode = false;

bool  multiInstance = false;

uint32_t recentFileCount = 20;

uint32_t maxRecentClosed  = 20;

};

struct EditConfig {

bool  tabToSpaces = true;

uint32_t tabWidth = 4;

bool  autoIndent = true;

bool  smartIndent = true;

bool  autoCloseBrackets = false;

bool  showIndentGuide = true;

bool  showWhitespace = false;

bool  showEol = false;

bool  caretLineHighlight = true;

bool  multiCursorEnabled = true;      // 差异化能力，见 6.9

uint32_t undoDepth = 500;

uint32_t largeFileUndoDepth = 20;

};

struct NewFileConfig {

UniMode  defaultUniMode = UniMode::Utf8;

uint32_t defaultCodePage = 936;

EolMode  defaultEol = EolMode::Crlf;

};

struct BackupConfig {

bool  enabled = true;

uint32_t intervalSeconds = 30;

uint32_t keepSnapshots = 10;

bool  backupOnSave = false;     // 保存时生成 .bak

std::wstring backupDir;         // 空 = 配置目录下 backup/

};

## 3.8 插件 ABI 结构

见 2.10 节的 NpccHostServices / NpccPluginInfo 定义。补充宿主侧运行时结构：

cpp

// plugin/PluginHost.h

struct PluginEntry {

std::wstring name;

std::wstring version;

std::wstring dllPath;

std::wstring configDir;

HMODULE      module = nullptr;

bool         enabled = true;

bool         failed  = false;      // 因崩溃或异常被禁用

std::wstring failReason;

const NpccPluginInfo* info = nullptr;

std::vector<CmdId> ownedCommands;

std::vector<int>   ownedPanels;

PFN_NpccPlugin_Init     init = nullptr;

PFN_NpccPlugin_Shutdown shutdown = nullptr;

};

## 3.9 通知与事件

cpp

// core/NotificationBus.h

struct Notification {

uint32_t code = 0;

void*    payload = nullptr;   // 生命周期由发布者保证，仅在同一次同步分发内有效

intptr_t lParam = 0;

};

using NotifySink = std::function<void(const Notification&)>;

class NotificationBus {

public:

/* 返回订阅 token，用于退订；要求所有订阅与退订都在 UI 线程发生 */

uint64_t Subscribe(uint32_t code, NotifySink sink);

void     Unsubscribe(uint64_t token);

void     Publish(const Notification& n);   // 同步分发；调用方仍在 UI 线程

void     PostAsync(const Notification& n); // 拷贝 payload 后投递到 UI 线程队列

};

约定：Publish 为同步语义，订阅者不得在其中执行耗时操作（如需耗时则投递任务）。PostAsync 用于跨线程场景，只有它允许把 payload 的所有权转移给队列。

# 4. 接口定义

本节的接口为模块之间唯一的通信契约。除这些接口外，模块间不得直接 #include 对方的内部头文件。

## 4.1 IEditView（编辑视图）

cpp

// edit/IEditView.h

class IEditView {

public:

virtual ~IEditView() = default;

/* --- 身份 --- */

virtual ViewId   Id() const noexcept = 0;

virtual HWND     ScintillaHandle() const noexcept = 0;

virtual BufferId Buffer() const noexcept = 0;

/* --- 文本读写（全部按字节偏移，编码解释在内部完成） --- */

virtual std::string GetText(int64_t start, int64_t end) const = 0;

virtual std::string GetAllText() const = 0;

virtual int64_t     TextLength() const = 0;

virtual int32_t     LineCount() const = 0;

virtual std::string GetLine(int32_t line) const = 0;

virtual int32_t     LineFromPosition(int64_t pos) const = 0;

virtual int64_t     LineStart(int32_t line) const = 0;

/* --- 编辑操作：所有写入必须走这里，保证撤销单元与录制一致 --- */

virtual void ReplaceRange(int64_t start, int64_t end, std::string_view text) = 0;

virtual void InsertText(int64_t pos, std::string_view text) = 0;

virtual void Undo() = 0;

virtual void Redo() = 0;

virtual void BeginUndoAction() = 0;   // 复合操作包裹，保证一次撤销

virtual void EndUndoAction() = 0;

/* --- 选区与光标 --- */

virtual MatchRange Selection() const = 0;

virtual void       SetSelection(int64_t start, int64_t end) = 0;

virtual void       ScrollToLine(int32_t line, bool center) = 0;

/* --- 视图属性 --- */

virtual void SetReadOnly(bool ro) = 0;

virtual void SetLanguage(LangId lang) = 0;

virtual void SetZoom(int32_t deltaSteps) = 0;

virtual void SetWrapMode(uint32_t mode, uint32_t column) = 0;

virtual void ToggleFold(int32_t line) = 0;

virtual void FoldAll(int32_t level) = 0;   // level = -1 表示全部展开

/* --- 指示器（搜索结果、标记、拼写等共用 16 个指示器槽位） --- */

virtual void ClearIndicator(int indicatorId) = 0;

virtual void MarkRange(int indicatorId, int64_t start, int64_t end) = 0;

/* --- 逃生通道：仅供插件与迁移期使用，内部代码禁止调用 --- */

virtual intptr_t SendScintillaRaw(uint32_t msg, uintptr_t w, intptr_t l) = 0;

};

指示器槽位分配表（全局固定，避免冲突）：

| 槽位 | 用途 |
| --- | --- |
| 0 | 查找高亮（当前匹配） |
| 1 | 查找高亮（全部匹配） |
| 2 | 智能高亮（当前词的其他出现） |
| 3 | 增量搜索 |
| 4 | 拼写检查错误 |
| 5 | 语法/标签对匹配 |
| 6~9 | 插件预留（按插件名哈希分配，最多 4 个活跃插件） |
| 10~15 | 未来扩展 |

## 4.2 IDocumentManager（文档管理）

cpp

// core/IDocumentManager.h

enum class OpenResult {

Ok, NotExist, AccessDenied, TooLarge, AlreadyOpen,

EncodingFailed, Cancelled, InternalError

};

class IDocumentManager {

public:

virtual ~IDocumentManager() = default;

/* 打开：source = 磁盘路径 / 未命名文档 / 只读资源 */

virtual std::pair<BufferId, OpenResult> Open(

const OpenRequest& req) = 0;

virtual bool Close(BufferId id, ClosePolicy policy) = 0;    // policy 决定是否询问保存

virtual bool Save(BufferId id, const SaveOptions& opt) = 0;

virtual bool SaveAll() = 0;

virtual bool SaveAs(BufferId id, const std::wstring& newPath, const SaveOptions& opt) = 0;

virtual bool Reload(BufferId id, bool discardChanges) = 0;

virtual DocBuffer* Get(BufferId id) = 0;

virtual std::vector<BufferId> AllBuffers() const = 0;

virtual std::vector<BufferId> TabOrder() const = 0;

virtual void  ReorderTabs(const std::vector<BufferId>& newOrder) = 0;

virtual BufferId ActiveBuffer() const = 0;

virtual void  Activate(BufferId id) = 0;

virtual bool MoveToView(BufferId id, ViewId target) = 0;

virtual bool CloneToView(BufferId id, ViewId target) = 0;

virtual void  SetModified(BufferId id, bool modified) = 0;

virtual bool IsAnyUnsaved() const = 0;

};

struct OpenRequest {

std::wstring path;

UniMode      forcedUniMode = UniMode::Ansi;   // 有效时跳过自动探测

uint32_t     forcedCodePage = 0;

LangId       forcedLangId = -1;

bool         readOnly = false;

bool         asHexView = false;

bool         addToRecent = true;

bool         restoreFromSession = false;

};

struct SaveOptions {

std::optional<UniMode> convertToUniMode;   // 有值则同时转换编码（写坏可回退）

std::optional<EolMode> convertToEol;

bool keepBackup = false;

bool writeBom   = true;                    // 仅在 Utf8Bom / Utf16 下生效

};

enum class ClosePolicy { AskIfModified, DiscardChanges, SaveThenClose };

## 4.3 ICommandRegistry（命令注册表）

cpp

// core/ICommandRegistry.h

enum class ExecResult { Ok, Disabled, NotFound, Failed, Unsupported };

class ICommandRegistry {

public:

virtual ~ICommandRegistry() = default;

virtual CmdId Register(Command cmd) = 0;         // 返回分配的命令 ID

virtual bool  Unregister(CmdId id) = 0;          // 插件卸载时调用

virtual Command* Find(CmdId id) = 0;

virtual std::vector<CmdId> ByCategory(CmdCategory c) const = 0;

virtual ExecResult Execute(CmdId id, const CmdContext& ctx) = 0;

/* 供 UI 刷新使用：置灰/勾选状态集中查询，避免各处重复判断 */

virtual bool IsEnabled(CmdId id, const CmdContext& ctx) const = 0;

virtual bool IsChecked(CmdId id, const CmdContext& ctx) const = 0;

virtual std::wstring DisplayText(CmdId id) const = 0;   // 含加速键提示

/* 快捷键 */

virtual bool BindShortcut(CmdId id, const ShortcutBinding& b, bool replace) = 0;

virtual std::vector<ShortcutBinding> BindingsOf(CmdId id) const = 0;

virtual std::vector<CmdId> FindConflict(const ShortcutBinding& b) const = 0;

virtual CmdId ResolveShortcut(uint8_t mods, uint16_t vk) const = 0;

};

模板注册辅助函数（减少样板）：

cpp

template <class Fn>

CmdId RegisterCommand(ICommandRegistry& reg, CmdId id, CmdCategory cat,

std::wstring key, uint32_t flags, Fn&& fn);

## 4.4 ISearchService（搜索服务）

cpp

// search/ISearchService.h

class ISearchJob {

public:

virtual ~ISearchJob() = default;

virtual void Cancel() = 0;

virtual bool IsCancelled() const noexcept = 0;

virtual void Pause()  = 0;

virtual void Resume() = 0;

virtual SearchProgress Progress() const = 0;

};

struct SearchProgress {

uint64_t filesScanned = 0;

uint64_t filesTotal   = 0;

uint64_t hits         = 0;

uint64_t bytesScanned = 0;

std::wstring currentFile;

bool     finished = false;

};

class ISearchService {

public:

virtual ~ISearchService() = default;

/* 单文档：同步执行，直接操作视图（必须从 UI 线程调用） */

virtual std::optional<MatchRange> FindNext(IEditView& view, const SearchConfig& cfg,

int64_t fromPos, bool forward) = 0;

virtual int  CountMatches(IEditView& view, const SearchConfig& cfg) = 0;

virtual int  MarkAll(IEditView& view, const SearchConfig& cfg) = 0;

virtual int  ReplaceAll(IEditView& view, const SearchConfig& cfg,

bool inSelectionOnly) = 0;

/* 跨文件：异步任务，UI 线程订阅结果流 */

virtual std::shared_ptr<ISearchJob> FindInFiles(

const SearchConfig& cfg,

std::function<void(const FileSearchResult&)> onFileDone,   // UI 线程回调

std::function<void(const SearchProgress&)>   onProgress,

std::function<void(bool /*ok*/, const std::wstring& /*err*/)> onFinish) = 0;

virtual std::shared_ptr<ISearchJob> ReplaceInFiles(

const SearchConfig& cfg,

const ReplaceSafetyOptions& safety,

std::function<void(const ReplaceReport&)> onFinish) = 0;

/* 正则预校验：返回错误信息（供查找对话框实时提示） */

virtual std::optional<std::wstring> ValidatePattern(const SearchConfig& cfg) = 0;

};

struct ReplaceSafetyOptions {

bool previewBeforeApply  = true;   // 默认开启：先出预览

bool keepBackup          = false;

bool abortOnFileError    = false;

uint64_t maxReplacements = 200000; // 防止正则失误造成大规模改坏

};

## 4.5 IConfigStore / IFileWatcher / IFileWriter

cpp

// core/IConfigStore.h

class IConfigStore {

public:

virtual ~IConfigStore() = default;

virtual bool Load() = 0;

virtual bool Save(bool force = false) = 0;   // 合并延迟写盘；force 立即落盘

virtual std::filesystem::path Root() const = 0;

virtual bool IsPortable() const noexcept = 0;

/* 强类型访问；写入后自动发布 NFY_CONFIG_CHANGED */

virtual GeneralConfig& General() = 0;

virtual EditConfig&    Edit() = 0;

virtual NewFileConfig& NewFile() = 0;

virtual BackupConfig&  Backup() = 0;

/* 任意扩展键（插件与实验特性使用），值为字符串 */

virtual std::optional<std::wstring> GetString(std::wstring_view path) const = 0;

virtual void SetString(std::wstring_view path, std::wstring_view value) = 0;

};

// io/IFileWatcher.h

class IFileWatcher {

public:

virtual ~IFileWatcher() = default;

virtual void Watch(const std::wstring& path) = 0;      // 监视其所在目录

virtual void Unwatch(const std::wstring& path) = 0;

virtual void SetCallback(std::function<void(const std::wstring& path, FileChangeKind)> cb) = 0;

virtual void Rescan() = 0;   // 窗口重新激活时兜底全量校验

};

enum class FileChangeKind { Modified, Deleted, Renamed, Replaced };

## 4.6 保存接口的原子性契约

cpp

// io/IFileWriter.h

struct WriteResult {

bool ok = false;

bool diskReadOnly = false;

bool accessDenied = false;

bool diskFull     = false;

std::wstring message;

};

class IFileWriter {

public:

virtual ~IFileWriter() = default;

/* 契约：失败时不改变原文件内容（原子性）；成功后更新 DocBuffer.lastKnown */

virtual WriteResult WriteAtomic(const std::wstring& path,

std::string_view bytes,

const WriteOptions& opt) = 0;

};

WriteAtomic 的实现步骤（这是全程序最重要的一段 IO 代码，必须严格按序）：

1. 读取目标文件当前属性，若为只读且配置允许，SetFileAttributes 清除只读；失败则返回 diskReadOnly。

2. 在同一目录创建临时文件 .<name>.cpptmp（同目录才能保证 MoveFileEx 是重命名而非跨卷复制）。

3. 写入全部字节并 FlushFileBuffers。

4. 若开启备份，先把原文件重命名为 <name>.bak（或复制）。

5. ReplaceFile 优先，失败则退化为 MoveFileEx(tmp, target, MOVEFILE_REPLACE_EXISTING | MOVEFILE_WRITE_THROUGH)。

6. 失败时删除临时文件；任何一步失败都不得留下半截目标文件。

7. 成功后重新读取目标文件的 FileIdentity 写入 DocBuffer.lastKnown。

## 4.7 IPlugin（宿主侧接口）

cpp

// plugin/IPluginHost.h

class IPluginHost {

public:

virtual ~IPluginHost() = default;

virtual bool LoadAll() = 0;

virtual bool Load(const std::wstring& dllPath, std::wstring* err) = 0;

virtual bool Unload(std::wstring_view name) = 0;

virtual bool SetEnabled(std::wstring_view name, bool enabled) = 0;

virtual std::vector<PluginEntry> List() const = 0;

virtual void NotifyAll(uint32_t code, void* payload) = 0;

/* 提供给插件的宿主服务表（由宿主填充，指针在宿主生命周期内稳定） */

virtual const NpccHostServices* Services() const noexcept = 0;

};

## 4.8 通知码表

通知码一旦发布即冻结，不得复用于其他语义；新增只能追加。

| 码 | 名称 | payload | 触发时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | NFY_FILE_OPENED | const OpenedInfo* | 文档成功打开 |
| 1002 | NFY_FILE_CLOSED | const ClosedInfo* | 文档关闭（含是否已保存） |
| 1003 | NFY_FILE_SAVED | const SavedInfo* | 保存成功 |
| 1004 | NFY_FILE_BEFORE_SAVE | const BeforeSaveInfo* | 保存前（内容已定稿，可取消） |
| 1005 | NFY_FILE_RENAMED | const RenamedInfo* | 另存为/重命名 |
| 1006 | NFY_FILE_EXTERNALLY_CHANGED | const ChangedInfo* | 检测到磁盘变化 |
| 1007 | NFY_MODIFIED_CHANGED | const ModChangedInfo* | 修改标记变化 |
| 1051 | NFY_LANG_CHANGED | const LangChangedInfo* | 语言模式切换 |
| 1052 | NFY_ENCODING_CHANGED | const EncChangedInfo* | 编码或 BOM 变化 |
| 1053 | NFY_EOL_CHANGED | const EolChangedInfo* | 行尾模式变化 |
| 1101 | NFY_TAB_ACTIVATED | const TabInfo* | 活动标签切换 |
| 1102 | NFY_VIEW_LAYOUT_CHANGED | const LayoutInfo* | 分屏/停靠布局变化 |
| 1201 | NFY_CONFIG_CHANGED | const ConfigChangedInfo* | 任意配置项写入 |
| 1202 | NFY_SHORTCUT_CHANGED | const ShortcutChangedInfo* | 快捷键重绑 |
| 1203 | NFY_THEME_CHANGED | const ThemeChangedInfo* | 主题切换 |
| 1204 | NFY_LANGUAGE_CHANGED | const UiLangInfo* | 界面语言切换 |
| 1301 | NFY_BUFFER_ACTIVATED | const BufInfo* | 编辑器获得焦点所在缓冲区变化 |
| 1302 | NFY_BUFFER_UPDATED | const BufUpdateInfo* | 文本内容变化（节流后发出） |
| 1401 | NFY_MACRO_START_RECORD / 1402 STOP | nullptr | 宏录制 |
| 1501 | NFY_PLUGIN_LOADED / 1502 UNLOADED / 1503 FAILED | const PluginInfoEx* | 插件生命周期 |
| 1601 | NFY_SEARCH_JOB_PROGRESS | const SearchProgress* | 跨文件搜索进度 |
| 1602 | NFY_SEARCH_JOB_FINISHED | const SearchJobResult* | 跨文件搜索结束 |
| 1701 | NFY_APP_READY | nullptr | 首屏就绪、全部服务可用 |
| 1702 | NFY_APP_EXITING | nullptr | 退出流程开始（最后一次保存机会） |

1302 NFY_BUFFER_UPDATED 必须节流（默认 200 ms 合并一次），否则状态栏字符统计与函数列表会被逐键触发拖垮性能。

# 5. 关键流程设计

## 5.1 冷启动流程

目标：1 秒内出现可输入窗口。为此把"必须"和"可以稍后"的工作分开。

[UI 线程]

1. wWinMain → 设置 DPI 感知 → 初始化 COM（STA，供打印/Shell 用）

2. Paths::Init()            解析程序目录、判定便携模式、确定配置根       < 5 ms

3. 单实例检查                 有实例则转交文件参数并退出                   < 10 ms

4. Logger 初始化              打开日志文件（失败则降级为无日志，不阻塞）

5. 注册窗口类、创建主窗口      仅创建外壳与标签栏，不创建 Scintilla 控件    < 250 ms

6. ConfigCenter::Load()      解析全部分页配置，校验并回退非法值            < 150 ms

7. CommandRegistry 构建      注册全部内置命令 + 绑定快捷键                < 30 ms

8. 创建停靠面板容器           不加载面板内容

9. ShowWindow(SW_SHOW) + 更新  ★ 用户此刻已看到窗口并可操作菜单

10. 发布 NFY_APP_READY

--- 以下为首屏之后的异步工作 ---

11. [后台] 会话文件解析 → 得 SessionSnapshot

12. [UI]   按快照逐个打开文档（前 N=3 个同步，其余进入延迟队列）

13. [UI]   恢复活动标签、光标、滚动、书签            ★ 首屏恢复完成

14. [后台] 语言与主题资源完整加载、函数列表解析、更新检查（延迟 30 s 启动）

关键设计点：

Scintilla 控件按需创建。启动时零文档则一个控件都不建，冷启动体积与时间显著优于"预先建 6 个空标签"的做法。

配置解析失败不阻塞启动。任何一项读失败都回退默认值并记日志，不弹模态框。

会话恢复分两级：级 1 恢复文件与视图（可见结果），级 2 恢复书签、折叠、滚动偏移（空闲时补完）。用户感知到的是"马上打开了"。

若命令行带文件参数，则该文件插入级 1 的首位，优先于会话恢复。

## 5.2 打开文件流程

OpenRequest

│

├─ 1. 路径规范化 + 去重检查（已打开则直接激活对应标签，返回 AlreadyOpen）

├─ 2. 文件属性查询：不存在 → NotExist；无读权限 → AccessDenied

├─ 3. 体积判定

│       ≤  8 MB  → 常规路径（一次性读取到内存）

│       ≤ 64 MB  → ILoader 分块装载（大文件模式）

│        > 64 MB → 询问用户："只读浏览 / 仍然编辑 / 取消"

├─ 4. 编码探测（见 6.2）：读首 256 KB

│       · BOM 命中 → 直接确定，confidence = 100

│       · 无 BOM   → UTF-8 合法性校验 + 启发式统计 → 得 UniMode 与置信度

│       · 用户显式指定 → 跳过探测

├─ 5. 行尾探测：统计首个 1 MB 中 CRLF/LF/CR 的数量

│       单一类型占 ≥ 99% → 该类型；否则 Mixed（默认按 CRLF 显示）

├─ 6. 创建 DocBuffer（分配 BufferId，记录 FileIdentity）

├─ 7. 创建/复用目标视图的 Scintilla 控件，设置代码页与文档

├─ 8. 语言识别（见 2.7）→ 绑定 lexer → 应用样式

├─ 9. 大文件模式判定：命中则关闭语法着色、折叠、自动换行、词法高亮，

│       状态栏显示"大文件模式"并提供"仍要启用语法着色"的入口

├─ 10. 加入标签栏、更新最近文件、加入 FileWatcher

└─ 11. 发布 NFY_FILE_OPENED

错误处理约定：第 3、4 步之后的任何失败都必须回滚已分配的资源（销毁控件、释放 BufferId、从最近文件移除），不允许出现"打开失败但留下一个空标签"的中间态。

## 5.3 保存流程

Save(bufferId, options)

│

├─ 1. 前置校验：文档未修改且无编码/EOL 转换请求 → 直接返回成功（不写盘）

├─ 2. 冲突检测：重新读取磁盘 FileIdentity

│        与 lastKnown 不一致 → 弹出"文件已被外部修改"对话框

│            · 覆盖磁盘 / 另存为 / 取消

│        一致 → 继续

├─ 3. 内容定稿：发布 NFY_FILE_BEFORE_SAVE（插件可注入最后修改，

│        如"保存时自动去除行尾空白"）

├─ 4. 编码处理

│        · 当前为 UTF-8 / ANSI → 直接取出缓冲区字节

│        · 当前为 UTF-16  → 从内部 UTF-8 转回原字节序，并保证 BOM

│        · 请求了编码转换 → 先按目标编码转码，转码失败则终止并提示

│        · 目标编码无法表示某些字符 → 提示"存在无法转换的字符"，

│          给出"以 UTF-8 保存 / 用 ? 替换 / 取消"三个选项

├─ 5. EOL 处理：若文档为 Mixed 或请求了转换，按目标行尾重写

├─ 6. FileWriter::WriteAtomic（见 4.6 的七步契约）

├─ 7. 成功：更新 lastKnown、清除修改标记、发布 NFY_FILE_SAVED

└─ 8. 失败：按 WriteResult 给出精确原因（只读 / 占用 / 权限 / 空间不足），

并提供"重试 / 另存为 / 取消"；文档修改标记保持不变

补充设计：

"占用中"是最常见的保存失败（文件被 Excel、日志查看器打开）。处理策略是先尝试一次写入，失败后提示"文件正被其他程序占用，是否另存为副本？"，而不是让用户反复点保存。

编码转换是高风险操作，UI 上在转换前对文件同步生成一份 <name>.bak（可在首选项关闭），这是对"编码转换可能写坏文件"这一真实场景的兜底。

M1 落地形态：转换逻辑做成纯函数 edit::ConvertTo(编辑器字节, 原状态, 目标形态, 目标代码页)——给字节与状态、返回新字节与新状态，不做任何 IO、不碰窗口，所以能单独测；命令层只负责"要不要先备份、要不要更新状态栏"。

缓冲区表示决定了转换的粒度：UTF-8 / UTF-8-BOM / UTF-16LE / UTF-16BE 这几种在编辑器缓冲区里一律是 UTF-8（保存时才按 uniMode 编回去），所以"转为 UTF-16"只需改状态、撤销历史与光标都不受影响；只有 ANSI 是原始代码页字节，ANSI ↔ UTF-8 才需要真的替换缓冲区内容。命令层据此只在字节真的变了时才 SetText。

两条安全规则：

1. 表示不了的字符必须被列出来并挡下，绝不静默替换成 ?。WideCharToMultiByte 在不加 WC_NO_BEST_FIT_CHARS 时会把无法表示的字符悄悄变成 ? 并返回成功，用户文档就在无声无息中被改坏——所以转换用严格的 WC_NO_BEST_FIT_CHARS + usedDefaultChar 检查，失败时把具体是哪几个字符写进提示里（只说"有字符表示不了"没用，用户得知道是哪个）。

2. 读进来时也要严格：MultiByteToWideChar 不加 MB_ERR_INVALID_CHARS 时会把非法 UTF-8 静默换成 U+FFFD 并返回成功。声明是 UTF-8 而字节不是合法 UTF-8 时，转换要报错而不是改写。

.bak 的规则是"只留最早的一份"：已经存在 <name>.bak 就不覆盖。最早那一份才是用户最可能想找回来的"原样"。生成失败不阻断转换（转换本身还能转回来），但一定记进日志。行尾转换没有备份——它是可逆的，而且不改变字符内容。

## 5.4 查找与替换流程（单文档）

FindNext(view, cfg, fromPos, forward)

│

├─ 模式判定

│   ├─ Literal  → SCI_SETTARGETRANGE(from, end) + SCI_SEARCHINTARGET

│   │             命中 flags: SCFIND_MATCHCASE | SCFIND_WHOLEWORD

│   ├─ Escaped  → LiteralSearcher 解析转义为字节串，再走 Literal 路径

│   └─ Regex    → RegexEngine::Compile(cfg) → 分块扫描

│

├─ Regex 扫描细节（这是性能与正确性的核心）

│   · 块大小 1 MB；块起点取 "上一个换行符之后的第一个字节"，

│     避免把多字节字符或行结构切断

│   · 相邻块保留 overlap = max(最长可能匹配长度, 4 KB) 的重叠区

│   · 用 PCRE2 的 partial-match 能力识别"匹配跨越块尾"的情况，

│     若命中跨块则把窗口向前扩展一个块再试，最多重试 2 次

│   · 每次 match 调用传入 match_limit / depth_limit，

│     超出则终止并提示"正则过于复杂，请简化或限制搜索范围"

│   · 扫描循环每 16 ms 检查取消标志与消息队列，保证可中断

│

├─ 命中：SetSelection + ScrollToLine(center) + 更新 indicator 0

├─ 未命中且 wrapAround：从头再来一次，避免死循环（限一轮）

└─ 未命中且不循环：状态栏提示"未找到"，不弹模态框

ReplaceAll 的数据流：

1. 先统计后替换：先跑一遍计数（这也是"替换全部"对话框里 X 个匹配 的来源），用户确认后才真正修改。

2. 修改以单个撤销单元包裹（BeginUndoAction/EndUndoAction），Ctrl+Z 一次可全部回退。

3. 替换顺序为从后往前，避免偏移量失效；这比"重新搜索下一个匹配"快得多。

4. 正则替换支持捕获组 $1~$9、${name}、$0（整体匹配）、\n \t \uXXXX 转义；PCRE2 的替换接口直接支持，但需注意 $ 转义规则与对标产品的一致性，此处按"$ 需写成 $$"处理并在帮助中说明。

5. 超过 maxReplacements（默认 20 万）时中止并提示，防止正则误配导致灾难性修改。

## 5.5 在文件中查找 / 替换流程

FindInFiles(cfg, callbacks)

│

├─ UI 线程：参数校验（目录存在、正则可编译）→ 创建 FindResultsDock → 禁用重复发起

├─ 后台：FileScanner 枚举（BFS，尊重 filter 与 includeSubDirs）

│        · 跳过目录：.git .svn node_modules __pycache__（可配置）

│        · 跳过"隐藏/系统"属性的文件（可配置）

│        · 按扩展名白名单/黑名单预筛

├─ 后台：文件级处理（线程池并行，粒度 = 单个文件）

│        1) 打开并读取（映射或分块）

│        2) 二进制判定：前 8 KB 内出现 NUL 字节或不可打印字符比例 > 30% → 跳过

│        3) 编码判定：BOM → 确定；否则按 UTF-8 合法性 → 决定按 UTF-8 或按

│           本地代码页解码为 UTF-16 供正则匹配（匹配在 UTF-16 域进行，

│           保证中文与 Unicode 类的正确性），同时保留字节偏移映射以回写

│        4) 逐行匹配，收集命中行（行号 + 行文本 + 列区间）

│        5) 单文件命中超过 5000 条 → 截断并标记，避免结果面板被撑爆

├─ 回传：每完成一个文件 PostMessage(NFY_SEARCH_JOB_PROGRESS + 结果)

│        结果面板增量插入，保持已展开/折叠状态

└─ 结束：NFY_SEARCH_JOB_FINISHED（含总数、耗时、跳过文件数与原因统计）

跨文件替换在查找基础上追加：

1. previewBeforeApply = true 时先生成"文件 → 替换前后对照"的预览列表，用户可逐条取消勾选。

2. 逐个文件按 4.6 的原子契约写回；每个文件写回独立并立即报告结果（成功/失败原因），不做"全部成功才提交"的事务。

3. 编码与行尾与原文件保持一致；若目标编码无法表示替换后的字符，该文件记为失败并保留原文件。

4. 结束时给出汇总报告（成功 N、失败 M、跳过 K），失败项可一键定位。

## 5.6 列块编辑数字序列流程

用户：Alt+拖动 选择矩形区域 → Alt+C 打开列块编辑对话框

│

├─ 1. 读取矩形选区：由 SCI_GETSELECTIONSTART/END + SC_SEL_RECTANGLE 推得

│       (起始行, 结束行, 起始列, 结束列)

├─ 2. 用户配置：文本模板（可含 \i\ 占位符）、起始值、步长、进制、

│       补零位数、每 N 行重置

├─ 3. 预生成待插入字符串列表（长度 = 行数），支持在对话框中预览前 20 行

├─ 4. 应用（关键顺序约束）：

│       for (line = 末行; line >= 起始行; --line)

│           在 (line, 起始列..结束列) 区间替换为该行的待插入文本

│       ※ 必须从后往前，否则前序修改会使后续行号/列号失效

├─ 5. 整个过程包裹在单个撤销单元中

└─ 6. 若"补零位数"小于实际数字宽度，不截断，只提示一次

## 5.7 宏录制与回放流程

录制

1. 用户触发 CMD_MACRO_START_RECORD → 状态栏显示 REC

2. 打开一个"录制上下文"：设置 CommandRegistry 的录制钩子

3. 每次命令执行：若命令带 kCmdRecordable，则追加 MacroStep{Command, cmdId, captureArgs}

4. 文本输入：以 300 ms 空闲合并为一次 InsertText 步骤（避免逐字符膨胀）

5. Scintilla 原生快捷键（如 Ctrl+左移按词移动）若未映射到命令，

则在窗口消息层捕获并记录为 ScintillaMessage 步骤

6. 用户停止录制 → 弹出命名对话框（默认名 "Macro N"）→ 保存到 MacroStore

回放

1. 取宏，按 playCount 重复

2. 逐步骤执行：

· Command       → Execute(cmdId, restoreArgs(params))

· ScintillaMsg  → view->SendScintillaRaw(msg, w, l)

· InsertText    → view->InsertText(caret, text)

· FindReplace   → ISearchService 对应方法

3. 每步执行前检查是否被用户中断（Esc 或点击停止按钮）

4. 失败处理：默认立即停止并报告"第 N 步失败"，宽松模式则跳过继续

## 5.8 插件加载与调用流程

宿主启动（在 NFY_APP_READY 之后，避免拖慢首屏）

1. 枚举 config/plugins/*/  与 程序目录/plugins/*/

2. 读取每个插件目录的 plugin.json（可选，含名称/版本/禁用标记/依赖）

3. 安全校验（6.7）：PE 位数 = x64 → 哈希与白名单比对（首次加载需用户确认）

4. LoadLibraryEx(dll, NULL, LOAD_LIBRARY_SEARCH_DLL_LOAD_DIR)

5. GetProcAddress 取 NpccPlugin_GetInfo / Init / Shutdown

6. 校验 ABI：info->abiVersion == NPCC_PLUGIN_ABI_VERSION，

且 host.size 不小于插件编译时的 sizeof(NpccHostServices)

7. __try { rc = NpccPlugin_Init(&g_hostServices); } __except(...)

· 崩溃 → 标记 failed、记录 failReason、继续加载下一个插件

8. 插件在 Init 中通过 RegisterCommand / AddDockPanel 注册能力

9. 发布 NFY_PLUGIN_LOADED

调用

· 命令：CmdContext 中的 buffer/view 由宿主填充，插件不直接持有 HWND

· 编辑器访问：统一走 ScintillaSend(hostCookie, viewId, msg, w, l)

· 事件：宿主在 UI 线程逐个 NotifyAll(code, payload)

· 定时：插件通过宿主提供的 SetTimerEx 注册，避免自行创建线程

卸载

1. 发布 NFY_PLUGIN_UNLOADED 之前先 Unregister 该插件注册的全部命令与面板

2. 调用 NpccPlugin_Shutdown（同样以 SEH 包裹）

3. FreeLibrary；若插件创建过窗口，强制 DestroyWindow 后再释放

## 5.9 会话保存与崩溃恢复

正常退出：WM_CLOSE → 询问未保存文档 → 发布 NFY_APP_EXITING（插件落盘）→ 写 session.xml → 写配置 → 写最近文件 → 退出。

崩溃恢复：BackupConfig.enabled 时，后台按 intervalSeconds 扫描所有 isModified 的文档，把内容快照写入 config/backup/<bufferId>@<timestamp>.bak，并更新 config/backup/index.xml 记录原路径与时间。启动时若检测到 index 中存在未被正常清理的记录（即上次异常退出），弹出"检测到 N 个未保存的文档，是否恢复？"对话框，恢复项在标签标题上标记 [已恢复]，保存时默认走"另存为"而非覆盖原文件。

快照采用增量策略：只保存自上次快照以来变化的区间（记录 dirty ranges），避免每 30 秒重写整个大文件。

# 6. 关键专题设计

## 6.1 大文件处理策略

这是"快"这条底线能否成立的关键，单独设计。三档策略如下：

| 档位 | 文件体积 | 加载方式 | 编辑能力 | 降级项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 常规 | ≤ 8 MB | 一次性读入内存，SCI_SETTEXT 装载 | 全功能 | 无 |
| T2 大文件 | 8 MB ~ 64 MB | 内存映射 + SCI_CREATELOADER 分块 AddData | 全功能（受限） | 语法着色降级为单色或关闭、关闭自动换行、关闭缩进引导线、撤销深度降至 20、函数列表停用 |
| T3 超大文件 | > 64 MB | 只读映射 + 延迟行索引 + 视口按需解码 | 只读（可另存为副本后编辑） | 除查找定位与另存为外全部关闭 |

T2 的实现要点

1. SCI_CREATELOADER 返回 ILoader 接口，宿主 AddData(data, len) 逐块投喂，最后 ConvertToDocument() 得到文档。它避免了"先在应用层拼一个完整字节串、再交给 Scintilla"造成的双份内存占用——这一项在 64 MB 文件上就能省下 64 MB 峰值内存。

2. 分块大小取 1 MB（与搜索块一致，便于复用读取器）。每块投喂后不回 UI 消息（ConvertToDocument 之前控件不可用），但加载进度显示在状态栏，并提供"取消加载"。

3. 因为 ConvertToDocument 之前控件没有内容，T2 的"首屏时间"由整文件装载决定。为改善感知，装载超过 800 ms 时状态栏显示逐 10% 递增的进度，并在装载完成后立刻执行"滚动到用户上次位置"。

T3 的实现要点

1. 只读映射整文件（CreateFileMapping + MapViewOfFile，x64 下不受 2 GB 限制），不复制内容。

2. 延迟行索引：后台线程按块扫描换行符，构建 std::vector<uint64_t> lineStarts，构建过程中显示"正在建立索引 N%"，可用后可定位任意行。索引内存开销约为 文件行数 × 8 字节；1 亿行需要 800 MB，因此对行数超过阈值的文件改用稀疏索引（每 4096 行记录一个锚点，定位时局部扫描）。

3. 视口按需解码：滚动时只解码可见区域上下各一屏的字节到 UTF-16 并交给自绘只读视图渲染，带行号与字节偏移。这让 1 GB 级日志也能流畅滚动。

4. 查找在 T3 下用同一套搜索引擎，直接对映射内存分块匹配，命中后可跳转定位。

5. 用户点"编辑此文件"时，提示"将以副本方式打开"，把映射转换成 T1/T2 的可编辑缓冲区。

阈值可配：三档阈值写入 config.xml 的 largeFile 分节，默认 8 MB / 64 MB。用户可上调以强制全功能打开（风险自担，UI 明示）。

M1 实际落地的形态与设计的两处差异（如实记录，避免把"计划"当成"已完成"）：

| 档位 | 设计 | 实际落地 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 全量读入，功能完整 | 一致 |
| T2 | 内存映射 + ILoader 分块装载，降级 | 一致。读取走 MapViewOfFile（不复制），装载走 SCI_CREATELOADER + 每 1 MB 一次 AddData，因此应用层不再持有第二份完整副本；降级项为关闭自动换行、空白符号、行尾符号、缩进引导线、光标行高亮 |
| T3 | 只读映射 + 延迟行索引 + 视口按需解码（自绘只读视图） | 做了但换了实现：仍用 ILoader 装载到 Scintilla，叠上只读、关闭撤销、改用纯文本着色。没有实现自绘视口视图 |

之所以在 T3 上换实现，是因为自绘只读视图等于再造一条渲染路径（滚动、选区、命中测试、UTF-8 逐行解码都要自己来），而基线对性能的要求是"数十 MB 级日志可流畅打开与检索"——这一条 T2 已经满足。真实的代价要说清楚：T3 现在的内存占用仍是文件大小的数倍（Scintilla 的文档模型会复制内容），所以设了 512 MB 的硬上限，超过就明确拒绝并说明原因，而不是硬撑到一个卡死的状态。要真正处理 GB 级日志，仍需补上设计里那条自绘视口路径。

补注（M2 第十六块）：这条自绘视口路径已经开了一半——十六进制查看（shell/HexView）就是一块自绘的、按屏渲染的、底下走内存映射的视口，滚动、命中测试、按屏取数据这些在它上面都走通了（见 2.13 第 5 条的补记）。缺的那一半是文本档特有的东西：按需把字节解码成 UTF-8 行 + 延迟行索引。将来真要处理 GB 级日志，可以拿它当起点，而不是从零开始。

另外两点实现上的取舍：

大文件的编码只探测开头 256 KB，不做整份转换。UTF-16 文件因此被拒绝打开——它必须先转成 UTF-8，那就要整份复制，等于把映射省下的内存又花回去，不如如实告知。

撤销历史只在 T3 关闭。缩略撤销深度听起来保守，但 Scintilla 没有"限制深度"的接口，只有开关；而 T2（最大 64 MB）保留撤销的收益通常大于它占的内存。

## 6.2 编码识别与转换算法

编码问题是中文用户的头号痛点，因此识别流程必须可解释、可覆盖。

识别顺序（严格按此顺序，命中即返回）

| 步骤 | 判据 | 结论 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户显式指定（命令行/菜单/首选项"始终以此编码打开"） | 指定值 | 100（用户意图优先） |
| 2 | 首 2 字节为 FF FE（且非 FF FE 00 00） | UTF-16LE | 100 |
| 3 | 首 2 字节为 FE FF | UTF-16BE | 100 |
| 4 | 首 3 字节为 EF BB BF | UTF-8-BOM | 100 |
| 5 | 前 64 KB 严格通过 UTF-8 合法性校验（含多字节序列完整性与码点范围） | UTF-8 | 95 |
| 6 | 前 64 KB 中高位字节频繁出现，与配置的候选代码页（默认 GBK/936，可含 Big5/Shift-JIS）逐字节配对校验合法 | 对应代码页（ANSI） | 80 |
| 7 | 前 64 KB 全为 ASCII | ANSI 或 UTF-8（等价），按"新建默认编码"归类 | 100 |
| 8 | 以上均不成立 | ANSI + 当前系统代码页 | 40，状态栏提示"编码可能不正确" |

补充规则：

代码页合法性校验必须做双字节配对校验，不能只看"字节是否在 0x80~0xFF"。GBK 中 0x81~0xFE 为前导字节、0x40~0xFE（除 0x7F）为后续字节，配对失败即判定不合法。常见的"UTF-8 文件被误判为 GBK"往往就是因为省掉了这一步。

用户可在状态栏点击编码名称直接切换（"以 XX 编码重新打开"），切换后置信度置为 100 并随会话保存——用户的判断永久覆盖自动探测。

探测结果与文件的实际写入编码无关；写入时始终使用 DocBuffer.encoding 的当前值。

转换动作的三条路径

| 动作 | 字节是否改变 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 以 XX 编码打开 / 重新解释 | 否 | 乱码但文件本身没问题（选错了解释方式） |
| 转为 XX 编码 | 是 | 文件确实是别的编码，需要真正修复（写盘前自动生成 .bak） |
| 带/不带 BOM 切换 | 是（增删 3 字节） | 服务端脚本首行异常、Windows 工具链兼容 |

UTF-16 的内部处理：Scintilla 缓冲区统一以 UTF-8 存储，DocBuffer.encoding.uniMode 记录原始字节序。打开时按原字节序解码为 UTF-8；保存时按 uniMode 编码回原字节序并保证 BOM。这样 Scintilla 侧的样式、折叠、搜索全部只需处理一种字符编码路径，避免为每种编码维护分支。

## 6.3 分屏与克隆视图

1. 布局由 ViewGroup 描述，本版支持"单视图 / 左右双视图"。ViewSlot 数组预留到 4 个槽位，实现四分屏时只需扩展布局算法与 axis 枚举，不需要改动接口。

2. 分屏交互：通过视图边框拖动调整比例（splitRatioPercent），比例随会话保存；双击分隔条在 50% 与"最大化当前视图"之间切换。

3. Move to other view：修改 DocBuffer.ownerView，把控件从原槽位迁移到目标槽位（Scintilla 控件是独立子窗口，SetParent 即可迁移，无需重建文档）。

4. Clone to other view：为目标槽位创建一个新 Scintilla 控件，通过文档指针共享同一文档，并设置 SCI_SETREADONLY(true)。两视图在同一 UI 线程，共享文档的变更通知由 Scintilla 内部机制传播，因此主视图编辑时克隆视图自动刷新。

5. 克隆视图在标签栏中标注为 (克隆)，关闭克隆视图不影响原文档；关闭原文档时克隆视图一并关闭并提示。

6. 同步滚动按"首可见行号"对齐；对行结构差异巨大的两文件，额外提供"按行号百分比"的对齐模式（差异化小功能）。

M1 落地形态与一处设计改判（如实记录，这一条正是设计里要求"实测后记录到 ADR-07 补充说明"的）：

已实现：左右双视图 + 克隆。Ctrl+Alt+V 把当前文档克隆到第二个视图，两个 Scintilla 控件通过 SCI_SETDOCPOINTER 共用同一份 Document；拖动分隔条调比例（比例随会话保存）、双击分隔条在 50% 与 75% 之间切换、F6 在两侧之间切焦点、分屏同步滚动（按首可见行对齐，可开关）。session.xml 的 <ViewGroup axis="Vertical" ratio="…" syncScrollVertical="…" activeSlot="…"/> 已按设计写入并在启动时恢复。

ADR-07 的改判：克隆视图无法"只读"。设计第 4 条原打算给克隆视图设 SCI_SETREADONLY(true)，实测发现 Scintilla 的只读开关是文档级的，不是视图级的：把它设到克隆视图上，主视图会一起被锁死（编辑直接无效）。这一点在单元测试里被钉成了断言，避免以后有人又试一遍。要做出"单侧只读"只能在窗口层拦截键盘/剪贴板消息，那是脆弱且容易漏的做法，因此本版两个视图都可编辑——共享的本来就是同一份文档，从任一视图编辑都是正确结果。

降级方案不必启用：设计里担心"共享文档在折叠/书签等视图态上互相干扰"。实测结论是一致的共享，而不是互相干扰——折叠层级、折叠展开状态、书签标记、修改标记都存在 Document 里，两个视图看到的是同一份状态；只有光标、选区与滚动位置是每个视图各自的。这正是"克隆"应有的语义（对标产品同样如此），所以独立副本那条降级路线不启用，也不留切换开关。

尚未实现（如实列出）：

1. 每个视图各自一组标签。本版的第二个视图始终跟随活动文档，因此没有"把某个文件移到另一视图"这种用法（设计第 3 条的 Move to other view 需要 DocBuffer.ownerView 与按视图切开的标签集，属于下一步）。相应地第 5 条"克隆视图在标签栏标注 (克隆)"也暂时无从体现——克隆没有自己的标签。

2. 四分屏（ViewSlot 预留到 4 个槽位）与第 6 条"按行号百分比对齐"的滚动模式。

## 6.4 深色模式与高 DPI

高 DPI 清单与实现

应用清单声明 dpiAwareness = PerMonitorV2，同时设置 dpiAware = true/pm 作为老系统回退。

所有尺寸常量为逻辑单位（96 DPI 基准），调用 Dpi::Scale(int) 换算；自绘代码中禁止出现魔法像素值。

WM_DPICHANGED 中：① 按建议矩形调整主窗口；② 重新加载匹配尺寸的图标与位图；③ 通知 Scintilla 重设字号、行距、边距宽度、字体渲染质量（SCI_SETMARGINWIDTHN、SCI_SETFONTQUALITY）；④ 重新计算停靠面板与标签栏布局。

位图与图标资源按 100/125/150/200/250/300 六档准备；工具栏图标使用单色矢量位图光栅化，避免六套位图的维护成本。

深色模式

| 对象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 标题栏、系统边框 | DwmSetWindowAttribute(DWMWA_USE_IMMERSIVE_DARK_MODE) |
| 菜单栏、下拉菜单 | 自绘（MF_OWNERDRAW 或完全自绘菜单） |
| 滚动条 | SetWindowTheme(hwnd, L"", L"DarkMode_Explorer") + 自定义绘制兜底 |
| 标准对话框控件 | 子类化 + WM_CTLCOLOR* 返回主题画刷 |
| 消息框 | 自绘对话框替代 MessageBox（否则深色下白底刺眼） |
| 编辑器 | 通过 StyleConfig 切换整套样式（浅色主题与深色主题各一份样式表） |

主题切换必须原子生效：先切换主题令牌，再广播 NFY_THEME_CHANGED，各控件收到后统一重绘，避免出现半明半暗的过渡态。

## 6.5 主题与样式系统

两层结构，职责分明：

1. 界面主题（UI Theme）：管理外壳控件的颜色令牌，定义于 res/themes/*.xml，一套主题约 40 个令牌。

2. 编辑器样式（Editor Style）：管理各语言各标记类别的前景色/背景色/字体，定义于 stylers.xml，细粒度可调（对应基线"样式配置器"）。

两者通过 editorFg/editorBg 等少数令牌弱耦合：切换 UI 主题会给出"是否同时切换编辑器配色"的选项，用户可固定编辑器配色不随主题变化（很多用户有这个需求）。

主题令牌示例：

xml

<theme name="Dark" base="dark">

<color name="windowBg"         value="#1E1E1E"/>

<color name="windowFg"         value="#D4D4D4"/>

<color name="tabActiveBg"      value="#2D2D30"/>

<color name="tabInactiveBg"    value="#252526"/>

<color name="toolbarBg"        value="#2D2D30"/>

<color name="border"           value="#3F3F46"/>

<color name="accent"           value="#0E639C"/>

<color name="editorBg"         value="#1E1E1E"/>

<color name="editorFg"         value="#D4D4D4"/>

<color name="caretLineBg"      value="#2A2D2E"/>

<color name="selectionBg"      value="#264F78"/>

<color name="indicatorMatchBg" value="#515C6A"/>

<color name="indicatorMarkBg"  value="#6A5ACD"/>

</theme>

## 6.6 本地化

1. 语言包为 res/langs/<locale>.lang.xml，键为点分层级字符串，值为目标语言文本；支持占位符 {0}、{1}。

2. 键缺失时的回退顺序：当前语言 → 简体中文 → 英文 → 键本身（并在日志中记录缺失键，便于补齐）。

3. 切换语言不重启：遍历已注册的 UI 元素（菜单项、按钮、面板标题）重新设置文本；已创建的对话框在下次打开时生效。

4. 加速键（& 前缀）由语言包单独给出字段 accel，因为不同语言下合适的加速字母不同，硬编码会导致中文界面上出现奇怪的加速键。

5. 中文场景的额外要求：界面字体默认值必须能在中文 Windows 上正常显示（默认 Microsoft YaHei UI），且文本宽度测量按实际字体进行，避免中文按钮文字被截断——这是很多本地化软件的常见问题。

## 6.7 安全与合规设计

对应基线中"安全与合规"这一核心信任卖点，落地为四条：

1. 分发链路可信：官方安装包与更新包均签名；程序内嵌公钥，更新时强制校验签名与哈希。下载源只允许 HTTPS，证书校验失败即中止（不提供忽略选项）。

2. 插件准入：加载前校验 PE 机器类型为 IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64；首次加载未知插件时列出其路径、作者、签名状态，由用户确认；可选开启"仅允许白名单插件"的严格模式。

3. 配置只有一份权威来源：配置目录与插件目录之外，程序不写任何位置（便携模式尤其要求"不写注册表、不写 %APPDATA%、不写 %TEMP%"）；文件关联的写入必须由用户显式点击"注册文件关联"触发，且提供等价的注销动作。

4. 崩溃隔离的局限与现状说明：同进程加载插件无法做到真正的故障隔离。本版用 SEH 包裹插件入口能拦住访问违例等同步异常，但拦不住插件自行创建线程后的崩溃、死锁或内存破坏。因此明确声明：插件运行于宿主进程内，其行为由插件作者负责；未来版本评估"插件子进程 + IPC"方案（记录为 ADR-06 的演进方向）。

## 6.8 可访问性与输入法

1. 输入法支持：Scintilla 的 IME 处理已较完整，但需在自绘标签栏与停靠面板中正确处理 WM_IME_* 消息，避免"在标签上无法输入中文"这类问题。所有接受文本输入的自绘控件必须转发 IME 消息到默认处理。

2. 键盘可达：所有功能必须有菜单路径或快捷键，不依赖纯鼠标操作；查找对话框支持 Tab 完整遍历。

3. 屏幕阅读器：主窗口与关键控件实现 WM_GETOBJECT + UI Automation 的最小暴露，至少让活动标签、状态栏信息可被读取。

4. 高对比模式：检测系统高对比设置后，主题令牌整体替换为系统颜色（GetSysColor），自绘控件改为按系统颜色绘制。

## 6.9 差异化能力设计

对应基线"四、已知短板与差异化机会"。这些能力不属于 P0 必做，但需要在架构上留好位置，避免后期改造成本过高。

| 差异化点 | 架构预留 | 计划版本 |
| --- | --- | --- |
| 多光标编辑 | EditView 的编辑接口按"操作区间集合"设计，而非仅单区间；搜索命中、Ctrl+D 加选均可复用 | v1.1 |
| 嵌套/分层语法（HTML 内嵌 JS/CSS） | 语言定义中预留 embeddedLangs 与区域规则；lexer 层用 Lexilla 的 container/子 lexer 能力承接 | v1.2 |
| LSP 接入（智能补全、诊断、跳转） | AutoComplete 的候选来源设计为可插拔 provider；预留 ILanguageService 接口与 JSON-RPC 通道 | v1.3 |
| 更多分屏（四分屏） | ViewGroup.slots 已预留 4 槽位与布局算法扩展点 | v1.2 |
| 内置终端 / 任务运行 | 停靠面板体系已支持任意面板；终端用 ConPTY 承载 | v1.4 |
| 快捷键"迁移预设" | ShortcutBinding 支持方案名（Default / VSCode 风格 / Sublime 风格），一键批量重绑 | v1.1 |
| 批量替换安全预览 | 已纳入 P0 设计（5.5 节） | v1.0 |
| 中英文分设字体 | 已在 StyleConfig 与字体设置中落地 | v1.0 |

## 6.10 性能优化清单

按"投入产出比"排序，按需启用：

1. Scintilla 侧：关闭未使用的边距、限制边的绘制、缩小撤销深度、避免整文档重着色（使用 SCI_COLOURISE 的区间调用）。

2. 渲染侧：自绘控件启用双缓冲（WS_EX_COMPOSITED 或手工位图缓存），减少闪烁。

3. 文本侧：行统计、字符数/字节数计算改为惰性 + 缓存，仅在状态栏需要且内容变化后重算；在选区内统计时只算选区。

与设计的差异（如实记录）：状态栏上常驻的字符数还没做——状态栏第一段现在仍是"行/列 + 选中字节数"，没有字符数。第三条里的"惰性 + 缓存"目前只落在摘要那条命令上：它是用户点了才算一次（按需），并且为了不让大文件卡住界面，超过 8 MB 只数前 8 MB（见 2.1 第 7 条）。将来真要在状态栏上常驻字符数，"只在内容变化后重算"这条纪律才真正需要，届时复用 edit::StatsOf 即可。

4. 搜索侧：字面量查找优先用 SCI_SEARCHINTARGET（内存搜索，无需解码）；正则在 UTF-8 域直接匹配（PCRE2 的 UTF 模式），避免为匹配而先转 UTF-16。

5. 启动侧：静态链接时用 /OPT:REF /OPT:ICF 去重；语言定义延迟到首次使用时加载；会话恢复采用 5.1 的两级策略。

6. 内存侧：所有大缓冲区用 RAII 包装，禁止裸 new[]；文件映射在文档关闭时立即 UnmapViewOfFile + CloseHandle；对 10 个文档的长时间编辑做内存回归基准。

# 7. 配置文件与文件格式

## 7.1 目录布局

安装版：

%APPDATA%\notepadcc\

config.xml          首选项

shortcuts.xml       快捷键 + 宏 + 运行命令

session.xml         会话

stylers.xml         编辑器样式

langs.xml           内置语言定义（首次运行从程序目录复制，可被用户覆写）

udl\*.xml           用户自定义语言

themes\*.xml        自定义主题

plugins\<Name>\     插件文件与插件私有配置

backup\autosave\    定时快照（每个有未保存改动的文档一份；正常退出时清空）

backup\crash_<时间戳>\  崩溃抢救出的内容 + crash.txt + minidump

logs\               日志

便携版（程序目录）：

<AppDir>\config\      与上完全相同的结构

<AppDir>\plugins\     插件（与 config\plugins 合并搜索）

判定与解析统一由 Paths::ConfigRoot() 提供，禁止其他位置拼接路径。

## 7.2 config.xml（首选项）

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NotepadccConfig schemaVersion="1">

<general uiLanguage="zh-CN" theme="Dark" followSystemDarkMode="true"

restoreSessionOnStart="true" checkUpdateOnStart="true"

multiInstance="false" recentFileCount="20" theme="light"/>

<edit tabToSpaces="true" tabWidth="4" autoIndent="true" smartIndent="true"

autoCloseBrackets="false" showIndentGuide="true" showWhitespace="false"

showEol="false" caretLineHighlight="true" multiCursor="true"

undoDepth="500" largeFileUndoDepth="20"/>

<newFile defaultUniMode="Utf8" defaultCodePage="936" defaultEol="Crlf"/>

<backup enabled="true" intervalSeconds="30" keepSnapshots="10"

backupOnSave="false" dir=""/>

<largeFile tier1MaxMB="8" tier2MaxMB="64" sparseIndexThresholdLines="1000000"/>

<search maxBlockSizeKB="1024" matchTimeoutMs="2000" maxReplacements="200000"/>

<print marginLeftMm="20" marginRightMm="20" marginTopMm="15" marginBottomMm="15"

header="$(FILE_NAME)" footer="第 $(PAGE) 页" colorMode="color" lineNumbers="true"/>

<misc proxyMode="system" proxyServer="" keepLogDays="7"/>

</NotepadccConfig>

加载规则：未知元素忽略并记警告；未知属性忽略；缺失项取默认值；schemaVersion 低于当前版本时执行迁移函数链（Migrate_1_to_2 …），高于当前版本则拒绝启动并提示"配置来自更新版本"。

M1 实际写出的只是上面样本里已打通的那部分属性（general.uiLanguage / restoreSessionOnStart / multiInstance / recentFileCount / theme、edit 的十一项、newFile 三项、backup 三项、largeFile 的 tier1MaxMB / tier2MaxMB / refuseAboveMB、search 五项）。其中 general.uiLanguage 从 M2 第十五块起真的被消费了：启动时按它装语言包（见 6.6 与 7.7）。样本里其余属性（自动闭合括号、撤销深度、稀疏索引阈值、打印边距等）会在对应功能落地时加入，在此之前既不会写出、读到也按未知属性忽略。theme 只管"用哪套配色"，两套配色本身在 stylers.xml 里（见 2.6 第 4 条）；认不出的主题名记一条警告并回浅色。大文件三档阈值在加载时同样要求严格递增，不满足则整组回退默认值并记警告。

## 7.3 shortcuts.xml（快捷键 / 宏 / 运行命令）

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NotepadPlusCompat>

<InternalCommands>

<Shortcut id="41001" Ctrl="yes" Alt="no" Shift="yes" Key="68"/>  <!-- 复制当前行 -->

<Shortcut id="41002" Ctrl="yes" Alt="no" Shift="no"  Key="76"/>  <!-- 删除当前行 -->

</InternalCommands>

<Macros>

<Macro name="TrimAndSort" Ctrl="yes" Alt="yes" Shift="no" Key="84">

<Action type="0" message="2450" wParam="0" lParam="0"/>       <!-- 命令式动作 -->

<Action type="1" message="2170" wParam="0" lParam="0"/>       <!-- Scintilla 消息 -->

<Action type="2" message="0" wParam="0" lParam="0" sParam="line1&#10;line2"/>

</Macro>

</Macros>

<UserDefinedCommands>

<Command name="打开所在目录" Ctrl="yes" Alt="no" Shift="no" Key="0">

explorer &quot;$(CURRENT_DIRECTORY)&quot;

</Command>

</UserDefinedCommands>

</NotepadPlusCompat>

顶层元素名沿用对标产品的命名，是为了让用户可以直接把旧的 shortcuts.xml 拷进来使用；解析器对新增的动作类型（如 type="2" 的文本插入）做兼容读取，遇到不认识的动作类型则跳过并警告，保证迁移过程不会因个别步骤导致整个文件不可用。

M1 实际落地的是 `InternalCommands` 一节，并且命令的身份用的是我们自己的 `name`（命令键，如 `cmd.file.save`）与 `id`（本程序的命令 ID），不是对标产品的命令编号，所以"直接把对标产品的 shortcuts.xml 拷进来"这一步暂时还做不到——按编号读会读到别的命令身上。读取时以 name 为准、id 仅作兜底，就是为了把这个风险收住。完整的编号映射留给附录 D 记的"快捷键迁移预设"（v1.1）。

其余两节按如下约定推迟：

| 元素 | 现状 |  |
| --- | --- | --- |
| <InternalCommands> | 已实现。每个命令一条记录；一个命令有多条绑定时写多条。没有绑定的命令会显式写成 `Key="0"`，否则"删掉快捷键"存盘后再读回来会凭空复活 |  |
| <Macros> | 已实现。每个宏一条 <Macro>，name 是标识（也是菜单里的显示名），Ctrl/Alt/Shift/Key 是它的快捷键；步骤用 <Action type="...">，三种类型见下 |  |
| <UserDefinedCommands> | 已实现（M2 的运行命令）。一条命令一个 <Command>：name 既是标识也是菜单项文本，Ctrl/Alt/Shift/Key 是它的快捷键，元素文本是命令行的原文（含变量），另有一个对标产品没有的属性 `capture="yes | no"（要不要把输出收进新文档，缺省 yes）。快捷键**不进 <InternalCommands>**：那份表是"按命令键查注册表"来解析的，而运行命令要到外壳注册之后才存在，写在那儿下次启动会认不出来、绑定被丢掉（宏同理，它的键写在 <Macro>` 上）。读到这样的记录会忽略它并记一条警告，而不是静默丢弃。 |

读文件的语义是"相对默认方案的覆盖"：文件里出现的命令以文件为准（先清掉该命令的默认绑定再套用），没出现的命令保持默认绑定。这样后续版本新增命令时，老用户的 shortcuts.xml 不会把它们变成"没有快捷键"。

用户定义的命令（宏与运行命令）在命令注册表里带 kCmdUserDefined 标志，ShortcutStore 见到这个标志就不往 <InternalCommands> 里写。加这个标志之前，宏的快捷键在文件里存了两份（一份在 <Macro>、一份在 <InternalCommands>），而后者在每次启动时都因为"命令还没注册"被当成不认识的命令警告一遍——现在两处合一，启动时也不再刷那种警告。

宏写出来的实际样子（M2 落地）：

xml

<Macros>

<Macro name="Macro 1" Ctrl="no" Alt="no" Shift="no" Key="0">

<Action type="2" message="0" wParam="0" lParam="0" sParam="xy"/>

<Action type="0" message="57349" wParam="0" lParam="0" name="cmd.tool.sortAsc"/>

<Action type="0" message="57363" wParam="0" lParam="0" name="cmd.tool.upperCase"/>

</Macro>

</Macros>

type 就是前面说的三种步骤：0 我方命令（message 放命令 ID，额外的 name 放命令键，只有 ID 对不上时才用它）、1 Scintilla 消息（只记数值参数）、2 插入文本（文本放在 sParam，XML 转义由序列化负责，换行照样往返）。读文件时：认不出的 type 跳过并记一条警告、<Action> 缺 message/sParam 跳过、没名字的宏整条跳过、一条步骤都没剩下的宏也跳过——单条宏写坏不该让别的宏或快捷键一起失效。文件里出现哪条宏就覆盖同名的那条，没出现的保持内存里的（对应用户新录的那条）。

还有一个"一份文件一个写者"的约束值得写在这里：快捷键与宏住在同一个文件里，所以保存时两边一起写（ShortcutStore 既拿着命令绑定也拿着宏表）。测试里专门钉了这条：改完快捷键再保存，文件里的宏还在——用一个临时 store 去写，会写出"只有快捷键、没有宏"的文件，那是数据丢失。

M2 落地形态（语言定义）：语言表从代码里搬进了 edit/LanguageRegistry——一份内置默认表（13 种语言、扩展名归属、关键字组、行/块注释符）加上可选的 <配置目录>\langs.xml 覆盖。读取规则是"文件里出现的语言覆盖内置同名语言，没出现的仍用内置值"：这样用户能改，而后续版本新增语言时也不会因为老文件里没提到就丢掉。菜单里有"导出语言定义到配置目录"，把当前生效的定义整体写出来供编辑（已存在时先问再覆盖）。

与设计的差异：① caseSensitive 属性还没用上（它要选 cppnocase 这类词法器变体，等 UDL 一起做）；② 设计里"内置定义放在 res/langs/langs.xml、首次运行复制到配置目录"简化成了"内置表在代码里 + 菜单显式导出"——少一个必须随包分发的资源文件，用户想改时的入口也更明确；③ 样式定义（stylers.xml）还没做，配色目前仍是代码里的默认表，下一块与样式配置器一起做。

## 7.4 session.xml（会话）

xml

<Session schemaVersion="1" savedAt="2026-10-15T11:20:31+08:00">

<ViewGroup axis="Vertical" ratio="50" syncScrollVertical="false" activeSlot="0"/>

<Docs>

<Doc path="D:\work\app\main.cpp" bufferId="0" view="0" lang="cpp"

uniMode="Utf8" eol="Crlf" caret="1024" anchor="1024"

firstVisibleLine="30" xOffset="0" zoom="0" wrap="0" active="yes" readOnly="no">

<Bookmarks><Line n="12"/><Line n="88"/></Bookmarks>

<Folds><Line n="40"/><Line n="120"/></Folds>

<TabColor value="#3B78C7"/>

</Doc>

<Doc path="" untitled="yes" bufferId="1" view="1" lang="markdown"/>

</Docs>

<RecentFiles>

<File path="D:\work\app\README.md"/>

</RecentFiles>

</Session>

未保存的未命名文档若内容超过 512 KB，不内联进 session.xml（会把文件撑大且拖慢启动），而是引用 backup\ 下的快照文件。

## 7.5 langs.xml（语言定义）

xml

<Languages>

<Language name="cpp" ext="cpp cxx cc h hpp hxx inl" lexer="cpp"

caseSensitive="yes" foldable="yes">

<LineComment prefix="//"/>

<BlockComment start="/*" end="*/" nested="no"/>

<Keywords group="0">

alignas alignof auto bool break case catch char class const constexpr

</Keywords>

<Keywords group="1">

size_t wchar_t int64_t uint32_t std

</Keywords>

<AutocompleteFile>cpp.api</AutocompleteFile>

</Language>

</Languages>

## 7.6 UDL 定义（用户自定义语言）

xml

<UserLang name="MyDSL" ext="mydsl mdl" caseSensitive="yes">

<Comment linePrefix="//" blockStart="(*" blockEnd="*)"/>

<Keywords group="0" prefixMode="no">

let fun match with type module end

</Keywords>

<Keywords group="1">true false null</Keywords>

<StringDelim start="&quot;" end="&quot;" escape="\"/>

<Operators>+ - * / = &lt; &gt; |&gt;</Operators>

<Numbers dec="yes" hex="yes" float="yes"/>

<Fold openTokens="let fun match" closeTokens="end"/>

</UserLang>

加载器 UdlLoader 把该定义编译为 Scintilla 的关键词表与属性串，并注册为一个 LanguageDef{isUdl=true}；此后折叠、注释、样式配置、函数列表对这些语言与内置语言一视同仁。

落地前的一处改判（2026-10 核实，写在这里免得后来人白做一遍）：本节原先的设计是"把 UDL 定义编译为关键词表与属性串，复用 Lexilla 的 `container` 词法器承载"。核实本项目锁定的 Lexilla 5.5.4 之后，这条路走不通：third_party/lexilla/lexers/ 里没有 LexContainer.cxx，src/Lexilla.cxx 的词法器名表里也没有名为 `container` 的词法器（CreateLexer("container") 只会得到空指针——而词法器拿不到时 Scintilla 会静默清空词法器，见附录 B 里"js 指向不存在的词法器"那一条）。

因此 UDL 的落地方式改为自己写一个 UDL 词法器：在 edit 层实现 Scintilla::ILexer5（词法扫描用 Lexilla 的 StyleContext / LexAccessor），由 EditView 通过 SCI_SETILEXER（消息 4033）装上——它仍然是唯一碰 Scintilla 消息的模块，所以这条路径不与 4.1 的分层约定冲突。扫描时按 UDL 定义的关键字分组、注释符、字符串界定符、运算符与数字规则给 token 分配样式号。这比"复用现成词法器"重得多，第 10 章里 UDL 的工作量与风险相应上调；反过来它也带来一个好处：样式号的范围由我们自己定义，样式配置器里"按样式号逐项调整"才有稳定、可解释的含义。

实际落地的文件格式（<配置目录>\userlangs.xml，与上面的设计同构）：

xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<UserLangs schemaVersion="1">

<UserLang name="mydsl" displayName="My DSL" ext="mydsl mdl" caseSensitive="yes">

<LineComment prefix="//"/>

<BlockComment start="(*" end="*)" nested="no"/>

<Keywords group="0">let fun match with end</Keywords>

<Keywords group="1">true false null</Keywords>

<StringDelim start="&quot;" end="&quot;" escape="\"/>

<StringDelim start="'"/>

<Operators>+ - * / = &lt; &gt; | &amp;</Operators>

<Fold openTokens="let fun match" closeTokens="end"/>

</UserLang>

</UserLangs>

读入规则的思路与 langs.xml 一致：没有这个文件就等于没有 UDL（不是错误）；单条定义写坏了只跳过那一条并记警告，不让内置语言跟着失效；顶层允许只有一条 <UserLang>（这时它自己就是根元素）；同名 UDL 以最后一条为准；ext 里的扩展名统一转小写；<Keywords> 的组号只认 0~8（越界忽略并警告）；<StringDelim> 只写 start 表示两端相同，escape 留空表示不认转义；<Operators> 里的空白是分隔符（不是运算符字符——踩过，见附录 B），其余每个字符各算一个运算符；<Fold> 两边至少有一边写了词才算"可折叠"，没写 <Fold> 就不显示折叠边距（免得给一个点了没反应的边距）。认不出来的元素与属性一律忽略（向前兼容）。菜单里"导出 UDL 示例到配置目录"写出的模板就是这份格式的最小例子，而回归脚本会核对写出去的那份能被自己读回来并真的生效。

与上面设计稿的差异：① <Comment linePrefix=… blockStart=…> 拆成了 <LineComment> / <BlockComment> 两个元素（与 langs.xml 的写法对齐，解析代码只有一份思路）；② <Numbers dec/hex/float> 读得进来但不改变扫描规则——以数字开头就按数字走，0x1F、1.5e3、12u 都能跟下来，dec="no" 不会真的关掉十进制；③ 字符串不跨行（下面再解释一次它的理由）；④ 多对字符串界定符共用一个字符串样式号。

字符串为什么不跨行：Scintilla 的着色是增量的——从文档中途开始着色时，词法器收到的是一个 initStyle，只知道"上一个字符是字符串样式"，不知道当初是用哪对界定符开的头。跨行字符串要正确收尾就必须把"当前界定符"持久化到换行状态里（Lexilla 的做法是 SetLineState），而这套状态一旦写错，表现是"从某一行开始整篇颜色都乱"，很难查。单行字符串规则把这个歧义彻底消掉：撞到行尾就收尾。代价是不能写跨行字符串字面量（如实记录，将来真要支持就按 SetLineState 补）。

## 7.7 语言包（界面本地化）

xml

<LangPack locale="zh-CN" name="简体中文">

<Entry key="cmd.file.save"       value="保存"     accel="S"/>

<Entry key="cmd.file.saveAll"    value="全部保存" accel="A"/>

<Entry key="dialog.find.title"   value="查找"/>

<Entry key="status.encoding"     value="编码: {0}"/>

<Entry key="msg.externalChanged" value="文件 {0} 已被其他程序修改，是否重新加载？"/>

</LangPack>

M2 落地形态（第十五块）：

xml

<LangPack locale="en-US" name="English">

<Entry key="cmd.file.save"      value="Save"      accel="S"/>

<Entry key="cmd.format.eolCrlf" value="Convert to Windows EOL (CRLF)"/>

<Entry key="cat.tools"          value="Tools"/>

</LangPack>

放哪儿：<配置目录>\langs\<locale>.lang.xml（本程序只有"程序目录"与"%APPDATA%\notepadcc"两处，没有 res/ 这一层，所以设计里写的 res/langs/ 改成配置目录下的 langs/）。同 locale 的外置文件整体盖住内置的那一套——不是"逐条合并"：逐条合并会让"某一版改了三条译文"变成一件要靠人记的事。

覆盖的粒度改过一次（第十九块）：原先是"整体盖住"，后来发现它有个很难受的后果——用户一旦"导出模板"留了一份，之后每个版本新增的键都会被那份旧文件挡住（表现是"新功能一片中文"，而用户手里那份文件里根本没有那些键；是缺键自报把这件事报出来的）。现在改成逐条覆盖：用户改过的行以他为准，没动过的行跟着程序升级走，两全。

键从哪儿来：命令键就是注册表里的 key（cmd.file.save 这些），类别名是 cat.*。同一个键在代码里另有一份默认文本（就是那句中文本），切换语言时以它为回退——所以语言包只需要写"要改的那些"，而不是逐条抄一遍中文。

简体中文不另做一份包：代码里的默认文本就是简体中文。抄一份出来只会变成"改了代码忘了改语言包"，这类系统最常见的坏法就是这个。

英文是编译进来的：core/BuiltinLangPacks.cpp 里那一整套（120 多条键）跟着程序走，删不掉也不需要额外的文件；繁体或别的语言由用户在 langs/ 里放一份即可生效。工具菜单里有"导出语言包模板（英文）"，把这一份写成文件，改 value 那一列就是一套新语言。

助记键单独给（accel）：拼装时插在结尾省略号前面（Open(&O)...）——省略号在菜单里是"点了会弹对话框"的意思，跟在助记符后面就成了文本的一部分。

切换方式：设置 菜单里一个语言一条命令（勾选态是当前那套）。没有做成首选项里的下拉是有意的：对话框文本还没进语言包，做成下拉会出现"英文界面里点开一个全中文的首选项"；等对话框那一批搬完再挪过去。快捷键不落盘（这类命令的编号跟着"有哪些语言包"走，存下来的键会在语言包增减之后绑到别的语言上）。

覆盖自检：启动时（以及每次切换之后）逐个命令核对"当前语言的包覆不覆盖这个键"，缺的写进日志并汇总一条。英文界面里冒出中文时，这条日志是唯一的线索。分隔线命令（文本是 -）不算文案，跳过。

对话框文案的自检（第十九块）：命令能拿注册表逐条核对，对话框文案没有静态表可查——所以改成用到时记账：Localization::Tr 在"装了包却没有这一条"时把键记下来（去重），外壳在首选项关掉之后与退出前把这些键写进日志。打开一遍首选项就能覆盖到那个框的全部文案，界面回归里就是这么核的。

带变量的提示走整句 + `{0}` 占位符。像"「名字」必须是 1 到 64 之间的整数"这种句子，分段拼接在英文里必然读不通（语序、冠词都不同），所以凡是带变量的提示都把整句交给语言包。参数不够时占位符原样保留——看得见才好修。

首选项"常规"页里的界面语言下拉（第十九块）：选了就当场换语言（不重启）。它是"配置项"而不是"直接调外壳"：对话框只把 locale 写进 config.xml，外壳发现它变了才去重建菜单——对话框不该反过来驱动外壳。

## 7.8 插件清单（plugin.json）

json

{

"name": "Compare",

"version": "1.0.0",

"abiVersion": 1,

"author": "notepadcc Team",

"description": "双文件差异对比",

"minHostVersion": "1.0.0",

"loadOrder": 100,

"dependencies": []

}

loadOrder 决定加载顺序（数值小的先加载），用于处理"插件 B 依赖插件 A 注册的命令"这类情况；dependencies 未满足时该插件被跳过并在插件管理器中标注原因。

# 8. 错误处理、日志与诊断

## 8.1 错误分类与响应策略

| 类别 | 典型场景 | 响应策略 | UI 表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入错误 | 正则语法错误、目录不存在、过滤器写法错误 | 就地提示，阻止动作发起 | 对话框内红字提示，焦点回到出错字段 |
| 可预期操作失败 | 文件被占用、权限不足、磁盘满、编码不可表示 | 返回结构化结果，由调用层决定提示 | 精确原因 + 下一步建议（重试/另存为/取消） |
| 资源不足 | 内存不足、打开超大文件、句柄耗尽 | 降级或拒绝，不崩溃 | 提示可用替代路径（只读打开/关闭其他文档） |
| 环境异常 | 配置损坏、语言包缺失、主题文件损坏 | 回退默认值并继续运行 | 静默 + 日志警告，仅首次提示一次 |
| 程序缺陷 | 断言失败、空指针、数组越界 | 断言在 Debug 中断；Release 下记录并尽力恢复 | 崩溃对话框（含日志路径与最小复现信息），可选上报 |
| 插件缺陷 | 插件入口抛异常或访问违例 | SEH 捕获，禁用该插件 | 提示"插件 X 已发生故障并停用"，提供查看日志 |

## 8.2 日志规范

cpp

// infra/Logger.h

enum class LogLevel { Trace, Info, Warn, Error };

void Log(LogLevel lv, std::wstring_view category, std::wstring_view message);

void LogF(LogLevel lv, std::wstring_view category, const wchar_t* fmt, ...);

#define LOG_INFO(cat, msg)  ::Log(LogLevel::Info,  cat, msg)

#define LOG_WARN(cat, msg)  ::Log(LogLevel::Warn,  cat, msg)

#define LOG_ERR(cat, msg)   ::Log(LogLevel::Error, cat, msg)

日志格式：[时间(毫秒精度)] [级别] [类别] [线程ID] 消息。

要求：

1. 日志写入在独立线程完成（生产者-消费者队列），UI 线程调用 Log 不得阻塞超过 10 微秒。

2. 日志中禁止出现文件完整内容；文件路径可记录，超长时截断到末 120 字符。

3. 崩溃时（未处理异常/访问违例）先刷日志，再尝试生成 minidump 到 logs\crash_YYYYMMDD_HHMMSS.dmp。

4. 用户可在"关于"对话框一键打开日志目录；日志中提供"收集诊断信息"入口，把版本、系统信息、最近日志打包，便于报障。

## 8.3 崩溃处理

1. SetUnhandledExceptionFilter + SetErrorMode(SEM_NOGPFAULTERRORBOX) 接管顶级异常。

2. 崩溃处理流程：刷日志 → 保存当前编辑内容到 backup\crash_<时间戳>\（尽力而为，使用 MiniDumpWriteDump 之前先尝试一次同步写盘）→ 生成 minidump → 显示自绘崩溃对话框（含"复制诊断信息"按钮）。

3. 崩溃处理代码必须只使用最保守的 API（CreateFile、WriteFile、GetModuleFileName），不得分配堆内存，避免二次崩溃。

4. 下次启动时检测到 crash 目录，提示用户恢复内容。

M1 落地的形态与设计的两处调整（如实记录）：

内容保护拆成两条防线，各自负责一半场景：

| 防线 | 覆盖的场景 | 机制 |
| --- | --- | --- |
| 定时快照 | 进程被强杀、断电、蓝屏——没有任何代码有机会跑 | 每 backup.intervalSeconds 秒把有未保存改动的文档写到 backup\autosave\ |
| 崩溃抢救 | 进程还活着、但要走异常退出流程 | 异常过滤器里把未保存内容写进 backup\crash_<时间戳>\，同时生成崩溃报告与 minidump |

只有两条都在，才不会出现"改了半小时、一次强杀全没了"。启动时若发现任一处有快照，就在窗口显示之后弹提示（在 WM_CREATE 里弹模态框会把启动卡住，用户先看到对话框后看到主窗口，观感很怪）：选"是"把内容恢复成文档（恢复出来的文档保持未保存状态，必须由用户确认后再存盘），选"否"丢弃。答复之前不允许写快照，否则会把上一轮还没恢复的内容直接覆盖掉。

对设计原文的两处调整：

1. 崩溃处理器里不再"刷日志"。日志走的是带互斥锁的 std::wstring 路径，崩溃时锁可能正被持有，去碰它等于拿二次死锁换一行日志。日志本身是 WriteFile 逐条写下的，崩溃前的记录本来就在盘上。崩溃信息另写成 crash.txt（纯 WriteFile）。

2. 自绘崩溃对话框暂缓，先用 MessageBoxW 告知崩溃目录位置，由下次启动负责恢复。自绘对话框与"复制诊断信息"按钮留到 M2 与日志查看一起做。

实现上的几个硬要求：

崩溃处理器不做堆分配。文档清单是一个预先登记好的定长数组（RescueDocument，全 POD），处理器只做只读遍历；取内容先问长度、再 VirtualAlloc 一次、然后 SCI_GETTEXT。为此 EditView 增加了两个不分配内存的接口（ByteLength / CopyTextTo），常规代码仍用会分配 std::string 的 GetAllText。整份实现里没有 std::string、没有 wsprintf、没有 CRT 字符串函数。

`dbghelp.dll` 在启动时就载入并取好函数地址，崩溃路径上不再 LoadLibrary（那一步会分配内存、加锁）。用的是 GetProcAddress 而不是链接 dbghelp.lib，两个工具链都不必多加链接项。

重入保护：处理器一开始就 InterlockedExchange 抢一个标志，抢不到说明处理器自己又崩了，立刻收手返回，不做任何事。否则会无限递归。

编码/行尾标识只留一份映射。抢救出来的内容要写成与定时快照完全相同的文件格式，最初处理器里按"数字枚举值"另抄了一份映射，结果把 Utf8 与 Utf8Bom 抄反了——恢复出来的文件会莫名多一个 BOM，而这种错误不会有任何报错。现在标识统一由 edit::UniModeToken / EolToken 提供，config.xml、快照、崩溃抢救三处共用。

每条防线都有端到端验证：回归脚本里真去建矩形选区、列块插入造出未保存改动，然后硬杀进程再重启核对恢复结果；另一半用 --crash-test 自检开关触发一次真正的访问违例，核对 crash.txt、minidump 的 MDMP 文件头与抢救出来的内容，再重启核对恢复。

已知限制：为控制写盘量，超过降级阈值（默认 8 MB）的文档不做定时快照，这类文档靠退出前的保存询问与崩溃抢救兜底（跳过一次会记一条警告日志）。这一条写在首选项的说明文字里，不是暗规则。

## 8.4 断言与调试开关

NPCC_ASSERT(expr) 在 Debug 下触发断点，在 Release 下记录 Warn 日志并继续执行（对可恢复场景），对不可恢复场景调用 NPCC_FAIL_FAST。

提供隐藏的"安全模式"启动参数 --safe-mode：不加载任何插件、不恢复会话、使用默认主题与默认配置。用于排查"某个插件或某份配置导致启动异常"的问题，第一次启动失败后自动提示用户使用该模式。

# 9. 测试与验收

## 9.1 测试分层

| 层次 | 覆盖对象 | 手段 | 门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Encoding EolMode RegexEngine LiteralSearcher ColumnEdit 序列生成、Paths、Xml、TextTools | C++ 单元测试框架，纯逻辑无窗口 | 行覆盖 ≥ 70%，核心算法 ≥ 90% |
| 组件测试 | EditView（驱动真实 Scintilla，无主窗口）、ConfigCenter、SessionManager | 创建离屏 Scintilla 实例驱动 | 关键路径全覆盖 |
| 集成测试 | 打开/保存/编码转换/查找替换/分屏/会话恢复/插件加载 | 脚本驱动 UI（UI Automation 或自研测试钩子） | P0 功能全覆盖 |
| 性能测试 | 冷启动、大文件打开、查找、批量替换、内存 | 可复现的基准数据集 + 计时埋点 | 满足 1.1.1 与 1.6 预算 |
| 兼容测试 | 多 DPI、多主题、多语言、Windows 10/11、便携/安装 | 虚拟机矩阵 | 无阻断性缺陷 |
| 长稳测试 | 连续 8 小时编辑、反复开关文档、反复搜索 | 自动化回归 | 无内存趋势性增长、无句柄泄漏 |

## 9.2 专项测试用例（节选）

编码类

1. 含中文的 UTF-8 无 BOM 文件：探测为 UTF-8，保存后字节不变。

2. GBK 文件：探测为 ANSI(936)；转为 UTF-8 后字节变化、内容正确；回退到 ANSI 后与原文件字节一致。

3. UTF-16LE 带 BOM：打开显示正常；保存后 BOM 与原字节序保持。

4. 纯 ASCII 文件：探测为 ANSI 或 UTF-8 均可接受，但不得出现乱码。

5. 构造"高位字节分布看似 GBK 实则 UTF-8"的样本：必须探测为 UTF-8（验证双字节配对校验的有效性）。

6. 含不可表示字符的文本转为 GBK：必须给出明确提示，不得静默丢字符。

搜索类

7. 正则跨行匹配（\r\n 边界、(?s).）。

8. 正则匹配恰好跨越 1 MB 分块边界：必须命中（验证 overlap 策略）。

9. 灾难性回溯正则（如 (a+)+$ 作用于长 a 串）：必须在超时阈值内终止并提示。

10. 替换全部后一次 Ctrl+Z 完整回退。

11. 跨文件替换遇到只读文件：该文件失败、其余成功、报告准确。

列编辑类

12. 1000 行矩形选区插入数字序列（起始 1、步长 1、补零 4 位）：结果与逐行手工结果一致，且一次撤销可回退。

13. 列粘贴时目标行数不足：自动补行且列对齐正确。

文件与并发类

14. 编辑过程中用外部程序修改同一文件：200 ms 内弹出提示；选择"保留当前"后再次保存，弹出冲突确认。

15. 保存时文件被独占锁定：提示"被占用"并提供另存为，原文件不受损。

16. 双视图克隆同一文档：主视图输入，克隆视图实时同步且不可编辑。

性能类

17. 50 MB 单行巨型文件（无换行）：打开不卡死，查找可用。

18. 200 万个短行文件：行号边距、跳转到行功能正常，滚动流畅。

## 9.3 界面回归脚本（tools/ui_smoke_test.py）

集成层的验证手段。它不看窗口标题之类的表象，而是真的向程序发命令、填控件、按键、在自绘控件上点击，再回来核对编辑器选区、菜单文本、对话框控件、剪贴板与磁盘内容，因此能抓住"编译通过但功能没接上"的问题。当前 37 段：

| 段 | 验证到什么程度 |
| --- | --- |
| 查找栏 | 填词 → 点"下一个" → 核对编辑器选区正好落在第一个匹配上，并读回查找栏的计数状态 |
| 在文件中查找 | 真跑一次后台搜索，核对结果行数与收尾状态 |
| 书签 | 标记两处 → 核对边距 mask → F2 / Shift+F2 跳转 → 清除后再核对 mask |
| 在文件中替换 | 造 3 个文件（1 个被过滤器排除）→ 预览 → 点"应用" → 点掉确认框 → 逐文件核对磁盘内容 |
| 列编辑 | 另起实例打开已知内容的文件 → 建立矩形选区（核对已展开成 3 条）→ Alt+C 插入数字序列 → 回读全文 |
| 大文件分档 | 真造一个 8.9 MB 文件 → 核对日志里的"大文件模式"记录与装载长度 → 顺手在这个文件上按一次"自动完成"，核对 UI 线程多久回话（上限 5 秒；测出来的 0.04 秒就是这条断言兜住的性能）与候选框确实弹出 |
| 外部改动 | 在程序之外改文件 → 等它自己发现 → 点掉确认框 → 核对重新加载后的内容与日志 |
| 首选项 | 4 个分页 → 填非法值确认被挡下且对话框不关 → 改合法值 → 核对行号边距 48→0 与 config.xml 落盘内容 |
| 快捷键 | 筛选 → 改绑 → 冲突确认（抢占）→ 按 F2 真的触发命令 → 取消回滚 → 全部清除 → 恢复默认，并核对 shortcuts.xml |
| 崩溃快照 | 建矩形选区 + 列块插入造出未保存改动 → 等定时快照落盘 → 硬杀进程 → 重启核对提示与恢复内容；另一半用 --crash-test 触发真崩溃，核对 crash.txt、minidump 的 MDMP 头与抢救内容，再重启核对恢复 |
| 代码折叠 | 核对 C++ 文件的折叠边距与折叠头 → 折叠全部/展开全部 → 把光标放进块内部再按折叠键（应当折起包住它的那一层）→ 正常关窗口 → 不带文件参数重启，核对会话把文件与折叠状态一起恢复回来 |
| 分屏克隆 | Ctrl+Alt+V 克隆到第二个视图 → 核对两个视图内容一致 → 在主视图做列块插入，核对克隆视图实时同步 → 滚动主视图核对同步滚动，关掉开关再核对各滚各的 → 用真实光标事件拖分隔条 → 关窗口后不带文件参数重启，核对分屏与比例一起恢复 |
| 编码转换 | 打开含中文的 UTF-8 文件 → 转为 ANSI → 保存 → 核对磁盘上真的是 GBK 字节、.bak 里是转换前那份、Scintilla 代码页变成 936 → 转回 UTF-8 → 核对磁盘与代码页都恢复 → 行尾转 CRLF → 核对磁盘字节 → 另起一个含 emoji 的文件，核对"转为 ANSI"被挡下且文件一字节未动 |
| 单实例 | 启动第一个实例 → 再启动一个带文件的实例 → 核对第二个退出码为 0 且真的退出、第一个打开了转交过来的文件（标题与编辑器内容）、全机器只有 1 个可见主窗口 → 再加 --multi-instance 启动，核对有 2 个主窗口 |
| 文件关联 | 先读一次机器的既有状态 → 触发"加入打开方式列表" → 用 winreg 核对 HKCU\Software\Classes\.txt\OpenWithProgids 下确实有 notepadcc、且打开命令带引号的 "%1" → 如果这台机器上本来没登记过就再触发"移除"并核对干净（测试不改动用户既有的设置） |
| 绿色打包 | 跑 scripts/package.ps1 -NoBuild → 解压 zip 到临时目录 → 不加任何开关直接运行 → 核对 config\session.xml 与日志都写在程序目录里、%APPDATA%\notepadcc 全程未被创建 → 删目录验证"卸载即删目录" |
| 工具菜单 | 对着一个小文件依次做去行尾空白 → 升序排序 → 删除重复行 → 转大写，四步都核对内容；再连按四次撤销核对内容与"已修改"标记一起回到起点（一次操作必须正好一步撤销）；接着转大写 → Base64 编码 → 用 Python 独立解码核对编码结果 → 在程序里解码核对还原；另起一个内容不合法的文件，核对解码失败时弹说明且内容一字节未动 |
| 语言定义 | 打开 .cpp 核对行注释（加→取消）、块注释（包住→脱掉）都正确 → 触发"导出语言定义"核对 config\langs.xml 落盘且含 cpp 定义 → 把 cpp 的行注释符改成 `;;` → 重启 → 再按注释键，核对用的是 ;;（证明语言定义是数据、不是代码） |
| 样式方案 | 打开 .cpp 核对 cpp 注释样式的实际前景色是内置的绿 → 打开样式配置器核对能起来、"具体样式"那一列真的列出了 cpp 的 7 项、6 个角色名标签都真的摆了位置（标签尺寸不能是默认的 7x7——这一条是截图抓出来的：名字一直没显示，而"对话框能打开、确定能落盘"这些断言全是绿的）、点确定后 stylers.xml 落盘且含 role="comment" → 手写一份把注释色改成 `#FF00FF`、同时给样式号 7 写一条 `#00CC00` 的覆盖 → 重启 → 直接读 Scintilla 里两个样式的颜色核对（证明配色真的作用于渲染，而且逐项覆盖真的压得过角色色，不只是文件写对了） |
| 自动完成 | 造一个 de…be 的 .cpp 与只含 delta 的 cpp.api → 光标停在 de 之后触发"自动完成" → 核对候选框真的弹出来（SCI_AUTOCACTIVE）→ 回车 → 读回全文核对 de 被补成 delta、光标落在词尾 → 把光标移到文末 be 之后再来一次，核对这次补出来自文档内提词（beta）→ 另起一个只含 qq 的文件，核对没有候选时不弹框。这一段还有一条纪律：断言用整篇内容相等，不用"开头/结尾是不是某个词"——补全会插在光标处，只查开头会漏掉"插错位置"（这一条是被一个检查脚本自己的常量写错进制坑出来的，见附录 B） |
| UDL（用户自定义语言） | 先触发"导出 UDL 示例"核对 userlangs.xml 落盘，再用示例语言打开一个 `.mydsl` 文件核对关键字真的着了色（证明写出去的那份自己能读回来）→ 换成自己写的定义（注释符故意用 #，与内置语言都不撞）→ 重启 → 逐字节核对 token 的样式号（块注释 2、关键字组 0 是 10、数字 20、字符串 21、运算符 22）并且这些样式的实际前景色确实不是默认色 → 核对注释里的 let 没被当成关键字 → 按 Ctrl+Q 核对加的是 #（不是内置语言的 //），再按一次回到原文 → 核对折叠边距在、第 1 行是折叠头、块内层级更高，Alt+0 折叠全部之后屏幕上的行真的变少、Alt+Shift+0 能还原。查样式时把"第几个字符"换算成"第几个字节"，见附录 B |
| 暗色模式 | 打开 .cpp 核对浅色下背景是白的、关键字是深蓝 → 发一次"暗色模式"命令 → 核对编辑区背景变深、行号边距跟着变深（不能留一块白的）、关键字换成深色主题的 #569CD6，并核对 config.xml 写下了 theme="dark" → 在暗色下打开样式配置器点确定，核对编辑区仍然是暗的、stylers.xml 里两套主题都还在（配置器改的是"当前这一套"，不能把另一套弄丢）→ 重启，核对还是暗色（用哪套主题记在配置里）→ 再切一次，核对回到白底且配置写回 theme="light"。这一段读的都是控件里真正拿去绘制的颜色值，不是配置文件里的值 |
| 宏 | 打开一个文件、光标移到末尾 → 开始录制 → 敲两个字（`WM_CHAR`）再执行两个命令（升序排序、转大写）→ 停止录制并在取名框里点确定 → 核对 shortcuts.xml：有 <Macros>、有那条宏、连续输入合并成一步（sParam="xy"，type="2" 只有一条、type="0" 正好两条）且命令步骤写下了命令键 → 撤销回原文 → 回放"上次的宏"，核对结果与录制时一字不差 → 重启（此时那条宏只能来自文件）→ 光标移到末尾后从菜单里那条宏命令执行，核对结果依旧一致 → 走"重复执行"对话框填 2，核对次数真的生效（结果文本里多出两段）。核对的是结果文本，不是"菜单里多了个宏"——宏的价值就是同样的操作能再来一遍 |
| 文件夹工作区 | 先造一棵目录树（一个子目录 + 三个文件），把它的路径写进 config.xml 的 general.workspaceFolder 再启动 → 核对左侧面板与树控件真的出现、树里正好 7 个节点 → 触发"在文件中查找"核对目录默认填的是工作区根 → 用键盘驱动（Down 三次到 a.txt，回车）核对标签标题变成 a.txt 且编辑器内容就是那个文件 → 外部新建一个文件后触发"刷新工作区"，核对节点数 7 → 8 → 触发"关闭工作区"，核对面板收起且配置里写成 workspaceFolder="" → 重启前再写一次配置，核对重启后面板自己回来（工作区确实记住了）。这一段用键盘而不是给树发"选中某一项"，原因见附录 B |
| 函数列表 | 配置里把 general.functionList 打开再启动 → 等面板里出现 4 个符号（helper / Widget / 类里的 draw / main；解析在后台线程且节流 300 ms，所以是"等它出现"而不是固定睡一觉）→ 键盘选到第 2 个符号（Widget）→ 触发"跳到选中的符号"→ 核对光标落在第 7 行（0 起 6，也就是 class Widget 那一行）→ 在文件开头用 WM_CHAR 敲进一个新函数 → 等到节流到期，核对符号数自己变成 5。最后一条同时验证了"节流之后会重算"与"后台结果确实回到界面" |
| 导出与打印 | 打开一个 .cpp → 触发"导出为 HTML"→ 在系统"另存为"对话框上敲回车（默认文件名与目录已经指到文档旁边，所以不必去 DirectUI 里找输入框）→ 核对磁盘上出现了 <文档名>.html，且内容里有注释样式的 CSS（span.s2 { color: #2E7D32; font-style: italic; }）、关键字样式的 CSS、行号列与文档名 → 同样走一遍"导出为 RTF"，核对文件以 {\rtf1 开头且有颜色表/\cf 引用 → 触发"打印"，核对打印对话框确实弹出，随后直接结束进程（Win10 的打印对话框是独立进程的现代 UI，脚本关不掉它；测试绝不往打印机上送纸，真正的排版那一步由单元测试拿内存 DC 跑） |
| 插件宿主 | 把构建出来的两个示例插件（hello 与故意写错 ABI 的 badabi）拷进 config\plugins\，并在 shortcuts.xml 里把 plugin.hello.hello.insert 绑到 F9（自动分配的命令号在测试里不可预测，而按 F9 走的正是用户日常那条路）→ 启动 → 核对日志里有"已加载插件：hello"与"ABI 版本不匹配"（坏插件被拒载且说清了原因）→ 按 F9 核对编辑器里真的出现了插件插进去的那行文本（插件 → 宿主函数表 → 编辑控件整条链都通了）→ 打开"插件管理器"，核对列表里正好两个插件（一个已加载、一个被拒），再关掉它 |
| JSON/XML 格式化 | 打开一份挤在一行的 JSON → 触发"格式化 JSON" → 读回全文核对缩进，并核对原文没有结尾换行时格式化后也不添一个（被格式化的正是整篇）→ 撤销一次核对回到原文 → 另开一份带多余空白的 JSON 触发"压缩 JSON"，核对结果里 \u4e2d、1.500 一个字节都没变（美化不能变成改数据）→ 打开一份外层是元素、里层是混合内容的 XML 触发"美化 XML"，核对外层缩进重排、而 <p>hello <b>w</b></p> 整段原样 → 最后各开一份非法 JSON（尾随逗号）与非法 XML（标签不匹配），核对弹出说明、文档内容一字节未动、且没有被标成已修改 |
| 运行命令 | 起实例打开一个文件 → 按一次真的 `F5`（走加速键表那一层）核对对话框弹出来 → 先填一条不勾捕获的 cmd /c echo $(NAME_PART)-$(CURRENT_LINE) > side.txt，核对磁盘上真的出现了 side.txt 且内容正好是 sample-1（变量确实展开了、工作目录确实是文件所在目录），并且没有多出输出文档 → 再填一条勾上捕获的 cmd /c echo 运行输出-$(FILE_NAME)，核对新出现一份输出文档、里面有命令自己打印的那一行（含中文，顺带把"输出字节按哪种编码解释"这条也测了）、末尾有"退出码 0"，而且这份文档不是"已修改"状态（刚生成的输出不该显得改过）→ 点"保存为命令"取名，核对 shortcuts.xml 里有 <UserDefinedCommands>、命令行按原文（含变量）存着、并且没有出现在 <InternalCommands> 里 → 立刻从菜单执行那条命令，核对输出文档里出现它自己打印的字 → 填一个不存在的程序，核对弹说明且不多出空的输出文档 → 重启之后再从菜单执行同一条命令，核对仍然有效（证明它确实是从文件读回来的，不是只活在内存里） |
| 界面语言 | 中文启动 → 把挂在窗口上的菜单读出来核对第一项是"新建"、菜单栏第一项是"文件" → 触发"导出语言包模板"，核对落盘的 <配置目录>\langs\en-US.lang.xml 里有 <LangPack locale="en-US"> 与 <Entry key= → 发一条"界面语言：English"命令，不重启核对菜单第一项当场变成 New、搜索那一项变成 Find...、菜单栏第一项变成 `File` → 逐个读英文下 File/Edit/Search/View/Format/Encoding/Tools/Settings/Window/Help 十个菜单里的全部菜单项，核对其中没有一个字的中文（唯一的例外是语言自己的名字"简体中文"——语言名要用它自己的语言写才找得到）→ 核对 config.xml 里写下 uiLanguage="en-US"、日志里没有"缺键"记录 → 切回中文核对菜单变回来、配置写回 zh-CN → 再切英文后重启，核对还是英文（选择记住了），并且这时配置目录里躺着上一步导出的那份外置包（顺带验证外置包能被读进来） |
| 十六进制查看 | 造一个 4096 字节的二进制文件（前 32 字节是认得出的图案，里面故意放上 0x00、0x7F、0x80、0xFF）→ 触发"十六进制查看" → 把那个自绘控件渲染出来的那几行读回来（跨进程发 WM_GETTEXT），核对其中的第一、二行逐字等于文件字节按排版规则算出来的样子（偏移 + 十六进制 + ASCII）、核对 0x00/0x7F 没有被原样渲染出来 → 发 WM_VSCROLL 翻页，核对左边那一列往后走了、并且第一行的内容仍然是那个偏移上真实存在的字节（这一步抓到过"偏移应用了两次"：屏幕上标着 0x190 的地方显示的是 0x320 的字节）→ 触发"跳到偏移"填 0x800，核对目标被滚到屏幕第一行且内容对得上 → 再填一句"这不是偏移"，核对弹说明且停在原地 → 切回文本，核对十六进制控件收起来、编辑控件回来了 → 在编辑器里敲一个字（文档变成已修改），再切十六进制，核对明确拒绝且没有进那个视图 |
| 复制为富文本 | 打开一份 .cpp（含中文注释），选中第一行 → 触发"复制为富文本" → 从测试进程读剪贴板：CF_UNICODETEXT 那份按精确字节长度核对（多出来的空字符在这里就会被抓住，而不是"读到 NUL 为止"）、"Rich Text Format" 那份核对以 {\rtf1 开头、有 \colortbl 与注释样式的颜色 \red46\green125\blue50、有 \i/\i0（注释是斜体）、中文是 \u20013? 这样的正确字符，并且没有 `\u0?`（NUL 字符）→ 取消选区再复制一次，核对拿到的是整篇 → 换一份 GBK 编码的 .txt，核对剪贴板里的中文是正确的、RTF 里的字也对（"按代码页解成 UTF-8"那一步真的生效了） |
| Markdown 预览 | 打开一份 .md → 触发"Markdown 预览面板" → 把自绘面板渲染的那几行读回来，核对里面有渲染后的标题（不带 #）、段落（**粗** 变成 粗、[链接](…) 变成 链接）、• 开头的无序项、1. 开头的有序项、│ 开头的引用、代码块的原文，并且核对源码记号（**、# 、`` ` 、]() **一个都没漏出来** → 在文档末尾敲一行 ## LiveHeading，等节流到期（300 ms）核对面板里出现了不带 # 的 LiveHeading（实时更新）→ 触发"在浏览器中打开预览"（**这一步会真的叫起默认浏览器**，它就是干这个的），核对 config\tmp 下生成了 preview-*.html，内容里有 <h1>标题一</h1>、<strong>粗</strong>、<a href="https://example.com">链接</a>、<hr>、<blockquote>，且日志里留下生成记录 → 再按一次把面板收起来，核对配置里写下 markdownPreview="yes"` |
| 对话框文案 | 切成英文 → 打开首选项 → 把对话框里每个子控件的文本读回来（跨进程发 WM_GETTEXT），核对没有一条是中文、而且几处关键词（Restore the last session、Tab width、Default encoding、OK/Cancel）在；标题（不是子控件）单独核对是 Preferences → 取消关掉，核对日志里没有"缺键（用到时发现）"（首选项那几十条文案刚全用过一遍，缺一条就会记一笔）→ 再打开一次，在"界面语言"下拉里选中文并确定，核对菜单当场变回中文、config.xml 里写回 zh-CN（页签名读不到——那要 TCM_GETITEM 传指针，跨进程拿不到，所以页签名靠单测与人工核对兜着） |
| 比较 | 打开 a.txt → 再启动一个实例打开 `b.txt`（单实例交接把第二个文档送进来；脚本驱动不了系统的"打开"对话框）→ 顺手核对带文件启动时不带出空白标签（"下一个标签"应当还在自己身上——这条是踩出来的，见附录 B）→ 触发"与另一个已打开的文档比较…" → 在自建的列表里核对候选正好 1 个、点"比较" → 读回结果文档的全文：标题行是 比较：a.txt ↔ b.txt、统计行是 左 3 行，右 4 行；不同 2 处（改动 1、删除 0、新增 1）、正文的记号序列正好是 空格/~//空格/+（相同/改动/相同/新增）、改动行两侧都有内容（左 two 右 TWO）、新增行只在一侧 → 再改一个字触发"与磁盘上的版本比较"，核对标题里标明右边是磁盘版本、统计与改动内容都对 → 核对日志里两次"比较完成" |
| JSON 树视图 | 打开一份嵌套 JSON → 触发"JSON 树视图" → 把面板渲染的那几行读回来逐行核对（缩进层级、v/> 折叠记号、键名带引号、true/null/字符串/数字的值）→ 点第一行（y=1 必然落在第一行上，所以不需要知道行高）核对面板折成一行摘要 > { 3 }，再点一次核对展开回来 → 另开一份"顶层是标量 + 几个空行"的 JSON，先把光标挪到文末，点树里那一行核对光标跳回了源码第 1 行 → 在文档开头敲一个 { 把 JSON 改坏，等节流到期核对面板里出现"不是合法的 JSON"且带行列 |
| 括号匹配、全屏与摘要统计 | 在括号旁（括号的哪一侧都试，那两个方向是两条不同的代码路径）按 Ctrl+B，核对光标逐字节跳到相配的那个括号上、两个方向各一次；把光标挪到不挨着括号的字节上再按，核对光标一动不动且状态栏第一段出现“没有可配对的括号”（“孤立括号”与“旁边压根没括号”两条分支各走一遍，每次先等状态栏回到常规内容，免得读到上一条的残留）；顺手拿同一条链路上的“没有书签”钉住“命令留下的提示不被外壳的刷新盖掉”（这是一类曾经整类失效的行为）；菜单“摘要”弹出后整段读回四行（行数 / 字符数 / 词数 / 字节数）与脚本这边独立算的结果比对——测试文件里带中文注释，字符数与字节数不相等，把字节数当字符数报就会在这里露出来；按 F11 进全屏，核对菜单栏真的收走（GetMenu 为空）、窗口矩形等于当前显示器的工作区、样式里的标题栏位被摘掉，再按 Esc 退出，核对菜单栏句柄、窗口矩形、窗口样式逐项还原；最后核对日志里“进入全屏”“退出全屏”两句（菜单栏与矩形都可能被别的路径改，日志不会） |

界面语言那一段在读完启动日志之后顺带核对里面没有"命令 ID 重复"：这条警告是上一节附录 B 里那次教训留下的防线，但防线得有人盯着——十六进制查看这一轮又撞了一次，见附录 B 那条的补记。

自绘控件与剪贴板都能被跨进程读到，所以"界面显示/剪贴板里到底是什么"这类断言可以做到逐字符，而不是"命令发出去了就算过"。

这个脚本受两条跨进程限制（都踩过，见附录 B）：指针参数不会被封送（所以只发只传值的消息，或用系统消息），以及不能伪造 GetKeyState（所以"按键触发命令"只能用不带修饰键的 F2/F9 来验证，它们同样走 Windows 的 TranslateAccelerator 路径）。等待程序启动一律用"等就绪条件"而不是固定睡眠。

菜单文本与自绘控件的内容是个例外，都能跨进程读回来：GetMenuStringW 由内核按调用线程的上下文把字符串拷进我们的缓冲区（菜单对象本来就在系统那侧），不涉及指针封送；自绘控件则可以自己实现 WM_GETTEXT（它本来就是系统消息，OS 会替调用方封送指针），把"此刻渲染的那几行"交出来。所以"界面语言真的换了吗""十六进制视图显示的是不是文件里那些字节"这两件事都可以逐条核对，而不是只看命令发出去没有——配置写对了而界面没换、偏移算错了而界面看着正常，正是这类功能最容易出的问题。自绘控件实现 WM_GETTEXT 还有个附带好处：它是"复制可见内容"的现成入口。

还有两条后来才补上的纪律，都写在附录 B 的坑表里：跨进程一律用带超时的消息发送（同步 SendMessage 碰上不响应的窗口会把脚本永久卡住，连诊断代码也不例外），以及关确认框时先给框一点时间就位再按键、并且循环重试到超时（框刚出现时默认按钮还没挂上，此刻敲回车会被忽略——这一条让"外部改动"那段一度稳定失败）。

每一段都用 `--multi-instance` 启动（只有"单实例"那一段例外）：单实例是产品行为，某个实例还活着时新启动的会把参数交给它再自己退出。万一某一段留下一个没退干净的实例，下一段的启动就会被悄悄交接掉，报出来却是"找不到窗口"，与本节要测的功能毫无关系。各段互不干扰，才是这一层的职责。

有两条路径靠"故意把程序弄坏"来验证，因为否则它们永远不会被执行到：--crash-test 自检开关触发一次真正的访问违例（验证崩溃处理器），以及定时快照那一段主动 TerminateProcess（验证"没有任何代码有机会跑"的场景）。这类验证比任何单元测试都更接近真相——它们证明了整条链路真的接上了，而不只是各部分各自能跑。

等状态出现一律用轮询，不用固定睡眠；反过来，等"某个状态不该出现"也要等满一段时间再下结论，否则命令还没跑到就判它没出现，等于白测。自动完成那两处就是按这个写的：trigger_completion() 轮询候选框是否出现（SCI_AUTOCACTIVE），等不到就再按一次——Scintilla 在编辑器失去焦点时会关掉候选框，而整段回归里别的窗口偶尔会抢走焦点（实测偶发失败过一次，单跑这一段时间从未失败）；而"没有候选时不该弹框"那一处会等满两秒，中途一旦出现就算失败。

分屏那一段有一点经验值得记：按下分隔条之后程序会 `SetCapture`，此后收到的是真实鼠标的移动。只投递 WM_MOUSEMOVE 不够——分隔条会跟着测试机上物理光标的位置跑（实测：光标恰好停在窗口左边时，比例一下跳到 10%）。所以脚本先用 SetCursorPos 把真实光标挪到目标位置，再补一次投递的移动消息；这一段允许重试，重试的是输入模拟，断言本身不打折。滚动同步的核对则改成"等两边收敛再判"：同步真的坏了的话，等多久都不会一致。

## 9.4 与基线验收清单的对照

基线附录 B 的十条自检项逐条对应到本文档的可验证位置：

| 自检项 | 验证依据 |
| --- | --- |
| 冷启动、体积、内存达标 | 1.1.1 指标表 + 性能测试报告 |
| 数十 MB 日志流畅打开与检索 | 6.1 三档策略 + 用例 17/18 |
| 三种搜索模式行为一致 | 5.4 流程 + 用例 7~11 |
| 编码/BOM/EOL 覆盖中文场景 | 6.2 算法 + 用例 1~6 |
| 列编辑与数字序列可用 | 5.6 流程 + 用例 12/13 |
| 分屏、克隆、同步滚动可用 | 6.3 + 用例 16 |
| 宏录制、保存、重复、迁移可用 | 2.9 + 5.7 + 7.3 |
| 插件管理器与接口可扩展 | 2.10 + 4.7 + 5.8 |
| 便携模式与配置迁移可用 | 2.3 第 6 条 + 7.1 |
| 快捷键可自定义并检测冲突 | 4.3 的 FindConflicts + 2.12 第 3 条（已落地，回归脚本第 9 段端到端验证） |

## 9.5 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| S1 阻断 | 崩溃、数据丢失、文件写坏、启动失败 | 立即修，发布前必须清零 |
| S2 严重 | 核心功能不可用（如保存失败、查找错误结果） | 发布前修复或给出明确规避方案 |
| S3 一般 | 非核心功能异常、界面错乱 | 排入最近版本 |
| S4 轻微 | 文案、图标、轻微视觉问题 | 择机修复 |

数据安全类问题（S1 中的数据丢失与文件写坏）视为最高优先级，任何情况下不允许带着已知的写坏风险发布。

# 10. 实施路线

## 10.1 里程碑划分

| 阶段 | 目标 | 交付内容 | 主要依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 骨架 | 能开窗、能打字、能存盘 | 主窗口、Scintilla 集成、命令注册表、配置中心、原子保存、基础菜单与快捷键 | 无 |
| M1 可替代（P0 内核） | 达到"可以当默认编辑器用"的水准 | 多标签与会话、文件状态检测、编码/EOL 全套、查找替换三模式、在文件中查找替换、语法高亮与折叠、列编辑、书签、分屏与克隆、显示符号与缩放、快捷键自定义、便携模式 | M0 |
| M2 完整对标（P1） | 与基线功能全面对齐 | UDL、样式配置器、宏录制回放、插件宿主与插件管理器、主题与字体、多语言界面、函数列表、自动完成、文件夹工作区/项目、打印与导出、行操作工具集与转换工具、运行命令 | M1 |
| M3 生态与体验（P2） | 拉开差距 | 内置 Compare/JSON/XML/MIME/十六进制/预览等能力、远程编辑（FTP/SFTP）、脚本插件、自动更新与签名、代理、护眼模式、工具栏与右键菜单深度定制 | M2 |

M3 已开工：内置 Compare（2026-10-16）。落地形态与几处决定：

text

当前文档（缓冲区） ─┐

├─► ComputeLineDiff（行级 LCS） ──► 配对改动行 ──► RenderComparison ──► 新文档（两栏对齐）

另一个文档 / 磁盘版本 ┘

两条入口：「与另一个已打开的文档比较…」与「与磁盘上的版本比较」。

后者（"我改了哪些"）是最常用的那条；比的是缓冲区内容 vs 磁盘内容，磁盘那份要

按文件原编码解成编辑器字节再比——不然一个 GBK 文档会被判成"每一行都不一样"。

前者只列已打开的文档，不去弹系统"打开"对话框：那是 DirectUI 的，跨进程脚本驱动不了

（见 9.3 记的测试能力边界），而"我刚打开的两个文件比一比"本来也更贴近实际用法。

算法：行级 LCS。相同的前缀与后缀先切掉（真实文件里往往一大半是一样的，切掉之后

要算的部分能小好几个数量级），中间那段做 DP，格子数有上限（400 万）：超了退化成

"整块替换"并在结果里标明。宁可给一个粗略但有边界的结果，也不要为了精确把界面卡住。

相邻的"删一片 + 插一片"会配成一对对改动行（左旧右新并排），读起来是"这两行不一样"，

而不是"删了三行又加了三行"。

呈现：结果渲染成两栏对齐的文本，放进一份新文档——这样搜索、复制、另存、打印全都

白拿（对比结果本来也是一份"文档"）。记号 空格 / ~ / - / + 分别是相同 / 改动 / 删除 / 新增，

两侧各带自己的行号；对齐按显示宽度算（中日韩与全角标点算两格），超长行截断并留 …。

没有做的（如实列出）：并排高亮的双栏视图与"连接线"（要一块自绘面板，是独立一档）、

行内（字符级）差异、三方合并、忽略空白/大小写的开关、把差异直接应用回文件。

M3 第二块：JSON 树视图（2026-10-16）。视图菜单里切换，占右侧那一栏。

校验复用格式化器（core/JsonTree 先调 FormatJson 校验，再在"已确认合法"的输入上

走一遍记结构）：这样"什么叫合法 JSON"只有一处定义，不会出现"格式化说不行、树视图说行"。

面板里显示的错误信息（含"第 N 行第 M 列"）就是格式化器那一套。

自绘的理由与另两块一样，外加一条：折叠状态是面板自己的事——用系统树控件要靠

TVM_EXPAND 驱动，自绘就是一个折叠集合；而"此刻渲染了哪几行"还能靠 WM_GETTEXT 读回来核对。

一行一个节点：容器带折叠记号（v 展开 / > 折叠，折起来显示 { 3 } 这样的摘要），

标量显示 "键": 值；点标量跳到源码里那一行（树视图真正的用处：在几千行的 JSON 里找字段）。

行号来自解析时记下的源文本行号（不是格式化之后的行号）。

字符串的转义原文保留（\u4e2d 不解释成汉字）——与格式化器同一个态度：显示要忠实于

文件里到底是什么。

上限 2 万节点（超过只建前一部分并在面板末尾标明），深嵌套 200 层实测没问题。

没有做的：按值搜索/过滤、就地编辑、复制 JSON Pointer、与 Markdown 预览并排（现在互斥）。

| M4 超越项 | 落实差异化 | 多光标编辑、四分屏、嵌套语法、快捷键迁移预设，视情况推进 LSP 与内置终端 | M3 |
| --- | --- | --- | --- |

## 10.2 P0 阶段的任务拆解与依赖

M0 骨架

├─ A1 工程与构建（CMake + MSVC x64 + 静态链接 + CI 产出）

├─ A2 平台基础（窗口类、消息循环、DPI、日志、Paths、线程池）

├─ A3 命令注册表与快捷键框架        ← A2

├─ A4 Scintilla/Lexilla 集成与 EditView 适配   ← A2

├─ A5 配置中心（加载/校验/原子写盘）  ← A2

└─ A6 原子保存与文件读取             ← A2

M1 可替代

├─ B1 标签栏与缓冲区管理（DocumentManager）      ← A3 A4 A6

├─ B2 编码与 EOL（探测、转换、BOM）              ← A4 A6

├─ B3 查找替换（三模式）+ 匹配高亮               ← A4

├─ B4 跨文件查找替换（线程池 + 结果面板）        ← B3 A2

├─ B5 语法高亮与折叠（语言定义加载 + 识别）      ← A4

├─ B6 列编辑与列块对话框                          ← A4

├─ B7 书签与标记                                 ← A4

├─ B8 视图：分屏、克隆、自动换行、缩放、符号显示  ← B1

├─ B9 会话管理（保存/恢复/崩溃快照）              ← A5 B1

├─ B10 文件状态检测（FileWatcher）                ← B1

├─ B11 首选项界面与快捷键管理界面                  ← A3 A5

└─ B12 便携模式与绿色发行                          ← A5

关键路径为 A2 → A4 → B1 → B2/B3/B5，其余任务可与主路径并行。B9 与 B10 是唯一涉及"跨文档一致性"的两项，建议由同一人负责以降低协调成本。

## 10.3 风险登记

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scintilla 大文件装载性能不达预期 | 打开 50 MB 文件超时 | 中 | 提前做 6.1 的 T2 验证原型（M0 阶段即验证 64 MB 装载耗时） |
| 克隆视图共享文档在折叠/书签上互相干扰 | 分屏体验降级 | 中 | 已备降级方案（独立副本 + 同步刷新），在 M1 早期验证并决策 |
| 深色模式下系统控件绘制异常 | 视觉体验受损 | 高 | 全部关键控件自绘；对无法自绘的系统对话框做深色化兜底处理 |
| 插件崩溃拖垮主程序 | 稳定性口碑受损 | 中 | SEH 兜底 + 故障插件自动禁用 + 明确的责任边界声明 |
| 编码探测误判 | 中文用户直接感知 | 中 | 双字节配对校验 + 置信度提示 + 一键重新解释 + 大规模语料回归 |
| 高 DPI 下自绘布局错位 | 视觉体验受损 | 中 | 全量使用逻辑单位；CI 中加入多 DPI 截图对比 |
| 跨文件批量替换误伤 | 数据破坏（S1） | 低 | 预览确认 + 数量上限 + 可选备份 + 原子写回 |

## 10.4 完成定义（DoD）

一个功能视为完成，需要同时满足：

1. 代码合入主干并通过静态检查（/W4 无新增警告）。

2. 对应的单元/集成测试已提交且通过。

3. 用户可见文本已加入语言包（不留硬编码）。

4. 命令已注册到命令注册表，可在快捷键管理中重绑。

5. 涉及配置项的功能已在 config.xml 与首选项界面中双向打通。

6. 涉及会话状态的功能已在 session.xml 中持久化。

7. 相关文档（本文档对应章节）已同步更新。

# 附录 A：快捷键映射表

与基线附录 A 对齐，作为默认方案（Default）。全部可在"设置 → 管理快捷键"中重绑。

| 功能 | 快捷键 | 命令 ID |
| --- | --- | --- |
| 首选项 / 管理快捷键 | Ctrl+, / —— | 70001 / 70002 |
| 新建 / 打开 / 保存 | Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S | 10101 / 10102 / 10103 |
| 另存为 | Ctrl+Shift+S | 10104 |
| 关闭当前文档 | Ctrl+W | 10105 |
| 关闭全部文档 | Ctrl+Shift+W | 10106 |
| 下一个 / 上一个标签 | Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab | 11101 / 11102 |
| 下一个 / 上一个标签（备用键） | Ctrl+PgDn / Ctrl+PgUp | 11101 / 11102 |
| 查找 / 替换 | Ctrl+F / Ctrl+H | 20101 / 20102 |
| 在文件中查找 / 替换 | Ctrl+Shift+F / Ctrl+Shift+H | 20103 / 20104 |
| 查找下一个 / 上一个 | F3 / Shift+F3 | 20105 / 20106 |
| 标记全部匹配 | Ctrl+Shift+M | 20107 |
| 跳转到指定行 | Ctrl+G | 20108 |
| 复制当前行 / 删除当前行（已实现） | Ctrl+D / Ctrl+L | 30101 / 30102 |
| 上移 / 下移当前行（已实现） | Ctrl+Shift+Up / Ctrl+Shift+Down | 30103 / 30104 |
| 转小写 / 转大写（已实现） | Ctrl+U / Ctrl+Shift+U | 30105 / 30106 |
| 注释 / 取消注释（已实现） | Ctrl+Q | 30107 |
| 区块注释（已实现） | Ctrl+Shift+Q | 30108 |
| 跳到匹配括号（已实现） | Ctrl+B | 30109 |
| 添加/取消书签 / 下一书签 / 上一书签 | Ctrl+F2 / F2 / Shift+F2 | 40101 / 40102 / 40103 |
| 列块编辑 | Alt+C | 50101 |
| 列选择 | Alt + 鼠标左键拖动 | —— |
| 自动完成 | Ctrl+Space | 60101 |
| 折叠 / 展开当前层级（已实现，合成一个切换键） | Ctrl+Alt+F | 70101 |
| 折叠全部 / 展开全部（已实现） | Alt+0 / Alt+Shift+0 | 70103 / 70104 |
| 开始/停止录制宏 / 播放 / 重复执行（均已实现，合成一条"开始/停止"+两条执行） | Ctrl+Shift+R / Ctrl+Shift+P / Ctrl+Shift+L | 80101 / 80102 / 80103 |
| 全屏（已实现，Esc 退出） | F11 | 90101 |
| 运行命令（已实现，快捷键一致；存的命令排在本程序"运行"类第 128 号起） | F5 | 100101 |
| 放大 / 缩小 / 恢复默认缩放 | Ctrl+加号 / Ctrl+减号 / Ctrl+0 | 90201 / 90202 / 90203 |
| 切换分屏（已实现） | Ctrl+Alt+V | 90102 |
| 在视图之间切换焦点（已实现，改用 F6） | F6 | —— |
| 移到另一视图 | Ctrl+Alt+M | 90103 |
| 显示符号开关 | Ctrl+Alt+W | 90301 |

命令 ID 编码规则（实现见 core/Ids.h 的 MakeCmdId）：高 4 位为类别，低 12 位为类别内序号，即 (类别 << 12) | 序号。

上表是目标方案（对标基线附录 A）。表里标了"已实现"的条目，实际快捷键与这里一致；剩下没标的（跳转到指定行、移到另一视图、显示符号开关等）对应命令还没落地，所以现在还绑不上；反过来，"摘要"（字数统计）本程序有、基线的这张表里没有，它没有默认快捷键。当前真正生效的默认方案以程序内"设置 → 管理快捷键"列出的为准，它与实现同源（MainWindow::RegisterCommands 里注册与绑定的就是这一份）。表里的命令 ID 一列同样是目标编号，不是本程序实际使用的 CmdId（本程序的编号规则见附录 B）。

之所以不用"类别位 + 四位序号"那种 5 位数方案，是因为 ID 必须落在 16 位以内：菜单项 ID 取自 WM_COMMAND 的 LOWORD(wParam)，加速键表的 ACCEL.cmd 也是 WORD，两者都是 16 位。按本方案，12 个类别 × 4096 个序号，最大 ID 为 53247，安全落在范围内。

插件命令若需要更大的 ID 空间（例如从 1000000 起编号），不能直接放进菜单或加速键表：宿主必须为它另行分配一个 16 位菜单槽位，并在槽位与内部 CmdId 之间做映射。这一点在实现插件体系时容易踩。

缓冲区 ID（BufferId）另有一套约定：从 1 开始编，0 永远不是合法 ID，这样 0 可以安全地用作"无活动标签"之类的哨兵值。

# 附录 B：编码与命名约定

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 源文件编码 | UTF-8 无 BOM。MSVC 侧靠 /utf-8 同时指定源码字符集与执行字符集，GCC 默认即为 UTF-8；不要依赖 BOM |
| 字符串类型 | 面向用户的文本一律 std::wstring / const wchar_t*；文件内容与协议一律 std::string（UTF-8） |
| 类名 | 大驼峰（DocumentManager） |
| 成员变量 | 尾下划线（hwnd_）或小驼峰不加前缀，全项目统一取前者 |
| 常量 | k 前缀（kInvalidId） |
| 头文件保护 | #pragma once |
| 命名空间 | npcc::<module>（如 npcc::edit、npcc::search） |
| 错误传递 | 优先返回值（enum class 结果或 std::expected 风格），异常仅用于不可恢复场景 |
| 资源管理 | RAII 包装全部 HANDLE/GDI 对象，禁止裸 CloseHandle 分散在各处 |

已经踩过的语言陷阱（留在这里提醒后来人，两条都真实发生过）：

| 陷阱 | 表现 | 规避 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽字符 printf 的 %s | 按标准 C 语义 %s 表示窄字符串（MSVC 恰好相反），把 wchar_t* 传进去只会打印出首字符。日志曾经变成 [2] [I] [a] | 一律写 %ls，并给日志格式加一条自检 |  |
| 同名重载同时接受字符串与 bool | SetAttribute(L"path", L"") 里 const wchar_t* 转 bool 是标准转换，优于转 wstring_view 的用户定义转换，于是空串被静默写成 "no"；同理 SetAttribute(name, L"yes") 会递归调用自己 | 不按类型重载同名函数，改用 SetAttributeInt / SetAttributeBool 这类以名字区分的写法 |  |
| 成员名撞上 Windows 宏 | windows.h 里有一批 #define FindText FindTextW、#define GetObject GetObjectW 之类的宏。把成员函数命名为 FindText 后，调用点会被预处理悄悄改写成 FindTextW，编译器报的是"没有成员 FindTextW"，可代码怎么看都是对的 | 成员名避开 Win32 宽字符宏族（FindText、GetObject、LoadImage…），或显式写成 ::FindTextW |  |
| 跨进程 SendMessage 不封送指针 | Windows 只为 WM_USER 以下的系统消息做参数封送。SCI_* 全在 WM_USER 以上，从别的进程发过去时指针参数不会被翻译，目标进程按自己的地址空间解引用，读到的是垃圾——界面回归脚本因此一度把文档清空了 | 跨进程只发只传值的消息（如 SCI_GETCHARAT 逐字节读回），需要传指针时改用系统消息或让程序自己准备数据 |  |
| 模态确认框的按钮 ID 不一定是标准值 | 只带"确定"的 MessageBox 里，那个按钮的控件 ID 在本机实测是 2（IDCANCEL）而不是 IDOK(1)。界面回归脚本原先按 GetDlgItem(box, IDOK) 取按钮，拿到 NULL 之后等于给 NULL 发消息，于是"点确定"什么也没做，脚本一直卡在模态框上，报出来的却是后面某条断言失败——排查代价很高 | 跨进程点按钮时先按 ID 找，找不到再按按钮文字找（确定 / 是 / 否）；并且点完必须确认窗口真的消失，没消失就退回 WM_KEYDOWN VK_RETURN（确认框的默认按钮就是"确定/是"）。另外 MSDN 写明对话框不是活动窗口时 BM_CLICK 可能失效，脚本拉起的进程本来就在后台，所以不能一次点击就认账 |  |
| 用固定 sleep 等程序启动 | 界面回归脚本原来写的是"启动后 sleep(4) 再找窗口"。机器一忙（后台跑着播放器、浏览器、微信），程序启动超过 4 秒，脚本就会在它还没就绪时开始发消息，或者直接报"找不到窗口"——看起来像功能坏了，其实是脚本自己的时序假设。这类失败偶发、每次挂的还不是同一段，很容易被误判成产品缺陷 | 改成等就绪条件：窗口找得到 + 已经显示出来（IsWindowVisible）+ UI 线程能立刻回一条 WM_NULL（SendMessageTimeout(..., SMTO_ABORTIFHUNG)），三者同时成立才继续。轮询到超时才失败。UI 自动化里凡是"等某个状态出现"的地方都不该用固定睡眠 |  |
| 同一份映射抄了好几遍 | "编码枚举值 → 字符串标识"这张小表最初在三个地方各有一份（配置中心、快照、崩溃抢救）。崩溃处理器那份是按数字写的（它只能用 POD），结果把 Utf8 与 Utf8Bom 的顺序抄反了：抢救回来的文件会莫名多一个 BOM，而且不报任何错。枚举值一旦被重排，所有按数字写死的地方都会静默错位 | 收敛成一份 edit::UniModeToken / EolToken（及其反向解析），写在 edit 层，另外两处都改为调用它；崩溃处理器不再碰枚举值，抢救槽位里直接存文本标识。凡是"小到不值得抽出来"的重复映射，都值得抽出来——它出错时不报错 |  |
| 照着旧文档传 Scintilla 消息的参数 | SCI_FOLDLINE(line, flags) 是旧版语义；现在第二个参数是折叠动作 SC_FOLDACTION_CONTRACT/EXPAND/TOGGLE。按旧文档传 SC_FOLDFLAG_LINEAFTER_CONTRACTED（0x10）进去是个非法值，Scintilla 什么都不做也不报错——恢复折叠一直没生效，肉眼完全看不出来 | 用消息之前先查当前版本随源码附带的 Scintilla.iface（它才是权威，网上文档常常滞后）。这类"参数合法域很窄但不会报错"的接口，必须由测试兜住：单元测试里"折起来 → 收集折叠行 → 展开 → 按行号恢复"这条往返正是抓到它的地方 |  |
| 消息专用窗口找不到 | 单实例交接窗口最初用 HWND_MESSAGE 创建（"反正是个收消息的窗口"）。但消息专用窗口无法被 `FindWindow`/`FindWindowEx` 找到，也不参与广播——另一个实例正是靠 FindWindow 找它，于是文件转交静默失败：第二个实例照样退出，第一个实例什么都没收到 | 交接窗口改用普通隐藏窗口（不显示、不进任务栏即可）。判断"对方在不在"时也要挑一个更早存在的信号：交接窗口在主窗口之前创建，所以"找得到交接窗口"才是可靠的就绪标志 |  |
| 脚本里的诊断比被测对象更危险 | 界面回归脚本的失败诊断会列出"当前所有可见顶层窗口"，实现时顺手用 WM_GETTEXT 去读标题。可这是同步消息：发给别的进程里任何一个不响应的窗口，脚本就永久卡在那里——实测被一个后台播放器卡住十几分钟，还误以为是产品卡死。后来给脚本加上超时版发送（SendMessageTimeout + SMTO_ABORTIFHUNG）才算干净 | 跨进程一律用带超时的消息发送（SendMessageTimeout），把"同步 SendMessage"当成危险操作；确实读不到别人的文本就退回 GetWindowTextW（它不会阻塞，代价是拿不到外部进程的文本）。诊断代码本身必须比被测对象更可靠 |  |
| 无 BOM 的 UTF-8 .ps1 在中文 Windows 上被按 GBK 读 | scripts/package.ps1 里带中文的 here-string 直接语法报错（"字符串缺少终止符"）。PowerShell 5.1 读脚本时，没有 BOM 就按当前 ANSI 代码页解释字节，UTF-8 的中文被错译之后引号/换行都可能错位 | 含非 ASCII 的 .ps1 一律存成带 BOM 的 UTF-8。纯注释里的中文侥幸不出错（注释怎么错都还是注释），但字符串里的中文会直接把脚本读废 |  |
| 自动分配的命令 ID 会撞上显式 ID（以及：警告记了没人看） | 菜单分隔线是用"自动分配 ID"注册的（Register 里 id == 0 就取下一个号），而它领到的号正好等于紧随其后的那条命令的显式号。Register 遇到重复 ID 只保留先来者、把后来者丢掉，于是那条命令根本没注册——现象是"菜单里有这一项，点了完全没反应"，而且没有任何报错。工具菜单里每个分组的第一条命令都中招（排序、删除空行、去行尾空白、转大写、URL 编码），是靠界面回归脚本核对"调用这个 ID 之后内容应该变"才暴露的。同一个坑后来又踩了第二次：加十六进制查看时顺手用了视图类的 15/16 号，而那两个号早被"打开/关闭工作区"占了——这回是新命令把老命令顶掉了，界面回归里"关闭工作区之后面板应当收起"失败（那一步发的其实是新命令）。两次都一样的表现：界面看着没问题，只有"点了之后该发生的事"没发生 | ① 分隔线这类"占位命令"改用显式保留号（放在没人用的第 15 类里），不再参与自动分配；② Register 遇到重复 ID 时记一条警告，自动分配时先跳过已用过的号；③ 加了警告不等于有了防线——第二次踩到就是因为那条警告一直躺在日志里没人看：现在界面回归在启动之后会读日志，出现"命令 ID 重复"直接判失败；④ 视图类的编号表上直接写了注释"已经用到 20 号，往下接，别顺手用 15/16"。教训是"静默丢弃"永远是最坏的失败方式——它可以安静地活过整个开发周期 |  |
| 词法器的关键词表会粘住 | SCI_SETKEYWORDS 设进控件的关键词表不会被下一个语言自动清掉。切换语言时如果只设新语言定义了的那些组，没定义的组就留着上一个语言的词表——表现是"打开一个 .bat，里面的 set 被当成 SQL 关键字着色"。而且这种错误只在"先开某语言、再开另一种语言"时出现，单独打开哪个文件都正常，很难在手工试的时候撞上 | 切换语言时把 0~8 组全部显式设一遍，没有词表就设空串。这条是单元测试里"按真实 token 位置核对颜色"的断言抓到的（batch 那一条突然从样式 2 变成样式 5） |  |
| Scintilla 消息号是十进制，别顺手写成十六进制 | 界面回归脚本里需要"把光标移到文末"，于是先取文档长度：写成了 SendMessageW(scinti, 0x2006, ...)。而 SCI_GETLENGTH 是十进制 2006，0x2006 只是个未知消息——跨进程发出去返回 0，不报任何错。于是"移到文末"变成"移到位置 0"，补全的插入点跟着错位，最后报出来的却是"文档提词补全应当插入 beta"，看起来完全像产品缺陷（排查代价：先怀疑代码、再改写探针脚本，最后才发现是常量写错进制） | 消息号一律用有名字的常量（脚本里那批 SCI_* 就是这么用的），不在调用点裸写数字；断言尽量用整篇内容相等而不是"开头/结尾是不是某个词"——前者能同时抓住"没补上"和"补到别处去了"这两种失败，后者只会给出一个误导性的现场 |  |
| 两个工具链的单元测试并行跑会互相踩 | 两个 notepadcc_tests.exe（MinGW 与 MSVC）启动时都不带 -portable，配置根都落在 %APPDATA%\notepadcc，于是共用同一份 config\tmp：一边在列举/删除临时文件，另一边正等着读，出现一批与代码无关的 [FAIL]（跨文件替换的命中数、文件身份的体积/时间戳、文件删除通知等）。单独跑或串行跑，连跑四次都是 1298 项全绿 | 单元测试与界面回归脚本一律串行跑；凡是"共享运行目录"的测试，要么各给一份独立目录，要么明确约定互斥执行，别把偶发失败留给下一个人去猜 |  |
| 在 UI 线程上写了个 O(n²)（自动完成的提词） | 文档内提词的写法是"把整篇的词收进向量 → 用线性扫描去重 → 排完序才截到上限"。小文件上完全看不出来，5 MB 的源码文件上按一次 Ctrl+Space 会把界面占住 54 秒（实测：发命令到窗口重新回话 54.08 秒），用起来就是"编辑器死了"。纯函数、单测全绿、逻辑也正确——这一类问题任何正确性断言都抓不住 | 提词时先把前缀算出来，只收以它开头的词；去重走哈希表；收满上限立刻停。同一份输入从 54 秒降到 0.06 秒。配套两条纪律：① 会遍历整篇文档（或整篇选区的）操作，复杂度按"用户可能打开的最大文件"估一遍，别只按测试里那几行文本估；② 界面回归脚本里加一条耗时断言（大文件上按自动完成，UI 线程超过 5 秒回话就算失败）——性能问题只有量出来才算被管住 |  |
| "字符集"被当成了"字符序列"（UDL 的运算符） | UDL 的 <Operators>+ - * / =</Operators> 里，那几个空格是写给人看的分隔符，可词法器把它整串当成了"运算符字符的集合"，于是空格成了运算符——源码里每个空格、甚至紧跟其后的引号都被染成运算符色。单测当时是绿的：它断言的是"'=' 是运算符色"，而"空格也是运算符色"没人断言。同一个坑还差点让字符串界定符失效（引号先被吃进运算符状态） | 解析时把空白从运算符集合里剔掉并去重；更要紧的是给"不该被染色"的那一侧也写断言（"词与词之间的空格必须是默认样式"）。凡是"集合 vs 序列"这类语义差别，文档里通常不会写清楚，只有断言两边的行为才兜得住 |  |
| 字符下标当成字节下标去查样式 | 界面回归脚本要核对"某个 token 拿到了哪个样式号"，于是用 Python 字符串的 find() 结果去发 SCI_GETSTYLEAT。Scintilla 收的是字节下标，而 Python 字符串是字符下标——文件里有中文时两者不相等（"注释"两个字占 6 个字节），查出来的是旁边那个 token 的样式号，报出来却是"字符串没有配色"，看起来像词法器坏了 | 跨进程读 Scintilla 的位置一律按字节算：先 len(text[:index].encode("utf-8")) 换算，再发消息。这类"两边单位不同、数值上都合法"的错误不会报错，只会给出一个看起来很像真 bug 的现场——排查时先把单位核对一遍 |  |
| 用 PowerShell 的 Set-Content 改多行文件 | 想给 CMakeLists.txt 的源文件清单插一行，用了 `(Get-Content ...) -replace ... \ | Set-Content -NoNewline：-NoNewline 让整份文件**连成了一行**（199 行的 CMakeLists 变成 2 行），CMake 随即报出一堆无关的语法错。所幸改动尚未提交，git checkout --` 把文件捞了回来，重做时改用补丁工具就好了 | 改动已有文件一律走补丁（apply_patch），或至少先看一眼 `git diff --stat` 再继续；"用脚本改构建文件"这种操作一旦把换行吃掉，报出来的错与真实原因毫无关系，很费时间 |
| 用 id = -1 建控件、又按 id 去找它 | 样式配置器里那 6 个角色名标签是用 Make(..., -1) 建的，而 Layout() 用 GetDlgItem(hwnd, kStyleRowBase + role) 找控件摆位置——按 id 找，永远找不到，标签就留在创建时的默认尺寸上（7x7，全叠在同一个角落）。结果界面上只有六个色块、没有名字，而"对话框能打开、确定能写文件"这类断言一直是绿的。直到本轮改对话框布局、截了一张图才看见 | 控件的 id 就是它在布局代码里的地址：要么给它一个真 id 并按 id 摆放，要么让布局持有它的 HWND。另外记住："控件齐不齐"这类问题只有看图（或断言几何）才发现得了——本轮补的断言是"6 个角色名标签都要存在且尺寸不能是默认的 7x7" |  |
| 用不感知 DPI 的工具去量界面 | 查上面那个问题时，脚本用 GetWindowRect 量对话框，量到 520x560，而进程内部日志是 780x840——调用方进程没声明 DPI 感知，系统会把坐标虚拟化成 96 DPI 基准（1.5 倍缩水）。于是截出来的图只有左上角一块、看起来"底下一排按钮不见了"，差点去修一个根本不存在的 bug（真实客户区 774x800，按钮位置一直是合法的） | 量窗口/截图之前先 SetProcessDpiAwareness(2)；两边的数字对不上时，第一件事是问"我们是不是在同一个坐标系里"，而不是立刻改代码。这条与"字符下标 vs 字节下标"是同一类错误：数值都合法，只是单位不同 |  |
| 颜色只在"存进去/读回来"之间比对，没看屏幕 | 语法配色的断言全都长这样：把 #2E7D32 交给程序，再读回来确认还是 0x2E7D32——两边一致就算过。可程序里存的是 0xRRGGBB，而 SCI_STYLESETFORE 收的是 COLORREF（0x00BBGGRR），红蓝是反的：cpp 的关键字（该是深蓝 #0000C0）画成了红色、字符串（该是暗红 #A31515）画成了蓝色，而所有测试一直是绿的。默认前景 #1E1E1E 与背景 #FFFFFF 恰好是对称色（R/B 相同），所以整体观感只是"颜色有点怪" | ① 颜色必须在渲染的那一侧核对：本次是截屏取像素，或者读控件里真正用于绘制的那个 COLORREF 值；只做存取往返是盲的。② 转换要写在边界上（交给控件的那一刻），并在头文件里写清楚返回值是哪一套（本项目里 StyleForeColor 返回 COLORREF，故意不转回 #RRGGBB——只有这样，漏转换才会被断言抓住）。③ 顺手一条：测颜色别用对称色（#FF00FF、#00CC00），红蓝互换之后它们长得一模一样，什么问题都发现不了 |  |
| 自建窗口类的对话框点不掉（dismiss_dialog 只认 #32770） | 宏那一段要替用户点掉"取名字"的小框，脚本调 dismiss_dialog("保存宏", ...) 一直返回 False，诊断打印出来那个框明明就在窗口列表里（类名 notepadccMacroName）。原因是 dismiss_dialog 用 FindWindowW("#32770", title) 找标准对话框——而宏对话框与样式配置器一样是自建窗口类（为了用自家的绘制与布局），类名对不上就永远找不到 | 自建窗口类的框用显式查找：FindWindowW(类名, None) 再 PostMessage(WM_COMMAND, 确定按钮的 ID)（样式配置器那段一直是这么做的）。跨进程点按钮的那三条经验（PostMessage、等就位、按 ID 找按钮）照样适用，只是第一步的"找到窗口"要按类名找 |  |
| 上一步的进程还没退出，日志文件删不掉 | 某一段跑完只等了 1.5 秒就进入下一段，而下一段开头要删除日志文件重新观察——os.remove 偶发 PermissionError: 另一个程序正在使用此文件（上一步的实例还在收尾，日志句柄没释放）。这条与产品无关，却会让整段回归在看起来毫不相干的段落里报错 | 删除共享产物（日志、会话文件）时带重试（删不掉就等一会儿再试，给个几秒上限）。另外"外部改动"那一段的失败分支里补了"当时的证据"（日志尾部 + 主窗口是否还在）：那一段在整段回归里偶发报过"没等到确认框"，单跑与随后的两次整段回归都没能复现——原因仍未查明，但下次它再出现时，日志会直接告诉我们"监视有没有挂上、有没有发现改动"，而不是靠猜 |  |
| 控件句柄跨进程传不过去（树控件） | 文件夹工作区那一段本来想给树控件发"选中第 N 项"：TVM_GETNEXTITEM(TVGN_ROOT) 能拿到根节点、TVGN_FIRSTVISIBLE 也能用，可拿到的句柄再传回去查子节点时永远返回 0——同一段代码在程序自己进程里跑完全正常（临时加日志核对过：root=… count=7 firstChild=…）。结论：带 item 句柄的消息（TVM_GETNEXTITEM/TVM_SELECTITEM/TVM_EXPAND）跨进程用不了，句柄是那个进程里才有效的对象 | 驱动这类控件改用键盘：WM_KEYDOWN 的 VK_DOWN/VK_RETURN 由控件自己处理，不涉及句柄，脚本只读得回来的数字（TVM_GETCOUNT）与看得见的结果（标签标题、编辑区内容）。同进程测试（单元测试）里句柄照常可用——所以工作区那一段拆成两半：树模型与面板通知进单元测试，端到端走键盘 |  |
| 控件的 Resize 写死了 (0,0) | EditView::Resize(rect) 一直是 MoveWindow(hwnd_, 0, 0, 宽, 高)——只用了尺寸，丢掉了位置。以前只有主编辑区一个视图、它永远从父窗口左上角开始，所以看不出问题；文件夹工作区面板一上线，编辑控件就把左侧面板整个盖住了：布局日志明明写着 viewLeft=330，屏幕上却看不到面板（截图、屏幕抓图、IsWindowVisible 全都对不上） | "设置位置与大小"的函数两个都要照用；写完先问一句"这个位置参数现在有没有非零调用方"。另外这条也说明了排查顺序：布局日志说对了、可屏幕不对，那就是控件没被挪到那个位置，而不是布局算错 |  |
| 三条证据互相打架时先固定一条 | 查上面那个"面板看不见"的问题时手上同时有三个证据：窗口截图里没有面板、面板所在屏幕区域的抓图是空的、而 IsWindowVisible(面板) 偏偏是真。前两条把我引向"树控件没画出来"，最后一条又说不通。真正的根因是上面那一条（编辑控件盖住了面板）——被盖住的窗口，任何抓图都只会拍到盖住它的东西，所以"抓图看不见"根本不是独立证据 | 先挑一个最可信的量钉死（这次是程序自己打印的布局尺寸 + GetWindowRect），再拿它去解释其余现象；不要用"截图 / 可见性 / 矩形"三种口径同时推同一个结论——它们互相依赖，看起来很独立，其实都受同一个未知量支配 |  |
| 结构提取的三个经典错法（都被单测抓住了） | 函数列表的提取器第一版看起来"在简单文件上能用"，一上测试就露了三处：① 把行首的返回类型当成函数名（int helper(int x) { 提取出 int）；② 把调用语句当成定义（printf("}"); 也列进函数列表）；③ 大括号深度把自己那个 `{` 算进去了（顶层函数全变成 1 层），加上字符串里的 } 一掺和，后面所有符号的层级集体错位 | 提取"名字"要取第一个 `(` 前面那个标识符，不是行首那个；判断"定义还是调用"看括号之后先碰到 ; 还是 {；数括号深度必须跳过字符串与注释，并且符号的层级算的是"这一行开头"的层级。这三条现在都钉在单测里（含 printf("}") 与注释里的 } 两个样本） |  |
| 断言读的量不是自己以为的那个 | 函数列表的探针里，我按 SCI_LINEFROMPOSITION 去读"光标在第几行"，结果一直报第 0 行，看着像"跳转没生效"。其实是那条消息要位置参数（wParam），我没传，它老老实实回答了"位置 0 在第几行 = 第 0 行"。同期核对光标位置（字节 60）才发现跳转一直是好的——60 正好是 class Widget 那一行的开头 | 读一个值之前先确认"它回答的是我问的那个问题吗"：把两个互相独立的量一起读（这次是光标位置与行号），对不上时先怀疑自己的查询参数，再怀疑产品 |  |
| 跑整段回归时机器上有人在打字 | 整段回归会连续拉起十几二十个窗口，每个窗口都会自己抢前台（打开文件时 SetForegroundWindow，这是产品该有的行为）。机器上真的有人在用的时候，他敲的字会落进被测文档：一次跑出来"列块插入结果不对，实际 a读了item_1aa…"——期望里没有"读了"这两个字，那是输入法的词；大文件那一段同时报"装载长度 9360002 vs 文件 9360000"（多两个字节）。另一次是"4 次撤销之后少回退一步"——多出来的那一步是别人按的一次 Ctrl+Z 吃掉了撤销栈 | 这不是产品的错，但会让整段回归偶发失败，而且看起来像功能坏了。判据：失败信息里出现"多余的字符/少一次撤销/长度多几个字节"这类内容层面的偏移时，先看看机器上是不是有人在打字，再怀疑代码。跑整段回归最好在机器空闲时；单段复现不出来（各段单跑从不失败）正是这条的旁证 |  |
| 卸库之后还在用插件里的数据（访问违例） | 插件加载器里判断 ABI 版本的写法是 if (info->abiVersion != kHostAbi) { FreeLibrary(module); reject(L"ABI 版本不匹配：插件要 " + to_wstring(info->abiVersion) + …); }——`reject` 的实参是在 `FreeLibrary` 之后才求值的，而 info 指向插件 DLL 里的静态数据。于是"拒载一个 ABI 不匹配的插件"这一步直接访问违例：主程序连窗口都没建起来就退出，测试进程更是连一行输出都没来得及刷出来（缓冲全丢），看起来像"测试自己崩了" | 凡是 FreeLibrary/CloseHandle/delete 这类"东西不再属于我们"的调用，要用的值先全部取出来，再释放。反过来也说明：插件 DLL 是"外来内存"，从它那儿拿到的指针只在库还映射着的时候有效——判据：插件相关的崩溃优先查"是不是卸库/换库之后还留着指针或引用" |  |
| 示例插件跟着主程序一起崩：运行库不一致 | 插件加载始终失败，GetLastError 是 126（找不到模块）。用 objdump -p 看那个 DLL 的导入表才发现它依赖 libstdc++-6.dll / libgcc_s_seh-1.dll——主程序是静态链接的（便携版要求），进程里根本没有这两个 DLL，插件自然加载不上。改成让示例插件也链接 npcc_app_options（静态运行库）之后立刻就好了 | 插件与宿主必须用同一套运行库链接方式（本项目的规矩：静态 /MT 或 -static）。这条也提示了一个自检手段：插件加载失败时先看导入表，而不是先怀疑代码——objdump -p/dumpbin /dependents 十秒就能给出答案。顺带一条：MSVC 侧还要给插件目标加 /utf-8，否则 SDK 头里的中文注释会先报 C4819、再演变成一片语法错误 |  |
| "混合内容"的判断往父元素传播了（XML 美化） | 第一版的 elementOnly 除了看自己的直接子节点，还把"子元素里有裸文本"传给了父元素（当时的理由是"父元素会不会往里塞缩进"）。可现实里几乎每一份 XML 的叶子元素都带文字，于是整份文件被判成混合内容、一个缩进都排不出来：命令返回成功、内容一个字节没坏、"失败时不返回半截文本"这类断言全绿——功能等于没做，而且不报任何错。同一条判据还带出第二个错：<a> </a> 被当成空元素压成 <a></a>，把里面那串空格（真正的字符数据）吃掉了 | 判据只能看直接子节点：<a><b>文字</b></a> 里的 a 仍然要照常重排（文字在 b 里，a 自己没被塞东西），b 整段搬运即可。"空元素压行"同样要收紧到"一对标签之间一个 token 都没有"。教训是：这类"输出合法、内容也没坏、但等于什么也没干"的错误，只有拿真实形状的输入去断言输出才抓得住——测试里必须有一份"叶子元素带文字"的样本，光有 <a/> 这种玩具输入会一路绿到底 |  |
| 补丁里把"上下文行"写成了"新增行" | 给界面回归脚本加一段测试时，新增块的结尾本该用上下文行 def test_portable_package(root): 收尾（前面一个空格），写成了 +def test_portable_package(root):。补丁工具于是在文件末尾追加了整块 150 行——新函数落到 if __name__ == "__main__": 之后（run() 里引用它就是 NameError），文件末尾还多出一个空体的 def，脚本连语法都过不了（IndentationError 指到最后一行）。扫 diff 时不容易注意到"函数定义跑到文件最后去了" | 新增块的首尾都用上下文行（前面一个空格）钉住，别把锚点也写成 +；改完先跑最便宜的那道检查（Python 用 py_compile、C++ 用 -fsyntax-only）再往下走。这类错误的报错位置与真实原因隔得很远——IndentationError 说的是最后一行，问题却在补丁的锚点 |  |
| 同一件事的两个派生量各写一份，慢慢就不一致了 | 运行命令的 $(NAME_PART)（去掉扩展名的文件名）与 $(EXT_PART)（扩展名，不带点）是两条各自的字符串切法，其中一条把"以点开头"当成有扩展名、另一条当成没有。于是 .gitignore 的 NAME_PART 是 .gitignore、EXT_PART 却是 gitignore——两个值一拼根本不是原来的文件名。这一条是单元测试里"以点开头的文件名不切成空名字"当场抓住的，不是在界面上发现的 | 切法跟 Windows 的 PathFindExtension 对齐（以点开头的算没有扩展名），更要紧的是把两个变量放在同一条断言里（`$(NAME_PART) | $(EXT_PART)`）：问的既然是同一件事的两个方面，"它们能不能拼回原样"就是最省事的自检。凡是"一对/一组派生量"，都该有一条断言把它们的相互关系钉住，而不是各测各的 |
| "合并写盘"只该推迟写，不该攒着不写 | 配置中心的写盘有一个 1 秒合并窗口（把连着来的小改动攒成一次写），实现是"窗口内就先记着，等下次请求或 Flush"。切界面语言时用的是 RequestSave()，于是窗口内的那次改动没人再来触发：界面上语言已经换了，磁盘上还是旧值——一直挂到退出时才被 WM_CLOSE 里的 Flush 写出去（强杀进程就真丢了）。这是界面回归脚本"切回中文后核对 config.xml"那一步抓出来的，等 8 秒也等不到 | ① 明确区分两类调用：用户刚做的、要马上生效的动作用 SaveNow()（无视窗口立刻落盘），"打字式"的连续改动才走 RequestSave()；② 给合并窗口配一个兜底触发（自动保存定时器里顺手 Flush() 一次），这样"攒着"最多攒一小会儿，不会攒到进程死掉。教训是：任何"延后执行"的机制都要能回答"那到底是谁来触发那次执行" |  |
| 偏移被应用了两次（十六进制视图） | HexBlockText(data, length, startOffset, count) 的约定是"data 是整块缓冲区的起点、startOffset 是从哪儿开始"。调用点写成了 HexBlockText(BytesAt(top), size - top, top, …)——指针已经前进过一次，又传了 top，于是偏移被应用两次：屏幕上标着 0x190 的地方显示的是 0x320 的字节。界面看上去完全正常（偏移列、对齐、ASCII 都对），只有"把屏幕上的字与文件里那个偏移上的字节逐字比对"才抓得住；单元测试也是绿的，因为它按约定调用的那一侧是对的 | ① 传"基址 + 偏移"的接口，参数名就该叫 base/startOffset，并在头文件里写明不要再传已经偏移过的指针（这次补上了）；② "算出来的位置对不对"这类问题，只有拿真实数据逐字节比对才兜得住——界面回归里那一段就是为此写的：翻页之后不是只核对"偏移变了"，而是重新算一遍那个偏移上应当是哪些字节。凡是"指针 + 偏移"一起传的接口，都值得问一句"这两个东西会不会重复表达同一件事" |  |
| SCI_GETSTYLEDTEXT 的返回值是写入的字节数，不是对数 | 读样式文本的循环写成了 for (index = 0; index < got; ++index)，注释里还写着"got 是字符数"。实际上 Scintilla 的 Editor::GetStyledText 返回的是 iPlace，也就是 2 × (cpMax - cpMin)——于是每读一段，末尾就多出一倍长度的 `'\0'`。导出 HTML/RTF 的正文末尾一直拖着这些空字符；整篇导出时因为"读的是全文"看不出异常，只有把范围缩小（复制一段选区）才暴露出来，而且从来没有人核对过导出文件的尾巴 | ① 读回来的长度要按 got / 2 算，注释改成实话；② "返回值是什么量纲"这件事必须去源码里确认一次——同名 API 的文档常常含糊（Scintilla 的 .iface 与源码才是权威）；③ 只要"读回来的长度"与"请求的长度"不是同一个量纲，就值得单独写一条断言（这次补的是"读回 N 个字节就是 N 个字节"+"正文里一个 NUL 都不该有"）。同类问题见附录 B 里"断言读的量不是自己以为的那个" |  |
| 结构体字段之间有对齐填充，&结构体.字段 不是连续字节 | 把缓冲区字节按代码页解成字符时，为了省一次拷贝，把 &bytes[index].ch 直接当"连续两个字节"传给了 MultiByteToWideChar（双字节代码页要一次看两个字节）。可 StyledByte 是 {char ch; int style;}——`ch` 后面是 3 个字节的对齐填充，第二个字节读到的是 0，于是 GBK 的双字节汉字永远解不出来。更麻烦的是它有兜底分支（"解不出来就原样吐出去，至少不丢内容"），所以表现只是"转换没生效"，不崩不报错；是单元测试里"GBK 的两个汉字应当变成六个字节的 UTF-8"当场抓到的 | ① 要"连续字节"就真的把它们拷进一个 `char` 数组，别指望结构体里的字段在内存里相邻；② 凡是 &x.field 交给"按字节读"的 API 的地方，都要先问一句"这个字段后面紧跟着的是谁"；③ 兜底分支要配一条正向断言——只测"不崩"的话，功能没生效也会一路绿 |  |
| 外置配置"整体替换"内置默认值，会把新版本新增的项一起挡住 | 语言包原先的规则是"同 locale 的外置文件整体盖住内置的那一套"。听着干净，实际后果是：用户一旦"导出模板"留了一份，之后每个版本新增的键都被那份旧文件挡住——表现是"新功能一片中文"，而用户手里那份文件里根本没有那些键。这次是刚做好的"缺键自报"把它报出来的（日志里一长串 缺键（用到时发现）: prefs.*），此前几轮的界面回归还一直在跑（它只是每次都重新导出一次，把旧文件盖掉，所以没暴露） | 规则的粒度要按"用户实际会怎么维护这份文件"来定：逐条覆盖（改过的行以他为准、没动过的行跟着程序升级走）比整体替换合适得多。推广一点说，"外置文件覆盖内置默认值"这类设计都要先问一句：内置值以后新增了怎么办——答案通常是"逐条覆盖"，而不是"整份替换"。同样的判断也适用于将来任何"用户文件覆盖程序默认"的地方（样式方案、UDL 目前都是整体覆盖，但它们各自是完整的定义，不存在"新增键"的问题） |  |
| 带文件启动会多出一个空白标签 | 启动时给了文件参数，界面却多出一个空的"新建 1"标签——双击文件打开的第一眼就是这个空标签。原因是两处按不同顺序做了同一件事：WM_CREATE 里"没有文档就建一个空白的"（会话恢复失败时），而命令行里的文件是在 CreateWindowExW 返回之后才打开的（那时 documents_ 才就位）。于是先建空白、再开文件。第一版修法只处理了"别人转交过来的文件"（infra::TakePendingFiles），命令行那条路根本没经过那个队列，所以修了个空；真正的修法是把"有文件要开"这件事在建窗口之前就告诉窗口（startupFiles_），WM_CREATE 据此跳过空白文档 | 这类"两个地方各自按自己的顺序做着同一件事"的问题，光看代码很难看出来——是界面回归里"带文件启动后按一次'下一个标签'，标题应当还是自己"这条断言抓到的（它比我事后去数标签更省事）。教训有两条：① 凡是"启动时该不该给一个默认文档"这种判断，判定依据要在做决定之前就齐备；② 修的时候先确认自己改的是真的那条路——第一版修完仍失败，就是因为我以为所有文件都走那个队列 |  |
| 状态栏上的提示一句都看不见（WM_COMMAND 之后的刷新把它盖掉） | 全屏/括号匹配这一块要按设计"配不上时给状态栏一句提示"，做完了、单测也绿了，界面上却什么提示都没有。原因不在这一块：WM_COMMAND 处理完命令之后会无条件调一次 UpdateStatus()，而它写的正是第一段——命令刚用 SetMessage 写进第一段的提示，被同一条消息里的下一步当场覆盖。所有走菜单/加速键的命令（"没有书签""已复制为富文本…"这一批，二十多处）全都不生效，而此前没有任何测试读过状态栏（它不在"自绘控件读回来"那条覆盖范围里） | ① 修法要落在"谁盖了谁"上：命令执行完只需要刷"文档信息"两段（编码/行尾/语言/修改标记），第一段留给命令自己的提示，光标一动再由编辑控件通知刷回常规内容；② 这一条是加界面回归时才暴露的——验证手段里必须有人真的去读"用户能看到的那一行字"。状态栏读不了（SB_GETTEXT* 超过 WM_USER，跨进程不封送指针）不是借口：在目标进程里借一块内存、把远端地址交给控件去写、再 ReadProcessMemory 取回来就行（脚本里的 |  |

ead_status_bar） |

# 附录 C：Windows 消息与自定义消息分配

| 消息 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CPPM_OPEN_FILES | WM_APP + 1 | 单实例转交文件路径 |
| CPPM_SEARCH_PROGRESS | WM_APP + 2 | 跨文件搜索进度回传 |
| CPPM_SEARCH_RESULT | WM_APP + 3 | 单文件结果回传 |
| CPPM_TASK_FINISHED | WM_APP + 4 | 后台任务完成通知 |
| CPPM_FILE_CHANGED | WM_APP + 5 | 文件监视通知 |
| CPPM_PLUGIN_NOTIFY | WM_APP + 6 | 插件事件转发 |
| CPPM_APP_ACTIVATE | WM_APP + 7 | 其他实例请求前置窗口 |
| WM_APP + 100 起 |  | 保留给外壳内部控制使用 |

自定义消息必须集中定义在一个头文件中，禁止在各处直接书写 WM_APP + n，否则极易发生值冲突。

# 附录 D：与基线文档的差异说明

本设计在完全覆盖基线功能域的前提下，对以下三处做了调整或强化，在此集中说明以便评审：

1. 目标架构由 Win32 调整为 Win64（x64）。这是本版的显式决策，影响面见 1.1.2。主要收益是可以利用 64 位地址空间实现超大文件的零拷贝映射（6.1 的 T3 档），这恰好对应基线中"大文件流畅打开"这一核心卖点。代价是彻底放弃 32 位环境（Windows 10 1809 起 64 位覆盖率已接近 95%，可接受）。

2. 正则引擎统一为 PCRE2。基线对标产品的编辑器内搜索与跨文件搜索在正则语义上存在细微差异，本设计统一为一套引擎，避免用户在两种场景下得到不同结果。

3. 新增数据安全类设计（4.6 原子写盘、5.4 替换数量上限、5.5 批量替换预览、6.2 编码转换自动备份、8.3 崩溃快照）。这些不属于基线列出的功能点，但属于"编辑器出错时用户无法承受"的问题，因此提升为设计级要求。

4. `shortcuts.xml` 暂时只做到格式兼容，还不是迁移通道。文件格式（顶层 NotepadPlusCompat、InternalCommands/Shortcut、Ctrl/Alt/Shift/Key 属性拼写）与基线一致，但命令是用本程序的 name 与 id 标识的，基线对标产品的命令编号是另一套，因此不能直接把对标产品的 `shortcuts.xml` 拷进来用——按编号匹配会落到本程序的其它命令上。读取以 name 为主键、id 仅作兜底，就是为了把误绑的风险收住。真正的编号映射表与"Default / VSCode / Sublime"迁移预设按设计留给 v1.1（对应基线 2.12 第 3 条与附录 A 的迁移能力）。